USER ACCEPTANCE TESTING

(UAT Detail)

UAT Detail — Implementasi Odoo Bisnis Retail Levi's PT Era Busana Retailindo

PT Sinar Eka Selaras (SES — SAP)  ×  PT Era Busana Retailindo (EBR — Odoo)  ×  POS Principal Levi's

| Atribut | Keterangan |
| --- | --- |
| Judul Dokumen | UAT Detail — Implementasi Odoo Bisnis Retail Levi's PT Era Busana Retailindo |
| Entitas | PT Era Busana Retailindo (EBR) — operator retail Levi's |
| Nomor Dokumen | UAT/ERAJAYA/EBR-LEVIS/2026/005 |
| Versi | 1.0 |
| Tanggal | 22 Juni 2026 |
| Klasifikasi | Internal — Erajaya Group |
| Status | Draft — Siap Eksekusi UAT (Test Execution Ready) |
| Dokumen Terkait | FSD/TSD/Charter/Business Workflow Levi's Retail (SES x EBR) |

# Lembar Persetujuan (Approval Sheet)

Dokumen ini berisi rencana dan skenario rinci User Acceptance Testing (UAT) atas implementasi Odoo PT Era Busana Retailindo. Dengan menandatangani lembar persetujuan hasil UAT (Bab 9), para pihak menyatakan bahwa sistem telah diuji sesuai skenario dan memenuhi kriteria penerimaan, atau mencatat defect/keberatan yang harus diselesaikan sebelum go-live.

| Peran | Nama | Jabatan / Fungsi | Tanda Tangan | Tanggal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Disusun oleh (Prepared by) |  | Functional Consultant — Erajaya |  |  |
| Pelaksana UAT (UAT Lead) |  | Business Analyst — Erajaya |  |  |
| Penguji (Tester) |  | Finance & Accounting — PT EBR |  |  |
| Penguji (Tester) |  | Operasional / Master Data — PT EBR |  |  |
| Disetujui oleh (Sign-off) |  | Business Owner — Levi's Retail |  |  |

## Riwayat Revisi

| Versi | Tanggal | Penyusun | Deskripsi Perubahan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 22 Juni 2026 | Tim Implementasi Erajaya | Penerbitan awal untuk pengajuan persetujuan. |

# 1. Pendahuluan

## 1.1 Tujuan

Dokumen ini mendefinisikan pendekatan, kriteria, dan skenario rinci User Acceptance Testing (UAT) untuk memastikan implementasi Odoo PT Era Busana Retailindo memenuhi kebutuhan fungsional yang ditetapkan pada FSD (FSD/ERAJAYA/EBR-LEVIS/2026/001) sebelum go-live. UAT dijalankan oleh pengguna bisnis EBR dengan pendampingan tim implementasi Erajaya, dan hasilnya menjadi dasar keputusan penerimaan (acceptance) sistem.

## 1.2 Ruang Lingkup Pengujian

In-scope UAT:

Import master data (company, CoA, produk X101, store master).

Saldo awal stok (X20) dan kontrol one-shot.

Kontrol adapter import: dry-run preview, deduplikasi, force re-import, audit log, eksekusi asinkron.

Procurement EBR → SES: PO, approval berjenjang, GR mirror, vendor bill three-way match, dan pembayaran.

Mirroring operasional toko (Flow C): X24 sales, X70D tender, X32P movement, X31 discount — termasuk verifikasi gating Phase 5.

SFTP feed (Phase 2): test connection, poll, dedup skip, cron.

Pelaporan keuangan, template PDF ber-branding, dan rekonsiliasi tender.

Pajak (PPN, Coretax/e-Faktur) dan keamanan/hak akses.

Out-of-scope UAT:

Pengujian POS transaksional toko (tetap pada POS principal).

Pengujian proses internal SAP SES dan proses Levi's Principal.

Performance/stress test di luar verifikasi durasi import X101.

Posting penjualan/tender produksi penuh sebelum keputusan Phase 5 (diuji sebagai verifikasi gating, bukan posting).

## 1.3 Referensi

FSD — FSD/ERAJAYA/EBR-LEVIS/2026/001 v1.0 (sumber kebutuhan fungsional FR-01..FR-14).

TSD — spesifikasi teknis custom_retail_import.

Business Workflow — alur operasional dan exception (E1–E7).

Modul: addons/ee_gap/custom_retail_import (label menu, tombol, state log).

# 2. Pendekatan dan Metodologi UAT

## 2.1 Lingkungan Pengujian

UAT dijalankan pada database tenant Odoo terpisah (mis. levis_uat) yang merupakan salinan konfigurasi produksi tanpa data live, di-provision dengan Industry Pack Retail / POS dan modul custom_retail_import terpasang beserta 6 profil Levi's ter-seed. Akses melalui browser ke URL tenant UAT; tiap penguji memakai akun dengan grup hak akses yang sesuai perannya.

## 2.2 Data Uji

| Data Uji | Sumber | Catatan |
| --- | --- | --- |
| Master produk | X101_Material_Master.xlsx (full). | ±14.885 artikel / ±159.658 SKU. |
| Chart of Accounts | CoA EBR.xlsx. | Lengkap & clean. |
| Company legal entity | Sheet key/value EBR. | Acuan format: PT SES.xlsx. |
| On-hand awal | X20 (sampel store 14694). | Single-store sample (isu terbuka #1). |
| Penjualan / tender | X24DN, X70D/X70T (sampel store 14694). | Untuk uji parsing & gating. |
| Mutasi / diskon | X32P, X31. | Untuk uji staged parse/count. |
| Store master | LEVI'S - STORE MASTER DATA.xlsx. | Kode toko 23/24 belum ada (isu #2). |

## 2.3 Peran dan Tanggung Jawab

| Peran | Pihak | Tanggung Jawab pada UAT |
| --- | --- | --- |
| UAT Lead | Business Analyst — Erajaya | Koordinasi jadwal, pencatatan hasil, triase defect. |
| Functional Consultant | Erajaya | Menyiapkan lingkungan & data uji, dukungan teknis. |
| Tester Finance | Finance & Accounting — PT EBR | Uji procurement, akuntansi, pelaporan, pajak. |
| Tester Ops/Master Data | Operasional — PT EBR | Uji import master, saldo awal, mirroring. |
| IT / Developer | Erajaya | Perbaikan defect, dukungan SFTP/queue_job. |
| Approver / Sign-off | Business Owner Levi's Retail | Keputusan penerimaan akhir. |

## 2.4 Kriteria Masuk (Entry Criteria)

FSD & TSD telah disetujui; lingkungan UAT siap dan dapat diakses.

Modul custom_retail_import terpasang; 6 profil Levi's ter-seed dan terverifikasi.

Data uji tersedia sesuai Bab 2.2; akun penguji & hak akses telah dibuat.

Smoke test (UAT-ENV) lolos sebelum eksekusi suite fungsional.

## 2.5 Kriteria Keluar (Exit Criteria)

100% test case prioritas Tinggi berstatus Lulus (tidak ada yang Gagal terbuka).

Tidak ada defect Critical/High yang masih terbuka; defect Medium/Low memiliki rencana penyelesaian yang disepakati.

Seluruh test case telah dieksekusi dan hasilnya tercatat (Lulus/Gagal/Blocked).

Lembar sign-off UAT (Bab 9) ditandatangani oleh approver.

## 2.6 Klasifikasi Severity dan Prioritas Defect

| Severity | Definisi | Target Penyelesaian |
| --- | --- | --- |
| Critical | Fungsi inti gagal/blok go-live; tidak ada workaround (mis. import master gagal total, posting jurnal salah). | Sebelum lanjut UAT |
| High | Fungsi penting salah hasil; workaround sulit (mis. dedup tidak jalan, three-way match keliru). | ≤ 2 hari kerja |
| Medium | Fungsi salah namun ada workaround (mis. label/preview tidak akurat). | Sebelum go-live |
| Low | Kosmetik/minor; tidak memengaruhi hasil (mis. teks UI). | Backlog / pasca go-live |

## 2.7 Siklus dan Alur Defect

Setiap test case dieksekusi dan diberi status Lulus, Gagal, atau Blocked. Test case Gagal menghasilkan defect dengan alur: Baru → Triase (severity/prioritas) → Perbaikan (IT/Developer) → Retest (penguji) → Closed/Reopen. Defect dicatat pada Defect Log (Bab 8) dan dirujuk pada kolom Catatan / No. Defect di tiap test case.

## 2.8 Konvensi Penomoran Test Case

| Prefix Suite | Area | FR Terkait |
| --- | --- | --- |
| UAT-ENV | Lingkungan & Smoke Test | — |
| UAT-MD | Master Data Import | FR-07, FR-08, FR-09, FR-10 |
| UAT-IMP | Kontrol Adapter Import | FR-08, FR-09, FR-10 |
| UAT-OS | Saldo Awal Stok (X20) | FR-06 |
| UAT-PR | Procurement EBR → SES | FR-01, FR-02, FR-03 |
| UAT-MR | Mirroring Operasional (Flow C) | FR-04, FR-05, FR-06, FR-12 |
| UAT-FT | SFTP Feed (Phase 2) | FR-11 |
| UAT-RP | Pelaporan & Rekonsiliasi | FR-13, FR-05 |
| UAT-TX | Pajak (PPN/Coretax) | FR-14 |
| UAT-SEC | Keamanan & Hak Akses | FR-08, FR-10 |

# 3. Matriks Keterlacakan (Requirement Traceability Matrix)

Setiap kebutuhan fungsional FSD dipetakan ke satu atau lebih test case UAT untuk memastikan cakupan penuh.

| FR | Kebutuhan Fungsional | Test Case UAT |
| --- | --- | --- |
| FR-01 | Purchase Order EBR → SES | UAT-PR-01, UAT-PR-02 |
| FR-02 | Mirror GR toko ke Odoo | UAT-PR-03 |
| FR-03 | Vendor bill & pembayaran SES | UAT-PR-04, UAT-PR-05 |
| FR-04 | Mirror penjualan POS (X24DN) | UAT-MR-01, UAT-MR-05 |
| FR-05 | Mirror tender & settlement | UAT-MR-02, UAT-MR-06, UAT-RP-03 |
| FR-06 | Mirror mutasi & on-hand | UAT-OS-01, UAT-OS-02, UAT-OS-03, UAT-MR-03 |
| FR-07 | Import master data | UAT-MD-01..UAT-MD-07 |
| FR-08 | Wizard import dengan dry-run | UAT-MD-03, UAT-IMP-06, UAT-SEC-01 |
| FR-09 | Deduplikasi & idempotensi | UAT-MD-06, UAT-IMP-01, UAT-IMP-02, UAT-IMP-03 |
| FR-10 | Log audit import | UAT-IMP-04, UAT-IMP-05 |
| FR-11 | SFTP feed otomatis | UAT-FT-01..UAT-FT-05 |
| FR-12 | Klaim promosi (X31) | UAT-MR-04 |
| FR-13 | Pelaporan keuangan | UAT-RP-01, UAT-RP-02, UAT-RP-04 |
| FR-14 | Pajak Indonesia | UAT-TX-01, UAT-TX-02, UAT-TX-03 |

# 4. Skenario Pengujian Rinci (Detailed Test Cases)

Setiap test case berikut disiapkan untuk dieksekusi dan dicatat hasilnya. Kolom Hasil Aktual, Status, Penguji/Tanggal, dan Catatan diisi saat eksekusi UAT.

## 4.1 Suite UAT-ENV — Lingkungan dan Smoke Test

| UAT-ENV-01 — Verifikasi modul & menu Retail Import terpasang |  |
| --- | --- |
| Referensi FR | Prasyarat seluruh FR |
| Prioritas | Tinggi |
| Prakondisi | Tenant UAT ter-provision dengan Industry Pack Retail / POS. |
| Langkah Pengujian | 1. Login sebagai administrator tenant UAT. 2. Buka Apps ▸ filter Installed; pastikan terpasang: purchase, stock, account, point_of_sale, custom_retail_import, custom_approval_engine, custom_accounting_full, custom_coretax, custom_report_templates. 3. Pastikan menu utama "Retail Import" tampil pada menu bar. |
| Data Uji | Tenant UAT (mis. levis_uat). |
| Hasil yang Diharapkan | Seluruh modul tercantum sebagai Installed. Menu "Retail Import" tampil dengan submenu Import Data, Import Logs, dan Configuration (Import Profiles, SFTP Feeds). |
| Hasil Aktual |  |
| Status (Lulus / Gagal) |  |
| Penguji / Tanggal |  |
| Catatan / No. Defect |  |

| UAT-ENV-02 — Verifikasi 6 profil import Levi's ter-seed |  |
| --- | --- |
| Referensi FR | FR-07, FR-08 |
| Prioritas | Tinggi |
| Prakondisi | UAT-ENV-01 lolos; login sebagai Retail Import Manager. |
| Langkah Pengujian | 1. Buka Retail Import ▸ Configuration ▸ Import Profiles. 2. Verifikasi keberadaan profil: levis_x101, levis_coa, levis_company, levis_x20, levis_x24, levis_x70d. 3. Buka levis_x101; periksa file_format=xlsx, data_start_row=3, namespace=levis, dan column_map_json terisi. |
| Data Uji | Data seed modul custom_retail_import. |
| Hasil yang Diharapkan | Keenam profil ada dengan code, file_type, dan column_map_json sesuai jenis file. data_start_row sesuai: X101=3, CoA=3, Company=4, X20=2, X24=2, X70D=2. |
| Hasil Aktual |  |
| Status (Lulus / Gagal) |  |
| Penguji / Tanggal |  |
| Catatan / No. Defect |  |

## 4.2 Suite UAT-MD — Import Master Data

| UAT-MD-01 — Import Company / Legal Entity (levis_company) |  |
| --- | --- |
| Referensi FR | FR-07 |
| Prioritas | Tinggi |
| Prakondisi | Profil levis_company tersedia; file legal entity EBR disiapkan. |
| Langkah Pengujian | 1. Retail Import ▸ Import Data. 2. Pilih Profile = levis_company, unggah file legal entity, klik Import. 3. Buka Settings ▸ Companies ▸ PT Era Busana Retailindo. |
| Data Uji | Sheet key/value EBR (Nama, NPWP, Alamat, Telepon, Email). |
| Hasil yang Diharapkan | res.company terisi: name, NPWP→vat, alamat→street, phone, email. Log import berstatus imported. |
| Hasil Aktual |  |
| Status (Lulus / Gagal) |  |
| Penguji / Tanggal |  |
| Catatan / No. Defect |  |

| UAT-MD-02 — Import Chart of Accounts (levis_coa) |  |
| --- | --- |
| Referensi FR | FR-07 |
| Prioritas | Tinggi |
| Prakondisi | Profil levis_coa tersedia; CoA EBR.xlsx clean. |
| Langkah Pengujian | 1. Retail Import ▸ Import Data; Profile = levis_coa; unggah CoA EBR.xlsx. 2. Klik Preview (dry-run) lalu Import. 3. Buka Accounting ▸ Configuration ▸ Chart of Accounts. |
| Data Uji | CoA EBR.xlsx (code, name, account_type). |
| Hasil yang Diharapkan | Jumlah account.account = jumlah baris CoA; account_type valid sesuai enum Odoo. Re-import memperbarui nama akun yang sudah ada, bukan menggandakan. |
| Hasil Aktual |  |
| Status (Lulus / Gagal) |  |
| Penguji / Tanggal |  |
| Catatan / No. Defect |  |

| UAT-MD-03 — Dry-run preview sebelum commit (X101) |  |
| --- | --- |
| Referensi FR | FR-08 |
| Prioritas | Tinggi |
| Prakondisi | Profil levis_x101 tersedia. |
| Langkah Pengujian | 1. Retail Import ▸ Import Data; Profile = levis_x101; unggah X101. 2. Klik tombol "Preview (dry-run)". 3. Amati panel Preview; jangan klik Import. 4. Cek Import Logs dan product.template count. |
| Data Uji | X101_Material_Master.xlsx. |
| Hasil yang Diharapkan | Panel Preview menampilkan profil, jumlah sample row terparse, jumlah blank skipped, dan sampel field logis per baris (mis. product_code, sku, size). TIDAK ada record dibuat dan tidak ada log import baru (dry-run, no commit). |
| Hasil Aktual |  |
| Status (Lulus / Gagal) |  |
| Penguji / Tanggal |  |
| Catatan / No. Defect |  |

| UAT-MD-04 — Import master produk X101 (asinkron via queue_job) |  |
| --- | --- |
| Referensi FR | FR-07, FR-08 |
| Prioritas | Tinggi |
| Prakondisi | queue_job runner aktif; profil levis_x101 tersedia. |
| Langkah Pengujian | 1. Retail Import ▸ Import Data; Profile = levis_x101; unggah X101; klik Import. 2. Amati log import berpindah ke state queued lalu running (job_uuid terisi). 3. Tunggu job selesai (±30 menit); buka log saat state imported. 4. Verifikasi Inventory ▸ Products: count template & varian, default_code, barcode, atribut, kategori. |
| Data Uji | X101 full (±14.885 artikel / ±159.658 SKU; Size 89, Inseam 24, kategori 170). |
| Hasil yang Diharapkan | Import dijalankan asinkron (job_uuid terisi) tanpa ERR_EMPTY_RESPONSE. product.template ±14.885; product.product ±159.658 dengan default_code=SKU dan barcode=GTIN. Kategori 3 tingkat (CATEGORY>CLASS>SUBCLASS) dan atribut Size+Inseam terbentuk. Log: state imported, records_created/matched terisi, error_count = 0 (atau partial dengan error per baris bila ada). |
| Hasil Aktual |  |
| Status (Lulus / Gagal) |  |
| Penguji / Tanggal |  |
| Catatan / No. Defect |  |

| UAT-MD-05 — Perbaikan encoding U+FFFD → ® pada deskripsi produk |  |
| --- | --- |
| Referensi FR | FR-07 |
| Prioritas | Sedang |
| Prakondisi | X101 berisi karakter rusak (mis. "LEVI'S�"); fix_encoding aktif pada profil. |
| Langkah Pengujian | 1. Import X101 (atau gunakan hasil UAT-MD-04). 2. Buka beberapa produk yang deskripsinya mengandung simbol merek dagang. |
| Data Uji | Baris X101 dengan karakter U+FFFD. |
| Hasil yang Diharapkan | Karakter rusak U+FFFD tergantikan '®' pada deskripsi/nama produk; tidak ada karakter rusak tersisa pada field string. |
| Hasil Aktual |  |
| Status (Lulus / Gagal) |  |
| Penguji / Tanggal |  |
| Catatan / No. Defect |  |

| UAT-MD-06 — Idempotensi re-import X101 (external ID, tanpa duplikasi) |  |
| --- | --- |
| Referensi FR | FR-09 |
| Prioritas | Tinggi |
| Prakondisi | UAT-MD-04 selesai (X101 sudah terimpor). |
| Langkah Pengujian | 1. Catat jumlah product.template dan product.product saat ini. 2. Re-import file X101 yang sama; karena dedup file aktif, centang "Force re-import" agar diproses ulang. 3. Tunggu selesai; bandingkan kembali jumlah record. |
| Data Uji | File X101 identik. |
| Hasil yang Diharapkan | Jumlah template & varian TIDAK bertambah (record di-update via external ID namespace 'levis', bukan diduplikasi). Log mencatat records_matched > 0 dan records_created ≈ 0. |
| Hasil Aktual |  |
| Status (Lulus / Gagal) |  |
| Penguji / Tanggal |  |
| Catatan / No. Defect |  |

| UAT-MD-07 — Pembentukan warehouse dari Store Master |  |
| --- | --- |
| Referensi FR | FR-07 |
| Prioritas | Tinggi |
| Prakondisi | Store Master tersedia; loader Track A (04_load_stores.py) disiapkan. |
| Langkah Pengujian | 1. Jalankan loader store (Track A) atau profil store_master sesuai prosedur. 2. Buka Inventory ▸ Configuration ▸ Warehouses. 3. Verifikasi external ID wh_<storecode> terbentuk untuk tiap toko. |
| Data Uji | LEVI'S - STORE MASTER DATA.xlsx (24 lokasi: 1 DC + 23 toko). |
| Hasil yang Diharapkan | Warehouse terbentuk per toko (target 24); external ID wh_<storecode> menjadi kunci join file X. Catatan: bila kode toko 23/24 belum tersedia (isu terbuka #2), hanya toko berkode yang terbentuk — dicatat sebagai Blocked, bukan Gagal. |
| Hasil Aktual |  |
| Status (Lulus / Gagal) |  |
| Penguji / Tanggal |  |
| Catatan / No. Defect |  |

## 4.3 Suite UAT-IMP — Kontrol Adapter Import

| UAT-IMP-01 — Deduplikasi file identik (SHA256) ditolak |  |
| --- | --- |
| Referensi FR | FR-09 |
| Prioritas | Tinggi |
| Prakondisi | Sebuah file telah berhasil diimpor (mis. CoA dari UAT-MD-02). |
| Langkah Pengujian | 1. Retail Import ▸ Import Data; pilih profil yang sama; unggah file yang sama persis. 2. Pastikan "Force re-import" TIDAK dicentang; klik Import. |
| Data Uji | File identik dengan import sebelumnya. |
| Hasil yang Diharapkan | Import ditolak dengan pesan: "This exact file was already imported/queued (log #N). Tick 'Force re-import' to override." Tidak ada log baru berstatus imported dibuat. |
| Hasil Aktual |  |
| Status (Lulus / Gagal) |  |
| Penguji / Tanggal |  |
| Catatan / No. Defect |  |

| UAT-IMP-02 — Force re-import menimpa penolakan dedup |  |
| --- | --- |
| Referensi FR | FR-09 |
| Prioritas | Sedang |
| Prakondisi | UAT-IMP-01 menampilkan penolakan dedup. |
| Langkah Pengujian | 1. Pada wizard, centang "Force re-import". 2. Klik Import; buka Import Logs. |
| Data Uji | File identik + opsi Force re-import. |
| Hasil yang Diharapkan | Import diproses dan log baru terbentuk; tindakan force tercatat (file_hash sama, log baru terpisah). Untuk master data, idempotensi external ID tetap mencegah duplikasi record. |
| Hasil Aktual |  |
| Status (Lulus / Gagal) |  |
| Penguji / Tanggal |  |
| Catatan / No. Defect |  |

| UAT-IMP-03 — File gagal tidak memblokir unggah ulang |  |
| --- | --- |
| Referensi FR | FR-09 |
| Prioritas | Sedang |
| Prakondisi | Tersedia file rusak yang menyebabkan import failed. |
| Langkah Pengujian | 1. Unggah file rusak; amati log berstatus failed. 2. Perbaiki file; unggah ulang TANPA Force re-import. |
| Data Uji | File rusak lalu versi perbaikannya. |
| Hasil yang Diharapkan | Status failed dikecualikan dari guard dedup, sehingga unggah ulang tidak tertolak sebagai duplikat dan dapat diproses. |
| Hasil Aktual |  |
| Status (Lulus / Gagal) |  |
| Penguji / Tanggal |  |
| Catatan / No. Defect |  |

| UAT-IMP-04 — Kelengkapan log audit & arsip file sumber |  |
| --- | --- |
| Referensi FR | FR-10 |
| Prioritas | Tinggi |
| Prakondisi | Minimal satu import berhasil. |
| Langkah Pengujian | 1. Retail Import ▸ Import Logs; buka satu record imported. 2. Periksa field: profile, file_hash, records_created/matched/skipped, error_count, imported_by, imported_at, dan attachment file sumber. |
| Data Uji | Log import hasil suite UAT-MD. |
| Hasil yang Diharapkan | Log mencatat siapa (imported_by), kapan (imported_at), file apa (file_hash), dan penghitung record per tahap. File sumber terarsip sebagai ir.attachment yang dapat diunduh kembali. |
| Hasil Aktual |  |
| Status (Lulus / Gagal) |  |
| Penguji / Tanggal |  |
| Catatan / No. Defect |  |

| UAT-IMP-05 — Import partial — pelaporan error per baris |  |
| --- | --- |
| Referensi FR | FR-10 |
| Prioritas | Sedang |
| Prakondisi | Tersedia file dengan sebagian baris bermasalah (mis. account_type invalid). |
| Langkah Pengujian | 1. Unggah file yang sebagian barisnya error; klik Import. 2. Buka log; periksa state dan ringkasan error (raw_payload). |
| Data Uji | File dengan ±beberapa baris invalid. |
| Hasil yang Diharapkan | State akhir = partial; baris valid tetap terimpor, baris error tercatat. raw_payload memuat pasangan (nomor baris sumber, pesan) maksimal 200 baris pertama untuk koreksi presisi. |
| Hasil Aktual |  |
| Status (Lulus / Gagal) |  |
| Penguji / Tanggal |  |
| Catatan / No. Defect |  |

| UAT-IMP-06 — Dispatch asinkron vs sinkron sesuai jenis file |  |
| --- | --- |
| Referensi FR | FR-08 |
| Prioritas | Sedang |
| Prakondisi | Profil tersedia untuk file besar (X101) dan kecil (CoA). |
| Langkah Pengujian | 1. Import X101 → amati log queued/running dengan job_uuid (asinkron). 2. Import CoA → amati log langsung imported tanpa job_uuid (sinkron). |
| Data Uji | X101 (besar) dan CoA (kecil). |
| Hasil yang Diharapkan | Jenis file besar (x101, x20, x24, x70d, x32p) diproses asinkron via queue_job (job_uuid terisi). Jenis file kecil diproses sinkron dan langsung imported. |
| Hasil Aktual |  |
| Status (Lulus / Gagal) |  |
| Penguji / Tanggal |  |
| Catatan / No. Defect |  |

## 4.4 Suite UAT-OS — Saldo Awal Stok (X20)

| UAT-OS-01 — Import saldo awal on-hand (X20) ke stock.quant |  |
| --- | --- |
| Referensi FR | FR-06 |
| Prioritas | Tinggi |
| Prakondisi | Master produk (UAT-MD-04) dan warehouse (UAT-MD-07) selesai. |
| Langkah Pengujian | 1. Retail Import ▸ Import Data; Profile = levis_x20; unggah X20; klik Import. 2. Tunggu selesai; buka Inventory ▸ Reporting ▸ Stock / On Hand. 3. Bandingkan total on-hand terhadap total baris X20. |
| Data Uji | X20_Current_Onhand_Inventory (sampel store 14694). |
| Hasil yang Diharapkan | stock.quant saldo awal terbentuk per warehouse toko per SKU. Total quant = total on-hand pada file X20; log imported. |
| Hasil Aktual |  |
| Status (Lulus / Gagal) |  |
| Penguji / Tanggal |  |
| Catatan / No. Defect |  |

| UAT-OS-02 — Guard one-shot saldo awal menolak re-run |  |
| --- | --- |
| Referensi FR | FR-06 |
| Prioritas | Tinggi |
| Prakondisi | UAT-OS-01 sukses (saldo awal sudah diterapkan). |
| Langkah Pengujian | 1. Coba import X20 lagi untuk profil yang sama. 2. Amati respons sistem. |
| Data Uji | File X20 (ulang). |
| Hasil yang Diharapkan | Sistem menolak eksekusi ulang (guard one-shot via penanda; mencegah penggandaan on-hand). On-hand tidak berubah/berlipat. |
| Hasil Aktual |  |
| Status (Lulus / Gagal) |  |
| Penguji / Tanggal |  |
| Catatan / No. Defect |  |

| UAT-OS-03 — Resolusi varian & lokasi pada X20 |  |
| --- | --- |
| Referensi FR | FR-06 |
| Prioritas | Sedang |
| Prakondisi | Master produk & warehouse tersedia; X20 berisi EAN/ITEM ID & kode toko. |
| Langkah Pengujian | 1. Pada saat/setelah import X20, periksa beberapa baris. 2. Verifikasi varian teridentifikasi via barcode(EAN) atau default_code(ITEM ID), dan lokasi via wh_<storecode>. |
| Data Uji | Baris X20 dengan EAN, ITEM ID, kode toko. |
| Hasil yang Diharapkan | Varian benar termatch; quant masuk ke lokasi warehouse toko yang tepat. Baris yang varian/lokasinya tidak ditemukan dilaporkan sebagai error baris (bukan diam-diam dilewati). |
| Hasil Aktual |  |
| Status (Lulus / Gagal) |  |
| Penguji / Tanggal |  |
| Catatan / No. Defect |  |

## 4.5 Suite UAT-PR — Procurement EBR → SES

| UAT-PR-01 — Buat Purchase Order EBR ke vendor PT SES |  |
| --- | --- |
| Referensi FR | FR-01 |
| Prioritas | Tinggi |
| Prakondisi | Vendor PT SES dan master produk tersedia. |
| Langkah Pengujian | 1. Purchase ▸ Orders ▸ New; Vendor = PT Sinar Eka Selaras. 2. Tambah baris produk Levi's, qty, harga; simpan. |
| Data Uji | Beberapa SKU Levi's, vendor SES. |
| Hasil yang Diharapkan | PO tersimpan sebagai RFQ/Draft dengan vendor SES dan baris produk benar; subtotal & pajak terhitung. |
| Hasil Aktual |  |
| Status (Lulus / Gagal) |  |
| Penguji / Tanggal |  |
| Catatan / No. Defect |  |

| UAT-PR-02 — Approval berjenjang PO via approval engine |  |
| --- | --- |
| Referensi FR | FR-01 |
| Prioritas | Tinggi |
| Prakondisi | Matriks otorisasi custom_approval_engine terkonfigurasi (mis. threshold nilai). |
| Langkah Pengujian | 1. Buat PO bernilai DI BAWAH threshold; konfirmasi. 2. Buat PO bernilai DI ATAS threshold; coba konfirmasi tanpa approval. 3. Approver menyetujui PO bernilai besar; konfirmasi ulang. |
| Data Uji | Dua PO: nilai kecil & nilai besar. |
| Hasil yang Diharapkan | PO kecil dapat dikonfirmasi sesuai aturan; PO besar tidak dapat dikonfirmasi sebelum disetujui approver sesuai matriks. Setelah disetujui, PO besar dapat dikonfirmasi dan dikirim ke SES. |
| Hasil Aktual |  |
| Status (Lulus / Gagal) |  |
| Penguji / Tanggal |  |
| Catatan / No. Defect |  |

| UAT-PR-03 — Mirror GR toko memvalidasi receipt atas PO |  |
| --- | --- |
| Referensi FR | FR-02 |
| Prioritas | Tinggi |
| Prakondisi | PO EBR→SES terkonfirmasi; file GR/X32P (atau receipt) disiapkan. |
| Langkah Pengujian | 1. Proses mirror GR toko ke Odoo (sesuai mekanisme yang ditetapkan untuk receipt). 2. Buka receipt terkait PO; validasi qty. 3. Periksa stok warehouse toko. |
| Data Uji | Data GR toko untuk PO uji. |
| Hasil yang Diharapkan | Receipt atas PO EBR tervalidasi; stok warehouse toko bertambah sesuai qty diterima. Selisih qty (kurang/lebih) terlihat untuk ditindaklanjuti sebagai discrepancy. |
| Hasil Aktual |  |
| Status (Lulus / Gagal) |  |
| Penguji / Tanggal |  |
| Catatan / No. Defect |  |

| UAT-PR-04 — Vendor bill three-way match (PO–GR–Bill) |  |
| --- | --- |
| Referensi FR | FR-03 |
| Prioritas | Tinggi |
| Prakondisi | PO terkonfirmasi & receipt tervalidasi (UAT-PR-03). |
| Langkah Pengujian | 1. Dari PO, buat Bill; cocokkan terhadap PO dan GR. 2. Uji skenario mismatch (qty/harga berbeda) dan amati indikasi selisih. 3. Posting bill saat cocok. |
| Data Uji | Invoice SES sesuai & tidak sesuai. |
| Hasil yang Diharapkan | Bill tercocokkan dengan PO & GR; mismatch qty/harga ter-flag sebelum posting. Bill cocok dapat di-post; AP & jurnal terbentuk benar. |
| Hasil Aktual |  |
| Status (Lulus / Gagal) |  |
| Penguji / Tanggal |  |
| Catatan / No. Defect |  |

| UAT-PR-05 — Pembayaran kepada SES dan pelunasan AP |  |
| --- | --- |
| Referensi FR | FR-03 |
| Prioritas | Tinggi |
| Prakondisi | Vendor bill ter-post (UAT-PR-04). |
| Langkah Pengujian | 1. Register Payment atas bill SES; pilih jurnal bank EBR. 2. Verifikasi status pembayaran & saldo AP. |
| Data Uji | Bill SES ter-post; jurnal bank EBR. |
| Hasil yang Diharapkan | Pembayaran tercatat; bill berstatus Paid; saldo AP terhadap SES berkurang sesuai nilai pembayaran. |
| Hasil Aktual |  |
| Status (Lulus / Gagal) |  |
| Penguji / Tanggal |  |
| Catatan / No. Defect |  |

## 4.6 Suite UAT-MR — Mirroring Operasional (Flow C)

| UAT-MR-01 — Gating Phase 5 — import penjualan X24 menahan posting |  |
| --- | --- |
| Referensi FR | FR-04 |
| Prioritas | Tinggi |
| Prakondisi | Profil levis_x24 tersedia; keputusan Phase 5 BELUM ditetapkan. |
| Langkah Pengujian | 1. Retail Import ▸ Import Data; Profile = levis_x24; unggah X24DN; klik Import. 2. Amati respons sistem dan state log. |
| Data Uji | X24DN_Retail_Sales_Detail (sampel store 14694). |
| Hasil yang Diharapkan | Executor memparsing & mengelompokkan transaksi, namun menahan posting (UserError berisi panduan: butuh keputusan representasi POS, histori, payment method, tax mapping serta prasyarat pos.config/session). Tidak ada pos.order/jurnal penjualan ter-post (perilaku gating sesuai harapan). |
| Hasil Aktual |  |
| Status (Lulus / Gagal) |  |
| Penguji / Tanggal |  |
| Catatan / No. Defect |  |

| UAT-MR-02 — Gating Phase 5 — import tender X70D menahan posting |  |
| --- | --- |
| Referensi FR | FR-05 |
| Prioritas | Tinggi |
| Prakondisi | Profil levis_x70d tersedia; keputusan Phase 5 BELUM ditetapkan. |
| Langkah Pengujian | 1. Import X70D via Profile = levis_x70d. 2. Amati state log dan pesan. |
| Data Uji | X70D_Tender_Detail (sampel store 14694). |
| Hasil yang Diharapkan | Tender terparse & terkelompok namun posting tertahan (gating Phase 5); tidak ada pos.payment ter-post. |
| Hasil Aktual |  |
| Status (Lulus / Gagal) |  |
| Penguji / Tanggal |  |
| Catatan / No. Defect |  |

| UAT-MR-03 — Staged — mutasi persediaan X32P di-parse & dihitung |  |
| --- | --- |
| Referensi FR | FR-06 |
| Prioritas | Sedang |
| Prakondisi | Profil X32P tersedia. |
| Langkah Pengujian | 1. Import X32P. 2. Buka log; periksa line_count dan attachment. |
| Data Uji | X32P_Stock_Movement_With_Price. |
| Hasil yang Diharapkan | File terparse, jumlah baris terhitung, dan attachment diarsipkan; belum menulis model stok (staged, reference/audit) — sesuai keputusan Phase 3/5. |
| Hasil Aktual |  |
| Status (Lulus / Gagal) |  |
| Penguji / Tanggal |  |
| Catatan / No. Defect |  |

| UAT-MR-04 — Staged — klaim promosi X31 di-parse & dihitung |  |
| --- | --- |
| Referensi FR | FR-12 |
| Prioritas | Rendah |
| Prakondisi | Profil X31 tersedia. |
| Langkah Pengujian | 1. Import X31_Discount_Journal. 2. Buka log; periksa jumlah baris & attachment. |
| Data Uji | X31_Discount_Journal. |
| Hasil yang Diharapkan | File terparse & dihitung, attachment tersimpan sebagai dasar klaim promosi; belum menulis model (staged). |
| Hasil Aktual |  |
| Status (Lulus / Gagal) |  |
| Penguji / Tanggal |  |
| Catatan / No. Defect |  |

| UAT-MR-05 — (Pasca Phase 5) Posting penjualan X24 → pos.order + jurnal |  |
| --- | --- |
| Referensi FR | FR-04 |
| Prioritas | Tinggi |
| Prakondisi | Keputusan Phase 5 ditetapkan; pos.config/session/payment method disiapkan. Dieksekusi pada siklus UAT lanjutan bila Phase 5 sudah aktif. |
| Langkah Pengujian | 1. Aktifkan gating sesuai keputusan; import X24. 2. Verifikasi pos.order/pos.order.line terbentuk dan jurnal penjualan + HPP terbentuk TANPA menggerakkan stok (on-hand sudah dari X20). |
| Data Uji | X24DN pasca keputusan Phase 5. |
| Hasil yang Diharapkan | pos.order ter-post; jurnal penjualan & HPP benar; stok tidak bergerak ganda. Bila Phase 5 belum aktif saat UAT, test case ini dicatat Blocked. |
| Hasil Aktual |  |
| Status (Lulus / Gagal) |  |
| Penguji / Tanggal |  |
| Catatan / No. Defect |  |

| UAT-MR-06 — (Pasca Phase 5) Tender X70D → pos.payment ter-join ke X24 |  |
| --- | --- |
| Referensi FR | FR-05 |
| Prioritas | Tinggi |
| Prakondisi | UAT-MR-05 aktif; X70D & X24 untuk periode yang sama tersedia. |
| Langkah Pengujian | 1. Import X70D pasca Phase 5. 2. Verifikasi pos.payment ter-join ke order X24 via kunci (store, date, register, transnum). |
| Data Uji | X70D + X24 periode sama. |
| Hasil yang Diharapkan | pos.payment terbentuk dan tertaut ke order yang benar; total tender = total penjualan per transaksi. Bila Phase 5 belum aktif, dicatat Blocked. |
| Hasil Aktual |  |
| Status (Lulus / Gagal) |  |
| Penguji / Tanggal |  |
| Catatan / No. Defect |  |

## 4.7 Suite UAT-FT — SFTP Feed (Phase 2)

| UAT-FT-01 — Test Connection feed SFTP |  |
| --- | --- |
| Referensi FR | FR-11 |
| Prioritas | Tinggi |
| Prakondisi | paramiko terpasang di image; akses SFTP Erajaya (host/kredensial/folder) tersedia; login sebagai Retail Import Manager. |
| Langkah Pengujian | 1. Retail Import ▸ Configuration ▸ SFTP Feeds ▸ New. 2. Isi name, profile, host, port, username, auth_type, password_param/private_key_path, remote_dir, file_glob (mis. X20_*.csv). 3. Klik tombol "Test Connection". |
| Data Uji | Konfigurasi SFTP Erajaya + glob per jenis file. |
| Hasil yang Diharapkan | Muncul notifikasi "Connection OK" dengan pesan jumlah file yang cocok dengan glob pada remote_dir (mis. "3 file(s) match X20_*.csv in /incoming"). |
| Hasil Aktual |  |
| Status (Lulus / Gagal) |  |
| Penguji / Tanggal |  |
| Catatan / No. Defect |  |

| UAT-FT-02 — Poll Now menarik & memproses file baru |  |
| --- | --- |
| Referensi FR | FR-11 |
| Prioritas | Tinggi |
| Prakondisi | UAT-FT-01 sukses; ada file baru di remote_dir sesuai glob. |
| Langkah Pengujian | 1. Pada form feed, klik "Poll Now". 2. Periksa field Last run/Last status/Files imported. 3. Buka Import Logs; verifikasi log per file ter-create dan diproses executor. |
| Data Uji | File baru di SFTP. |
| Hasil yang Diharapkan | File baru terunduh, log dibuat (executor sama dengan wizard), last_status = ok, files_imported bertambah, last_message mencatat jumlah file baru. |
| Hasil Aktual |  |
| Status (Lulus / Gagal) |  |
| Penguji / Tanggal |  |
| Catatan / No. Defect |  |

| UAT-FT-03 — Dedup skip pada polling berulang |  |
| --- | --- |
| Referensi FR | FR-11, FR-09 |
| Prioritas | Sedang |
| Prakondisi | UAT-FT-02 selesai; file di remote tidak berubah. |
| Langkah Pengujian | 1. Klik "Poll Now" kembali tanpa menambah file baru. 2. Periksa Import Logs. |
| Data Uji | Direktori remote tanpa file baru. |
| Hasil yang Diharapkan | File yang hash-nya sudah dikenal dilewati diam-diam (skip); tidak ada log/import ganda. File 0 byte juga dilewati. |
| Hasil Aktual |  |
| Status (Lulus / Gagal) |  |
| Penguji / Tanggal |  |
| Catatan / No. Defect |  |

| UAT-FT-04 — Cron poller terjadwal |  |
| --- | --- |
| Referensi FR | FR-11 |
| Prioritas | Sedang |
| Prakondisi | Feed aktif; cron "Retail Import: poll SFTP feeds" diaktifkan. |
| Langkah Pengujian | 1. Settings ▸ Technical ▸ Scheduled Actions; aktifkan cron poll feeds (default nonaktif). 2. Picu manual (Run) atau tunggu jadwal; periksa feed Last run. |
| Data Uji | Cron poll feeds + file baru di SFTP. |
| Hasil yang Diharapkan | Cron memproses seluruh feed aktif; file baru terimpor otomatis tanpa intervensi manual; default cron nonaktif terverifikasi. |
| Hasil Aktual |  |
| Status (Lulus / Gagal) |  |
| Penguji / Tanggal |  |
| Catatan / No. Defect |  |

| UAT-FT-05 — Penanganan error koneksi feed |  |
| --- | --- |
| Referensi FR | FR-11 |
| Prioritas | Sedang |
| Prakondisi | Feed dengan kredensial/host sengaja salah. |
| Langkah Pengujian | 1. Set host/kredensial salah; klik "Poll Now". 2. Periksa Last status & Last message. |
| Data Uji | Konfigurasi feed invalid. |
| Hasil yang Diharapkan | last_status = error dan last_message memuat pesan kegagalan; sistem tidak crash dan feed lain tidak terdampak. |
| Hasil Aktual |  |
| Status (Lulus / Gagal) |  |
| Penguji / Tanggal |  |
| Catatan / No. Defect |  |

## 4.8 Suite UAT-RP — Pelaporan dan Rekonsiliasi

| UAT-RP-01 — Laporan keuangan lengkap (Excel/PDF) |  |
| --- | --- |
| Referensi FR | FR-13 |
| Prioritas | Tinggi |
| Prakondisi | Modul custom_accounting_full terpasang; ada transaksi (PO/Bill/Payment). |
| Langkah Pengujian | 1. Accounting ▸ Reporting; jalankan General Ledger, Trial Balance, P&L, Balance Sheet. 2. Ekspor ke Excel dan PDF. |
| Data Uji | Transaksi hasil suite UAT-PR. |
| Hasil yang Diharapkan | Laporan keuangan tersedia & akurat; ekspor Excel/PDF berhasil dengan format rapi. |
| Hasil Aktual |  |
| Status (Lulus / Gagal) |  |
| Penguji / Tanggal |  |
| Catatan / No. Defect |  |

| UAT-RP-02 — Template PDF transaksi ber-branding per company |  |
| --- | --- |
| Referensi FR | FR-13 |
| Prioritas | Sedang |
| Prakondisi | Modul custom_report_templates terpasang; branding EBR dikonfigurasi. |
| Langkah Pengujian | 1. Cetak PDF Purchase Order, Quotation, dan Invoice. 2. Periksa header/branding, format mata uang, dan tata letak. |
| Data Uji | PO/Quotation/Invoice EBR. |
| Hasil yang Diharapkan | PDF tampil dengan branding PT EBR; format uang benar (tanpa artefak NBSP/Â); layout sesuai template. |
| Hasil Aktual |  |
| Status (Lulus / Gagal) |  |
| Penguji / Tanggal |  |
| Catatan / No. Defect |  |

| UAT-RP-03 — Rekonsiliasi settlement tender (X70T) vs bank |  |
| --- | --- |
| Referensi FR | FR-05 |
| Prioritas | Sedang |
| Prakondisi | Data X70T & mutasi bank tersedia (Phase 5/manual). |
| Langkah Pengujian | 1. Bandingkan settlement tender per acquirer terhadap penerimaan bank per hari. 2. Identifikasi selisih fee acquirer. |
| Data Uji | X70T_Tender_Settlement + rekening koran. |
| Hasil yang Diharapkan | Settlement terekonsiliasi per acquirer; selisih fee teridentifikasi & dapat dibukukan; selisih abnormal ter-flag untuk eskalasi. |
| Hasil Aktual |  |
| Status (Lulus / Gagal) |  |
| Penguji / Tanggal |  |
| Catatan / No. Defect |  |

| UAT-RP-04 — Valuasi persediaan mencerminkan saldo awal & mutasi |  |
| --- | --- |
| Referensi FR | FR-13, FR-06 |
| Prioritas | Sedang |
| Prakondisi | Saldo awal X20 (UAT-OS-01) & receipt (UAT-PR-03) selesai. |
| Langkah Pengujian | 1. Inventory ▸ Reporting ▸ Inventory Valuation. 2. Cocokkan nilai persediaan terhadap saldo awal + penerimaan. |
| Data Uji | Hasil X20 + receipt PO. |
| Hasil yang Diharapkan | Nilai persediaan akurat mencerminkan saldo awal X20 dan mutasi penerimaan; akun persediaan di GL konsisten. |
| Hasil Aktual |  |
| Status (Lulus / Gagal) |  |
| Penguji / Tanggal |  |
| Catatan / No. Defect |  |

## 4.9 Suite UAT-TX — Pajak (PPN / Coretax)

| UAT-TX-01 — Konfigurasi & penerapan PPN pada PO/Bill |  |
| --- | --- |
| Referensi FR | FR-14 |
| Prioritas | Tinggi |
| Prakondisi | Pajak PPN keluaran/masukan terkonfigurasi sesuai tarif berlaku. |
| Langkah Pengujian | 1. Buat PO/Bill dengan produk kena PPN. 2. Verifikasi perhitungan PPN dan akun pajak. |
| Data Uji | Transaksi kena PPN. |
| Hasil yang Diharapkan | PPN dihitung sesuai tarif; jurnal pajak masuk akun yang benar. |
| Hasil Aktual |  |
| Status (Lulus / Gagal) |  |
| Penguji / Tanggal |  |
| Catatan / No. Defect |  |

| UAT-TX-02 — Ekspor e-Faktur / Coretax |  |
| --- | --- |
| Referensi FR | FR-14 |
| Prioritas | Sedang |
| Prakondisi | Modul custom_coretax terpasang; NPWP & data Coretax terisi. |
| Langkah Pengujian | 1. Jalankan fungsi ekspor e-Faktur/Coretax pada invoice/bill terkait. 2. Periksa output sesuai format Coretax. |
| Data Uji | Invoice/bill ber-PPN. |
| Hasil yang Diharapkan | Output e-Faktur/Coretax dihasilkan sesuai format; data NPWP & nilai pajak benar. |
| Hasil Aktual |  |
| Status (Lulus / Gagal) |  |
| Penguji / Tanggal |  |
| Catatan / No. Defect |  |

| UAT-TX-03 — Bukti potong (custom_coretax_bupot) |  |
| --- | --- |
| Referensi FR | FR-14 |
| Prioritas | Rendah |
| Prakondisi | Modul custom_coretax_bupot terpasang; ada transaksi relevan. |
| Langkah Pengujian | 1. Buat/cetak bukti potong pada transaksi relevan. 2. Periksa nilai & format. |
| Data Uji | Transaksi dengan pemotongan pajak. |
| Hasil yang Diharapkan | Bukti potong dihasilkan dengan nilai & format sesuai ketentuan. |
| Hasil Aktual |  |
| Status (Lulus / Gagal) |  |
| Penguji / Tanggal |  |
| Catatan / No. Defect |  |

## 4.10 Suite UAT-SEC — Keamanan dan Hak Akses

| UAT-SEC-01 — Hak akses Retail Import User |  |
| --- | --- |
| Referensi FR | FR-08, FR-10 |
| Prioritas | Tinggi |
| Prakondisi | Akun dengan grup "Retail Import / User" (bukan Manager). |
| Langkah Pengujian | 1. Login sebagai user grup User. 2. Buka Retail Import; coba akses Import Data, Import Logs, dan Configuration. |
| Data Uji | Akun grup Retail Import User. |
| Hasil yang Diharapkan | User dapat menjalankan wizard import dan melihat log; menu Configuration (Profiles, SFTP Feeds) TIDAK tampil/teramankan. |
| Hasil Aktual |  |
| Status (Lulus / Gagal) |  |
| Penguji / Tanggal |  |
| Catatan / No. Defect |  |

| UAT-SEC-02 — Hak akses Retail Import Manager |  |
| --- | --- |
| Referensi FR | FR-08, FR-10 |
| Prioritas | Sedang |
| Prakondisi | Akun dengan grup "Retail Import / Manager". |
| Langkah Pengujian | 1. Login sebagai Manager. 2. Akses Configuration ▸ Import Profiles & SFTP Feeds; ubah profil; lakukan Force re-import. |
| Data Uji | Akun grup Retail Import Manager. |
| Hasil yang Diharapkan | Manager dapat mengelola profil & feed dan melakukan force re-import (mewarisi hak User); pemisahan tugas (SoD) terjaga. |
| Hasil Aktual |  |
| Status (Lulus / Gagal) |  |
| Penguji / Tanggal |  |
| Catatan / No. Defect |  |

| UAT-SEC-03 — Penyimpanan kredensial SFTP terbatas |  |
| --- | --- |
| Referensi FR | FR-11 |
| Prioritas | Sedang |
| Prakondisi | Feed SFTP dengan auth password menggunakan ir.config_parameter. |
| Langkah Pengujian | 1. Verifikasi password disimpan pada ir.config_parameter (kunci pada password_param), bukan plaintext pada form. 2. Verifikasi akses baca parameter dibatasi; uji opsi auth key-based. |
| Data Uji | Konfigurasi feed password & key. |
| Hasil yang Diharapkan | Secret SFTP dirujuk via ir.config_parameter; akses baca dibatasi; auth key-based berfungsi sebagai alternatif yang lebih aman (catatan: belum ada enkripsi at-rest — risiko terdokumentasi). |
| Hasil Aktual |  |
| Status (Lulus / Gagal) |  |
| Penguji / Tanggal |  |
| Catatan / No. Defect |  |

# 8. Catatan Defect (Defect Log)

Seluruh test case berstatus Gagal/Blocked dicatat pada tabel berikut dan ditindaklanjuti sesuai alur defect (Bab 2.7).

| No | Test Case | Deskripsi Defect | Severity | Status | PIC | Tgl Selesai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 9. Ringkasan Hasil dan Sign-off UAT

## 9.1 Ringkasan Eksekusi

| Suite | Jml Test Case | Lulus | Gagal | Blocked | % Lulus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UAT-ENV — Lingkungan & Smoke | 2 |  |  |  |  |
| UAT-MD — Master Data Import | 7 |  |  |  |  |
| UAT-IMP — Kontrol Adapter Import | 6 |  |  |  |  |
| UAT-OS — Saldo Awal Stok | 3 |  |  |  |  |
| UAT-PR — Procurement EBR → SES | 5 |  |  |  |  |
| UAT-MR — Mirroring Operasional | 6 |  |  |  |  |
| UAT-FT — SFTP Feed | 5 |  |  |  |  |
| UAT-RP — Pelaporan & Rekonsiliasi | 4 |  |  |  |  |
| UAT-TX — Pajak | 3 |  |  |  |  |
| UAT-SEC — Keamanan & Hak Akses | 3 |  |  |  |  |
| TOTAL | 44 |  |  |  |  |

## 9.2 Keputusan Penerimaan

Tandai salah satu keputusan berikut berdasarkan hasil eksekusi dan kriteria keluar (Bab 2.5):

Diterima (Accepted) — seluruh kriteria keluar terpenuhi; sistem disetujui untuk go-live.

Diterima Bersyarat (Accepted with conditions) — go-live dilanjutkan dengan daftar defect Medium/Low beserta rencana penyelesaian terlampir.

Ditolak (Rejected) — terdapat defect Critical/High terbuka; UAT diulang setelah perbaikan.

## 9.3 Lembar Tanda Tangan Hasil UAT

| Peran | Nama | Keputusan | Tanda Tangan | Tanggal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UAT Lead — Erajaya |  |  |  |  |
| Tester Finance — PT EBR |  |  |  |  |
| Tester Ops/Master Data — PT EBR |  |  |  |  |
| IT / ERP Lead — Erajaya |  |  |  |  |
| Business Owner — Levi's Retail (Sign-off) |  |  |  |  |