HANDOVER

Handover — Integrasi: PPOB, VAS PMO, ESB/EFN, Denso

PPOB/PPS, VAS PMO, ESB/EFN, Denso

EAL-Hub · platform Odoo 19 multi-tenant Erajaya Active Lifestyle
Berlaku per: 28 September 2026

Daftar isi di halaman berikut kosong sampai Word memperbaruinya: buka dokumen, tekan Ctrl+A lalu F9, atau klik kanan daftar isi → *Update Field*.

Daftar Isi

# 1. Ringkasan

Empat jalur integrasi non-retail. Setiap angka dan tanggal menyebut sumbernya dalam tanda kurung: nama file memory, path repo, nomor PR, atau nama basis data. Status diverifikasi terhadap runtime 28-Sep-2026 (pg_database + ir_module_module pada odoo19-platform-postgres, plus probe TCP ke node PPOB).

| Jalur | Modul | DB | Status jujur |
| --- | --- | --- | --- |
| PPOB / PPS | 12 × verticals/custom_ppob_* | ppob di VPS 192.168.3.185, rnd_ppob di host ini | Node terbangun & terverifikasi 8-Sep-2026; nol data master, belum ada transaksi |
| VAS PMO | 4 × ee_gap/custom_project_* + app Next.js | rnd_vas_pmo | Rilis 1 sebagian; hanya `admin` punya role, password DB masih default |
| ESB Core / EFN | ee_gap/custom_esb_connector + verticals/custom_fnb_stock_ops | rnd_esb (disposable) | Build selesai, 158 test hijau atas fixture; diblokir kredensial ESB |
| MDM product-master | ee_gap/custom_retail_import_api | tst_mdm_levis (UAT) | UAT hidup; produksi `/api/mdm` masih `404 NOT_DEPLOYED` |
| Denso BHT / barcode | custom_wms_docs, custom_barcode | demo_wms, rnd_wms | Perangkat perlu konfigurasi simbologi — bukan bug software |

Tidak satu pun dari jalur ini berada di jalur kritis produksi Levi's atau ARKA-AIM hari ini. Jangan menjualnya sebagai kapabilitas yang sudah berjalan tanpa menyebut statusnya.

# 2. PPOB / PPS

## 2.1 Dua belas modul

Semua di tier verticals/, versi 19.0.1.x.0 (addons/verticals/custom_ppob_*/__manifest__.py).

| Modul | Fungsi |
| --- | --- |
| custom_ppob_core | Fondasi: partner mitra/provider, 19 akun PPOB via hooks.py, jurnal PSAL/PWAL/PPRV/PSUM, tarif PPN |
| custom_ppob_wallet | Wallet prepaid mitra, primitif debit/kredit atomik row-locked + ledger GL berpasangan |
| custom_ppob_provider | Master provider, inventori bucket atomik, mapping SKU |
| custom_ppob_sale | State machine transaksi PPOB + wallet & bucket atomik |
| custom_ppob_va | Virtual account mitra + top-up wallet (callback H2H bank) |
| custom_ppob_commission | Komisi dua arah: provider→kita dan kita→mitra |
| custom_ppob_rollup | Agregasi transaksi sukses menjadi sale.order harian |
| custom_ppob_sla | Target throughput + latensi deklaratif per provider/kelas |
| custom_ppob_pps_gateway | Memaparkan API H2H PPS/EVShop dari Odoo untuk ERASPACE POS |
| custom_ppob_eraspace_bridge | Mirror feed POS + H2H ERASPACE ke Finance/Accounting |
| custom_ppob_biller_digiflazz | Adapter H2H Digiflazz (topup prepaid, inquiry postpaid) |
| custom_ppob_oracle_bridge | Jembatan ke pipeline Oracle EVShop lama — opt-in |

## 2.2 Node VPS terpisah

Diputuskan 8-Sep-2026: PPOB/PPS pindah ke VPS sendiri di 192.168.3.185, membawa clone repo odoo-platform utuh. VPS itu bukan mesin kosong — di sana sudah jalan nginx :80 → Next.js :3000, Odoo 18 CE :8069/8071/8072, FastAPI "OdooHub API" :8080, Postgres :5433, FTP :21; keputusan user ambil alih, bukan koeksistensi. SSH di port 2221, bukan 22. Host remote odoo-fico.local, Ubuntu 24.04, 4 vCPU / 15 GiB / 96 GB; repo dikirim lewat git bundle (origin/main 74dc1ab) karena remote tak punya deploy key GitHub. Stack lama odoohub (7 container, ada env prod) diarsipkan ke /var/backups/pre-ppob-takeover/20260908_060416 (dump 47 M + bind-mount, total 102 M) lalu di-stop + restart=no; container & volume UTUH — rollback = `docker start`. odoohub adalah pendahulu odoo-platform, bukan produk lain; /opt/odoohub di host ini sudah dihapus sengaja dan dua systemd unit-nya di-disable 17-Sep-2026 setelah restart-looping 2.099.895 kali (ppob-node-vps-185-takeover, odoohub-predecessor).

Hasil DB ppob per 8-Sep: 11 modul custom_ppob_* installed (oracle_bridge sengaja uninstalled), chart_template=id, currency IDR, 137 akun, 19 baris custom_ppob_account_mapping, 12 jurnal, 29 cron aktif; URL http://192.168.3.185:8069/, admin awal bawaan installer yang HARUS diganti. Probe 28-Sep-2026: port 8069 dan 2221 masih OPEN. Kit provisioning sudah tracked di git — deploy/ppob-node/ = takeover.sh (dry-run default, butuh CONFIRM=yes-take-over, tidak pernah rm/dropdb), bootstrap.sh, docker-compose.ppob.yml, install-ppob.sh, .env.ppob.example, README.md. Node ini TIDAK masuk cron backup 02:30 host .140 — perlu backup sendiri (ppob-node-vps-185-takeover, no-automated-tenant-db-backups).

## 2.3 Jebakan yang sudah dibayar

PPOB tidak bisa dipilah dari monorepo. Closure dependensi = 23 modul custom di 4 keluarga: verticals/custom_ppob_* (12), core/ (custom_core, custom_adapter_framework), ee_gap/ (custom_accounting_full, custom_accounting_reports, custom_hr_payroll_id, l10n_id_psak_custom), compliance/ (custom_coretax, custom_coretax_bupot, custom_pph_witholding, custom_pdp_core, custom_pdp_audit). Clone repo penuh, pasang modul PPOB saja — konsekuensinya node ikut siklus rilis addon bersama (ppob-node-vps-185-takeover, shared-addon-version-bump-drift).

URUTAN INSTALL WAJIB: `-i base` → set IDR → `-i l10n_id` → modul PPOB. Di DB kosong tanpa CoA, custom_ppob_core/hooks.py membuat 19 akun sendiri (id 1–19), lalu account menjalankan _auto_install_template yang meng-unlink() semua akun placeholder → ForeignKeyViolation pada custom_ppob_account_mapping_account_id_fkey (rnd-ppob-db-setup).

Dua jebakan compose: ports: HARUS pakai tag !override (tanpa itu compose menggabung daftar port, 127.0.0.1:8069 dari base ikut terbawa → "address already in use"), dan DBFILTER: ${DBFILTER:-^ppob$$} memang sampai ke container sebagai ^ppob$ walau docker compose config menampilkan ^ppob$$. Dua bug kit yang diperbaiki: chown filestore ke 100:101 (image odoo:19.0 jalan sebagai uid 100), dan guard chart_template harus menolak generic_coa/kosong karena Odoo 19 memakai kode negara `id` (ppob-node-vps-185-takeover).

## 2.4 `rnd_ppob` — jangan dipakai untuk demo

Per 13-Aug-2026 rnd_ppob (94 MB) adalah kerangka kosong, BUKAN lingkungan demo: skema lengkap (70 akun, 19 mapping, jurnal PSAL/PWAL/PPRV/PSUM, 5 tarif PPN, 2 kelas produk, 4 grup, 7 cron) tetapi 0 provider / produk / tier / mitra / wallet / VA / transaksi, 1 user. Dua cacat PERMANEN: currency company USD dan chart template `generic_coa` — per 8-Sep sudah ada 3 account.move (2 posted), jadi try_loading('id', ...) tidak lagi aman dan currency tidak bisa diubah. Untuk demo/UAT dengan pajak Indonesia yang benar: bikin DB baru lewat deploy/ppob-node/install-ppob.sh. Per 8-Sep stack accounting penuh dipasang di rnd_ppob (134 modul installed), termasuk custom_finance_portal — satu-satunya DB di host ini yang memasangnya (28-Sep-2026). Tiga cron Oracle bridge menyala tiap menit tanpa koneksi Oracle, jadi jangan pasang modul itu kecuali dipakai; oracle_bridge butuh python oracledb (3.4.0 sudah di /opt/odoo-platform/odoo/requirements.txt) (rnd-ppob-db-setup, ppob-node-vps-185-takeover).

## 2.5 Enam gap yang tercatat jujur di dokumen klien

docs/projects/ppob-implementation/README.md mencantumkannya terbuka — jangan disembunyikan:

| Gap | Isi |
| --- | --- |
| G1 | API wallet sinkron (hold/commit/release/credit/balance) belum ada; wallet hanya punya primitif internal tanpa controller |
| G2 | custom_ppob_eraspace_bridge masih berpola 2-feed (POS + H2H) dari konsep lama |
| G3 | Nol test otomatis pada custom_ppob_core, _wallet, _commission, _rollup |
| G4 | Jalur prepaid Digiflazz tak punya inquiry() maupun status() — reaper tak bisa auto-resolusi |
| G5 | Gateway PPS mendokumentasikan anti-replay + kesegaran waktu, tetapi controller hanya menegakkan IP allowlist + tanda tangan + idempotensi DB; max_clock_skew_s tidak pernah dibaca |
| G6 | Tidak ada skrip konfigurasi tenant PPOB di scripts/tenants/ — go-live belum reproducible |

Dua batasan yang diwarisi, bukan cacat implementasi: MD5 pada kontrak gateway PPS (terisolasi di satu berkas, dikompensasi IP allowlist + rahasia per mitra + idempotensi DB) dan PPN diakui pada faktur ringkas harian, bukan per transaksi.

## 2.6 Arah program dan paket dokumen

Existing (terkoreksi 23-Jul-2026): mitra prepaid bertransaksi langsung ke H2H switcher; ERASPACE POS di luar jalur transaksi PPOB; saldo mitra dikelola aplikasi Azecs. Fase 1 Odoo menggantikan Azecs sebagai pemegang saldo (wallet authoritative, atomic) sekaligus mirror ledger → sejak Fase 1 Odoo sudah di jalur kritis penjualan. Fase 2 Odoo menggantikan H2H sebagai transaction engine. Fase 3 konsolidasi penuh (VA top-up, katalog master, komisi/PPh) (docs/projects/ppob/ppob-eraspace-h2h-architecture.md, docs/projects/ppob/ppob-eraspace-odoo-target-architecture.md).

docs/projects/ppob-implementation/ — 10 dokumen (00 PID … 09 Rebasing), 80 kebutuhan BR-xx, 25 acceptance test, 12 keputusan arsitektur. Estimasi tanpa PM: Greenfield ≈ 538 md / 26 minggu, Brownfield ≈ 243 md / 13 minggu, PPS tiga fase ≈ 233 md / 23 minggu. Dokumen 07 memetakan 107 kebutuhan klien *Revamp Evshop* (≈497 md penuh / ≈235 md prioritas); dokumen 09 me-rebase itu menjadi 178 md / 14 minggu untuk delivery AI-assisted; terakhir diverifikasi terhadap repo 2026-08-11. docs/projects/pps-odoo-hub/ — BRD (15 bab, 26 tabel, 142 kebutuhan bernomor), TSD (11 bab, 25 tabel), UAT Script (9 lembar, 184 kasus uji: 107 positif / 77 negatif), dibangun ulang dengan build_brd.py, build_tsd.py, build_uat.py.

# 3. VAS PMO

Monitoring pekerjaan tim Product Owner Value-Added Services: Odoo 19 CE sebagai engine project & task, UI Next.js 15 headless (docs/projects/vas-pmo/00-development-plan.md). Empat modul ee_gap/custom_project_{portfolio,cr,notify,api} — pasang custom_project_api, ia menarik sisanya; semua installed di rnd_vas_pmo (portfolio 19.0.1.1.0, tiga lainnya 19.0.1.0.0, 28-Sep-2026).

Topologi. vas-pmo/ Next.js BFF → container odoo19-platform-vas-pmo, host port 18110 (LAN only), Up 8 weeks (healthy) per 28-Sep-2026; URL publik https://103.130.240.24/vaspmo lewat Caddy karena box ini ber-IP privat di belakang NAT dan hanya 80/443 di-forward. Route adalah handle /vaspmo* (BUKAN handle_path) + basePath: "/vaspmo"; tiga hal mengikuti prefix itu: healthcheck compose (hati-hati — service storefront punya baris healthcheck byte-identik), custom_project_notify.bff_url, dan NextResponse.redirect di src/middleware.ts yang tidak menambah basePath sendiri. `odoo-vaspmo` adalah klon service odoo dengan DBFILTER=^rnd_vas_pmo$ tanpa port publik — dibutuhkan karena odoo bersama jalan DBFILTER=^.*$ sehingga Odoo tidak bisa memilih DB untuk rute auth='public' /vaspmo/api/* dan menjawab 404; me-restart odoo tidak memperbaikinya, itu hanya mendaftarkan controller (vas-pmo-deploy-rnd).

Status. 44/44 test lolos (--test-tags vaspmo): portfolio 20, cr 14, notify 13, api lewat HTTP nyata. Loop notifikasi ujung-ke-ujung terbukti (stage change → outbox → HMAC → BFF → email nyata masuk mailpit; WA di-skip "no phone number on record" tanpa menjatuhkan email), retry outbox terbukti. Delapan poin Revisi 2 Selesai kecuali poin 1 yang selesai "untuk core" — belum ada shortcut inline J/K dan burn-down chart (docs/projects/vas-pmo/10-implementation-status.md).

Tiga jebakan yang mahal. (1) _guard di kedua controller menangkap ValidationError lalu mengembalikan 422 rapi tanpa `cr.rollback()`; constraint menyala saat *flush*, setelah UPDATE sudah dikirim ke Postgres, jadi UPDATE itu tetap ter-commit — stage Hold kehilangan jam paused-nya dan semua angka cycle time jadi salah. Testnya kini menguji database tidak berubah, bukan status code. (2) Stage ter-seed menjadi personal stage: project.task.type.user_id default ke self.env.uid dan project.task_type_visibility_rule adalah rule global (user_id in (False, user.id)) — global berarti AND, jadi tidak ada grup yang bisa meng-override; ketujuh stage berakhir dimiliki user yang memasang dan board hilang dari seluruh tim. Diperbaiki di custom_project_portfolio 19.0.1.0.1: user_id=False eksplisit + _vaspmo_make_stages_shared() dari data file non-noupdate (record stage ber-noupdate="1", jadi upgrade saja tidak memperbaiki apa pun). (3) Test butuh `--workers 0` karena /opt jalan prefork dan HttpCase.setUpClass membaca server.httpd yang tidak dimiliki PreforkServer; dan scripts/deploy-vas-pmo.sh --with-tests mem-pipe ke tail -5 yang menyembunyikan baris verdict (vas-pmo-deploy-rnd).

Belum selesai. Akun pengguna nyata (hanya admin yang memegang VAS PMO / Administrator, password DB masih default), reverse proxy di 443, kredensial WaHub, legal_entity per brand, modul Jira dan ticket-bridge. Perbaikan stage + blok odoo-vaspmo uncommitted di /home branch feat/vas-pmo; keputusan OD1 (ticketing mana yang jadi sumber tiket) belum dijawab dan tidak memblokir Fase 1–4 (vas-pmo-deploy-rnd).

# 4. ESB Core API & EFN

## 4.1 Cara membaca spesifikasinya, dan tiga keluarga base URL

Dokumentasi di https://developers.esb.co.id/esb-core/ adalah shell apiDoc kosong. Spesifikasi nyata ada di https://developers.esb.co.id/esb-core/api_data.js (~4 MB JSON, 363 endpoint / 41 grup) + api_project.js. Fetch dan parse itu, jangan WebFetch halamannya. Trik sama berlaku untuk portal saudaranya (esb-oms, eso-fs, eso-qs, loop) — tetapi hanya esb-oms merespons. Salinan distilasi di docs/integrations/esb-core-api.md, spesifikasi verbatim di docs/integrations/esb/{esb-core,esb-oms}.apidoc.json. Satu "base_url" tunggal salah — butuh 3 konfigurasi adapter (esb-core-api):

| Keluarga | Prod | Staging |
| --- | --- | --- |
| Core /auth, /inventory/*, /purchase/*, /product, /report/* | services.esb.co.id/core | stg7.esb.co.id/core-stg (INT: core-int) |
| corev1/* (Get Product, GR inquiry, sales-information, daily material usage) | core-api.esb.co.id | stg7.esb.co.id/api-fnb-backend/web |
| external/general/* (OMS sales-head, sales-menu) | esbcore.co.id | int-erp.esb.co.id |

## 4.2 `status:"fail"` pada HTTP 200

Envelope respons di SETIAP endpoint: {path, timestamp, status:"ok"|"fail", code, message, result, errors[]}. EC03100000 OK · EC03100001 Unauthorized/Invalid Token · EC03100032 bad credentials. HTTP 200 dengan `status:"fail"` itu NORMAL — jangan pernah percaya kode HTTP saja. Pagination: query page/limit (default 20, max 100 pada stock-movement) dengan result.count/next/prev; OMS external/general/* justru memakai header X-Pagination-*.

Auth: POST /auth/login → result.accessToken (kadaluarsa 1 jam) + result.refreshToken (24 jam); GET /auth/refresh dengan Authorization: Bearer {refreshToken}. Static API key bisa diterbitkan PIC ESB — lebih disukai, menghapus manajemen sesi sepenuhnya. Gotcha terdokumentasi: *"A successful API login will log you out of any existing ESB Core session using the same credentials, vice versa."* Worker paralel yang masing-masing login akan saling menendang — pakai satu user API khusus, satu baris sesi ter-cache, dan lock baris FOR UPDATE di sekitar login/refresh.

Dua gap struktural yang harus didesain di sekelilingnya: (1) tidak ada endpoint bulk "stock on hand" — snapshot harus diturunkan dari qtyBalance terakhir per (branch, location, productDetailID) di jendela /report/stock-movement; (2) tidak ada header idempotency-key pada POST mana pun — mitigasinya menstempel kunci hasil generate ke free-text additionalInfo lalu memeriksa endpoint Index untuk kunci itu sebelum membuat. Pada POST /inventory/item-journal, `qty` adalah delta bertanda, bukan kuantitas hasil hitung; locationID wajib bertipe warehouse atau kitchen; status 1 New / 2 Rejected / 3 Authorized / 38 Waiting for Approval; lalu PATCH /inventory/item-journal/{num}/authorize. Sebagian endpoint bertanda "(Piloting)" — akses per company, bentuknya bisa berubah tanpa pemberitahuan (esb-core-api).

## 4.3 Proyek EFN (Erajaya F&B)

Greenfield: per 21-Jul-2026 tidak ada satu pun kode ESB/EFN di odoo-platform. Keputusan user: ESB Core adalah sumber kebenaran untuk stok; Odoo memirror master + stok ESB, menjalankan intelijensinya, dan mendorong hasilnya balik sebagai dokumen ESB native — Odoo tidak pernah memegang qty_available otoritatif untuk outlet EFN. Opname dihitung di Odoo lalu di-push sebagai Item Journal (+ authorize); output replenishment keempatnya (Purchase Request, Goods Transfer Request, Purchase Order) dengan gerbang draft-di-Odoo → user Approve → push (esb-odoo-efn-integration).

`ee_gap/custom_esb_connector` 19.0.0.1.0 — EsbCoreAdapter(BaseAdapter) di atas custom_adapter_framework, custom.esb.session (rotasi token di bawah lock FOR UPDATE), mirror master (custom.esb.branch/.location/.purpose/.document.template/.product.detail) + x_esb_* di product.product, custom.esb.stock.snapshot, custom.esb.outbox (queue_job + idempotensi via additionalInfo); 70 test hijau terhadap fixture, tanpa kredensial ESB. `verticals/custom_fnb_stock_ops` 19.0.0.1.0 — opname di atas custom_wms_cycle_count (sesi ber-scope branch+location ESB, expected dari snapshot, close → SATU item journal, tanpa `stock.move` Odoo), histori demand dari material-usage OMS, forecast (seasonal_dow default + weighted_ma + moving_average, walk-forward MAPE, tanpa ML), rule replenishment → proposal draft → Approve manusia adalah push → PR/GTR/PO; 86 test hijau, 158 test di ketiga modul pada rnd_esb (48 MB, keduanya installed per 28-Sep-2026, DB disposable). Efek samping yang diperbaiki: custom_wms_cycle_count memposting stock.move dengan field name yang tidak ada lagi di Odoo 19 — setiap penyesuaian cycle count rusak, ESB atau bukan; dan ir_sequence_data.xml-nya placeholder sehingga semua sesi bernama CC/NEW. Ketiga modul masuk pack fnb di custom_hub_console (esb-odoo-efn-integration).

Blocker: Q1 (akun integrasi khusus, idealnya static API key) dan Q2 (environment + kredensial staging) di docs/projects/efn-esb/02-BRD-technical.md §7 — keduanya bertanda Blocking: Yes, Q1 "highest priority". Q3–Q7 tidak memblokir tetapi Q4 (additionalInfo tersimpan verbatim dan bisa difilter) harus dikonfirmasi sebelum go-live; "Everything else is ready" (docs/projects/efn-esb/README.md). Kriteria penerimaan AC-1 … AC-6 sudah tertulis, termasuk AC-1: autentikasi bertahan dari eviction sesi eksternal yang disengaja tanpa intervensi manual (docs/projects/efn-esb/02-BRD-technical.md §8).

# 5. MDM product-master API

Dibangun 27-Jul-2026 untuk feed Levi's Principal: MDM HUB → SAP PO → IBM MQ → Mulesoft → POST <base>/products → Odoo, menggantikan laporan SSRS X101.

Kunci SKU adalah `udf2`, BUKAN `skuCode`. Aturannya berlaku pada seluruh 214.305 baris docs/projects/levis/X101_Material_Master.xlsx: PROD SKU == PRODUCT_CODE.replace("-","") + "0" + ITEM_SIZE + (INSEAM if != "-") — contoh 002IJ0027 + 0 + 32 + 28 = 002IJ002703228. skuCode (002IJ-00273228, pakai tanda hubung) tidak muncul sama sekali di X101 → disimpan di product.product.mdm_sku_code, jangan di default_code. category1/category2 adalah taksonomi yang berbeda dari 7 CATEGORY ber-prefix gender / 118 triple CLASS-SUBCLASS milik X101, dan tidak ada sumber SUBCLASS sama sekali — karena itu ada crosswalk retail.mdm.category.map + flag mdm_category_unmapped. Jebakan Odoo yang memakan dua putaran debug: pada template single-variant Odoo memirror default_code varian ke product.template.default_code, jadi item satu ukuran menampilkan PROD SKU di template bukan kode mainline — pakai product.template.mdm_template_code. Auth = mode api_key di secure_endpoint custom_core (default tetap hmac agar 5 scope live tak tersentuh; CIDR allow-list wajib di mode api_key) (levis-mdm-product-api).

Endpoint memberi tahu dirinya sendiri: GET /ping dan POST /products mengembalikan environment + database. Assert `environment` sebelum run, jangan percaya URL yang dikonfigurasi di klien — UAT dan produksi berbagi host, port, dan sertifikat yang sama, dan prefix path adalah satu-satunya pembeda. Base URL produksi masih menjawab `404 NOT_DEPLOYED`; enabled: false → 503; dryRun: true → pesan divalidasi dan dipetakan tetapi tidak ada produk yang ditulis (fase shadow, diharapkan di awal rollout). Spesifikasi mesin docs/integrations/mdm-product-api.openapi.yaml, OpenAPI 3.1 (docs/integrations/mdm-product-api.md).

# 6. Denso BHT / barcode

Denso BHT-1700QWB-1 di jaringan ini membaca EAN-13 dengan baik tetapi gagal pada SETIAP Code128. Terverifikasi bahwa itu perangkatnya, bukan hasil cetaknya: zbarimg berhasil mendekode 31/31 barcode (termasuk semua Code128) pada 300 dpi dari PDF yang sama. Sebabnya: Denso merek Jepang dan banyak unit BHT dikirim dengan hanya simbologi JAN/EAN/UPC aktif; Code128 mati secara default, dan perbaikannya di perangkat. Barcode bin/lokasi dan dokumen (JDC-GR-IN-01, JDC/IN/00012) alfanumerik dan hanya bisa Code128 — tidak ada fallback EAN-13, jadi mengaktifkan Code128 itu wajib, bukan opsional. Karena itu laporan WMS merender barcode item dengan mode auto supaya payload 13 digit keluar sebagai EAN-13, sementara barcode dokumen tetap Code128. Generator sheet barcode: scripts/tenants/wms_demo/gen_pdf.py; output dipublikasikan ke /srv/sftp-share/files/hht_barcode_test_receiving.pdf (denso-bht-code128-disabled, wms-report-barcodes).

# 7. Yang MASIH TERBUKA

| # | Jalur | Yang terbuka |
| --- | --- | --- |
| T1 | PPOB | Enam gap G1–G6; DB ppob masih nol data master; node tidak masuk backup otomatis; ganti password admin awal bawaan installer |
| T2 | PPOB | Sembilan keputusan terbuka di 06-Addendum-PPS.md; 10 keputusan terbuka di BRD PPS |
| T3 | VAS PMO | Akun pengguna nyata, reverse proxy 443, kredensial WaHub, legal_entity per brand, modul Jira + ticket-bridge |
| T4 | VAS PMO | Perbaikan stage + blok odoo-vaspmo uncommitted di /home branch feat/vas-pmo; keputusan OD1 belum dijawab |
| T5 | EFN/ESB | Q1 kredensial/static API key + Q2 environment staging — keduanya blocking; Q4 wajib dikonfirmasi sebelum go-live |
| T6 | MDM | Base URL produksi /api/mdm masih 404 NOT_DEPLOYED; masih di fase UAT/shadow |
| T7 | Denso | Simbologi Code128 belum diaktifkan di unit BHT — perangkat, bukan software |

# 8. JANGAN

JANGAN WebFetch `developers.esb.co.id` (shell kosong; parse api_data.js), jangan percaya kode HTTP dari ESB (200 + status:"fail" normal), jangan menjalankan beberapa worker yang masing-masing login (saling mengevict), jangan mengirim `qty` sebagai kuantitas hasil hitung ke /inventory/item-journal (delta bertanda), dan jangan mengandalkan idempotency ESB (esb-core-api).

JANGAN memakai `skuCode` sebagai kunci SKU (kuncinya udf2) dan jangan memakai `default_code` sebagai identitas `product.template` pada feed MDM (levis-mdm-product-api). Dan jangan menyalahkan generator barcode sebelum `zbarimg -q --raw` memastikan PDF-nya terdekode (denso-bht-code128-disabled).

JANGAN memakai `rnd_ppob` untuk demo atau UAT (USD + generic_coa, permanen), dan jangan me-restore `rnd_ppob` ke node baru — bangun DB baru dengan install-ppob.sh (rnd-ppob-db-setup, ppob-node-vps-185-takeover).

JANGAN memasang modul PPOB sebelum CoA `l10n_id` ter-load (FK custom_ppob_account_mapping_account_id_fkey pecah) dan jangan memasang `custom_ppob_oracle_bridge` kecuali benar-benar dipakai (rnd-ppob-db-setup).

JANGAN menghapus container/volume `odoohub` di 192.168.3.185 (jalur rollback), jangan memulihkan `/opt/odoohub` di host ini, dan jangan mengandalkan `docker compose config` untuk membaca DBFILTER (ppob-node-vps-185-takeover, odoohub-predecessor).

JANGAN mengubah `handle /vaspmo*` menjadi `handle_path`, jangan mengasumsikan NextResponse.redirect menambah basePath, jangan menjalankan test VAS PMO tanpa `--workers 0`, dan jangan percaya keluaran deploy-vas-pmo.sh --with-tests yang di-pipe ke tail -5 (vas-pmo-deploy-rnd).