HANDOVER

Handover — Levi's (PT ERA Busana Retailindo)

PT ERA Busana Retailindo (Levi's) — retail, produksi

EAL-Hub · platform Odoo 19 multi-tenant Erajaya Active Lifestyle
Berlaku per: 28 September 2026

Daftar isi di halaman berikut kosong sampai Word memperbaruinya: buka dokumen, tekan Ctrl+A lalu F9, atau klik kanan daftar isi → *Update Field*.

Daftar Isi

Dokumen ini ditulis sebagai serah-terima. Setiap angka dan tanggal diberi sumber dalam tanda kurung: nama file memory (tanpa .md), path repo, nomor PR, atau nama DB. Setelah memory dihapus, dokumen ini harus tetap bisa diaudit.

Posisi pengetahuan: 28 September 2026. Apa pun yang terjadi sesudah itu tidak ada di sini.

Memory yang menandai dirinya BASI/SALAH ditulis di dokumen ini sebagai peringatan, bukan sebagai fakta. Bagian 14 mengumpulkan larangan yang khusus berlaku di vertikal ini.

# 1. Ringkasan vertikal

Tenant. PT ERA Busana Retailindo (disingkat EBR) = pemegang lisensi retail Levi's. Di Odoo ia res.company id 1, nama "PT. ERA Busana Retailindo", mata uang IDR, rounding 0,01 (levis-ebr-tb-gl-load). Operasi tokonya di bawah PT Sinar Eka Selaras (SES) — itulah sebabnya setiap Operating Unit bernama OLS SES - <NAMA MALL> (levis-operating-unit-normalization). NPWP perusahaan pada template pajak klien = 1000000006199490 (levis-tax-import-templates).

DB yang benar-benar hidup: `prd_levis_begbal`. Dibuat 8-Jul-2026 sebagai klon blank-ledger dari rnd_levis (retail-import-dataquality-fix), lalu diisi begbal + penjualan. Semua pekerjaan nyata ada di sini: impor retail, clearing, impor bank, COGS, GR/IR, pajak, aset.

Peringatan nama DB. prd_levis bernama prd tetapi hanyalah environment testing — dikonfirmasi user 8-Sep-2026 (retail-feed-shared-dropfolder-race). DB itu praktis mati: cogs_catchup_enabled=0, 88 kategori tanpa akun COGS/persediaan, account_move terakhir dibuat 5-Agu-2026 (levis-cogs-open-items-sep25). Jangan pakai angkanya untuk laporan klien.

Daftar DB yang pernah/masih dipakai:

| DB | Peran | Catatan |
| --- | --- | --- |
| prd_levis_begbal | PRODUKSI sebenarnya | seluruh operasi; 73 user aktif (levis-admin-rights-cleanup) |
| prd_levis | testing meski bernama prd | retail-feed-shared-dropfolder-race |
| prd_detail_levis | klon paritas Juli | levis-gl-2026-detail-load |
| prd_levis_AP | UAT purchase/AP user | levis-uat-review-jul24 |
| rnd_levis | master/rnd, sumber klon | levis-txn-reset |
| demo_updated_levis | DB uji berkonfigurasi | demo-updated-levis-setup |
| demo_levis | demo lama | demo-levis-coa-stray-categ |

DB tst_* / scratch_* / demo_levis_wms adalah DB kerja sesi lain dan sering di-drop; demo_levis_wms sempat merusak feed produksi (bagian 3).

Garis waktu go-live. Begbal dikunci per 31-Mei-2026 lalu ditambah penjualan X24 Juni (levis-begbal-may-plus-june-sales). fiscalyear_lock_date bergerak 30-Jun → 31-Jul (12-Agu, levis-clearing-narrative-gotchas) → 31-Agu-2026 (levis-cogs-open-items-sep25). Sejak Juli feed malam berjalan otomatis (levis-mail-ingest-infra-fix-jul24).

Cakupan toko. 24 OU aktif per 24-Jul-2026 (levis-operating-unit-normalization), naik jadi 33 OU aktif (HO + 32 toko) setelah 9 toko Sulawesi/Kalimantan ditambahkan 16-Sep-2026 (levis-new-stores-sept2026).

Pengguna & PIC klien (dari levis-golive-client-answers-sep16, levis-user-testing-gap-review, levis-categ-change-governance, levis-t20-closure-evidence):

Accounting — Devina Himelda (juga tier-2 approver kategori, bersama Hermawan)

Finance-AP — Hermawan

Tim Tax — Azis, Stephani (gate G7–G10, K-2 semuanya masih nol jawaban)

IT BA — Pak Ade (pemilik catatan "COA Tampungan", isu #22)

Fiqo (gate G15, akun advance), InaL (gate G11, MDR)

Admin utama Odoo: am.ademaryadi@gmail.com (levis-admin-rights-cleanup)

Keamanan akses. 6-Aug-2026 seluruh 73 user prd_levis_begbal memegang base.group_system; dicabut dari 71 lewat scripts/tenants/levis/84_tidy_admin_rights.py (commit 11013e7). prd_levis 28→1, prd_detail_levis 27→1, rnd_levis 43→2. prd_levis_AP sengaja dilewati — 4 user di sana tanpa grup fungsional sama sekali (levis-admin-rights-cleanup). Backup rollback di /opt/odoo-platform/data/rights-backup/.

# 2. Modul yang dimiliki

🔴 Versi di checkout git `/home` TERTINGGAL JAUH dari produksi. Per 27-Agu-2026 origin/main di 19.0.1.34.0 sementara 7 DB Levi's menjalankan 19.0.1.38.0 (levis-module-versions-lag-git); per 25-Sep-2026 produksi sudah 19.0.1.63.0 sementara /home masih 19.0.1.41.0 (levis-cogs-automation-deploy-sep25). Kolom "git /home" di bawah adalah yang terbaca di repo saat dokumen ini ditulis.

Modul tenant (addons/_tenants/):

| Modul | git /home | Produksi terakhir tercatat | Fungsi |
| --- | --- | --- | --- |
| custom_levis_localization | 19.0.1.41.0 | 19.0.1.63.0 | inti vertikal: Trade/Non-Trade, OU, GR journal, clearing POS, COGS, store-day |
| custom_levis_bank_reconcile | 19.0.1.2.0 | 1.3.0 (PR #250) | matcher bank per toko, gross vs MDR |
| custom_levis_asset_accounts | 19.0.2.0.0 | 2.3.0 | seed 13 grup aset EBR + ROU + revaluasi IAS 16 |
| custom_levis_categ_approval | 19.0.1.0.0 | 19.0.1.0.0 | gerbang persetujuan 2-tier perubahan kategori produk |
| custom_levis_mdr | tidak di `main`; ada di branch PR #264 | 19.0.1.0.0 di /opt | 39 tarif MDR per payment type + view levis.mdr.txn |

🔴 custom_levis_mdr tidak ada di `main` maupun di pohon kerja `/home`, tapi ia berjalan di produksi dari /opt. Diverifikasi 28-Sep-2026: kodenya ADA di git, pada commit 1280256a (18-Sep) yang hanya terjangkau dari branch feat/levis-store-tender-mdr dan feat/levis-x70t-settlement — keduanya sudah di-push ke origin, dan yang terakhir adalah PR #264 yang masih terbuka. Konsekuensinya: -u dari worktree GAGAL untuk prd_levis_begbal (levis-cogs-automation-deploy-sep25), dan kalau PR #264 ditutup tanpa di-merge, kode produksi ini kehilangan rumahnya di `main`. Lihat bagian 14.

Modul ee_gap / core yang kritis untuk vertikal ini:

| Modul | git /home | Produksi terakhir tercatat | Fungsi |
| --- | --- | --- | --- |
| custom_retail_import | 19.0.0.24.0 | 19.0.0.27.0 | X101/X20/X24DN/X70D/X70T/X31/X48 + mailbox IMAP + feed |
| custom_retail_import_pos | 19.0.0.5.0 | 19.0.0.6.0 | jembatan POS: gross-up diskon, retur, pajak verbatim |
| custom_retail_import_recon | 19.0.1.0.0 | terpasang 2 DB | laporan rekon X-Store vs Odoo per transaksi |
| custom_retail_import_api | 19.0.1.0.0 | hanya DB tst | REST MDM HUB product-master |
| custom_accounting_reports | 19.0.0.27.0 | 19.0.0.32.0 | TB/GL/Aging/Purchase/PPN digunggung/laporan stok |
| custom_accounting_asset | 19.0.0.7.0 | 19.0.0.11.0 | register aset, depresiasi, revaluasi, disposal |
| custom_accounting_full | 19.0.0.7.0 | 0.7.0 | wizard Lock Date + guard duplikat ref bill |
| custom_account_reconcile | 19.0.3.0.0 | 3.1.0 | wizard rekonsiliasi + 4 guard anti-hilang-rekonsiliasi |
| custom_bank_import | 19.0.0.6.0 | 19.0.0.6.0 | parser CSV/XLS BCA/BRI/BNI/Mandiri + dedup |
| custom_tax_id | 19.0.0.6.0 | 19.0.0.9.0 | PPh (107 kode objek), DPP Nilai Lain, guard akun |
| custom_coretax_export | 19.0.1.8.0 | 19.0.1.9.0 | FK/OF + Retur, layout Coretax & Mitra Pajakku |
| custom_petty_cash | 19.0.0.6.2 | 0.6.3 | Cash Advance / Petty Cash / store float |
| custom_po_return | 19.0.0.1.0 | terpasang | RTV vendor return, seq RTV/%(year)s/ |
| custom_wms_reports | 19.0.0.2.0 | terpasang | Purchase Return Report + Stock Summary (menu Inventory) |
| custom_web_layout_memory | 19.0.1.3.0 | 1.4.0 | memori layout list (isu #11) |

Catatan penamaan yang menipu: modul bernama custom_coretax_export sesungguhnya menulis layout Mitra Pajakku, bukan Coretax (levis-tax-import-templates).

# 3. Retail import X-file

## Peta berkas

| Berkas | Isi | Status pipeline |
| --- | --- | --- |
| X101 | material master, 214.305 baris | manual/SFTP, tidak pernah dikirim email |
| X20 | snapshot on-hand | di-ingest |
| X24DN | detail penjualan per transaksi | di-ingest + posting GL |
| X70D | detail tender | di-ingest + RIREC |
| X70T | settlement tender (cross-tab) | di-ingest sejak 26-Sep-2026 |
| X31 | discount journal | staging saja (x31_post_enabled=0) |
| X32P | stock movement with price | backup saja |
| X48 | retur | x48_post_enabled=0, ada bug |

Sumber: levis-mail-ingest, levis-x70t-acquirer-tenders, docs/projects/levis/CONFIG_FOLLOWUPS_STATUS.md.

## X101 — material master

Dua kode per item, keduanya sah. PROD SKU (000A900050OS) = default_code Odoo & XStore; PRODUCT CODE + ITEM SIZE (000A9-0005OS) dipakai untuk order ke supplier. Relasinya eksak di seluruh 214.305 baris: PROD SKU = PRODUCT CODE tanpa tanda hubung + "0" + ITEM SIZE + INSEAM (levis-x101-dual-code-po-import).

Upload PO memakai bentuk ber-hubung sehingga importer mati. Perbaikannya override `name_search`, bukan menulis ulang `default_code` (levis-x101-dual-code-po-import).

`udf2` adalah PROD SKU, bukan `skuCode` — kunci API MDM (levis-mdm-product-api).

Multi-GTIN: tiap varian punya beberapa GTIN; yang ekstra disimpan sebagai product.barcode. Setelah perbaikan, unmatched 15.356 → 100, resolusi EAN X24 45% → 88% di prd_levis_begbal (retail-import-x101-multigtin-variant-fix).

Odoo menghilangkan atribut bernilai tunggal dari kombinasi varian — itu sebab ~15rb SKU tidak pernah cocok (retail-import-x101-multigtin-variant-fix).

X101 penuh TIDAK BISA lewat queue_job — limit_time_cpu=600 membunuhnya, requeuer mengulang dari nol sampai max_retries=5 lalu failed. Jalankan lewat odoo shell; satu run penuh ±22 menit (x101-import-queue-limits-and-price-gap).

Impor ulang TIDAK pernah memperbarui harga. Butuh retail_import.x101_update_price (default MATI). 8 template yang lahir 31-Jul-2026 tetap list_price = 0 (x101-import-queue-limits-and-price-gap).

Sel numerik: satu ukuran 10.5 membuat Excel menaip seluruh kolom ITEM SIZE sebagai angka → crash; kini di-coerce lewat allowlist TEXT_FIELDS (PR #119, 8 DB, 19.0.0.23.0) (retail-import-numeric-cell-coercion).

375 baris X101 ditolak "invalid/zero price" = 8 style garmen nyata dengan retail_price kosong (004CA-0000, 004CK-0000, 0057N-0000, 009NP-0000, 00ACJ-0009, 00ACJ-0012, A4750-0134, A4750-0160) — butuh master terkoreksi (levis-july-sales-gap-aug03).

16.324 template berharga nol di `rnd_levis`/`prd_levis_begbal` adalah populasi NON-SUMBER (0% cocok dengan X101 by code/SKU). Keputusan user 8-Jul-2026: dibiarkan apa adanya, tidak bisa di-backfill (retail-import-dataquality-fix).

Performa: 3 penyebab load produk lambat sudah diperbaiki (index list varian, chatter per varian, index product_value) — 280 ms → 10,7 ms per halaman (levis-product-load-perf).

## X24DN — sumber kebenaran penjualan

Satu POS session (dan satu jurnal penutup) per (toko, hari dagang), dan jurnal itu sekaligus membawa reklas diskon. Tidak ada lagi RIADJ untuk X24 (RIADJ = X31 saja). Semua baris — termasuk PPN dan Suspense — membawa analytic_distribution OU toko (retail-import-x24dn-daily-journals).

Verifikasi Juni-2026 di prd_levis_begbal: 4.387 order, 239 sesi semua closed, 239 jurnal INV, Rp 0 selisih vs workbook — PPN 619.692.565, Suspense 6.253.197.087, Sales Discount 1.234.678.813, Gross Sales kredit 6.868.183.335 (retail-import-x24dn-daily-journals).

Decouple mode: X24 posting ke POS Suspense Clearing 1106000112 lewat satu metode sintetis SUSPENSE; X70D lalu memposting RIREC (Dr piutang per tender / Cr Suspense) dan merekonsiliasinya. Syarat x24_close_sessions=1 (retail-import-decouple-suspense).

🔴 Bug historis decouple: journal_id metode SUSPENSE harus kosong agar type='pay_later'. Kalau diisi, POS close menerbitkan account.payment yang langsung menguras suspense dan bertanggal hari impor (retail-import-decouple-suspense).

Strict-product (retail_import.x24_strict_product=1): satu SKU tak dikenal memarkir SELURUH transaksi. Keputusan user: "strict murni", tanpa whitelist (retail-import-strict-product). Baris kategori NP dikecualikan agar paper bag/jasa tailoring tidak meledakkan ~3.900 transaksi (retail-import-x24-composite-match-npmerch).

ITEM CODE X24 adalah kode dasar, WAIST/INSEAM di kolom terpisah — matcher harus merangkai code+waist+inseam. Line match 36,4% → 64,9% (retail-import-x24-composite-match-npmerch).

Produk NP yang lazy-create dulu tanpa categ_id sehingga pendapatannya jatuh ke 5199000000 Gross Sales-Others — Rp 94.360.361 penjualan Juni salah rute di prd_levis_begbal; diperbaiki 19.0.0.5.0 + 34_coa_categ_tree.py (retail-import-x24-np-category-fix).

Paper bag BGNM* dipindahkan ke Miscellaneous lewat retail_import.x24_np_category_id = 501; 5199000000 jadi 0 baris di prd_levis_begbal (levis-others-to-miscellaneous).

🔴 `x24_np_category_id` adalah ID yang BERBEDA antar DB (begbal 501, prd_levis 360, dua-duanya "Miscellaneous") — cocokkan by NAMA, jangan salin angkanya (levis-gl-2026-detail-load).

🔴 SATU sesi POS yang dibuka manual mematikan seluruh impor X24 semalam. Sesi 2041 (KELAPA GADING, dibuka 10-Agu oleh martha.ritonga@erajaya.com) memblokir 8 malam penjualan di prd_levis_begbal sampai diperbaiki 18-Agu. Gejalanya senyap: log state='running', feed last_status=ok, file diarsipkan karena hash duplikat (x24-import-blocked-by-open-pos-session).

Impor multi-hari (backfill) menabrak guard "satu-per-satu": setiap selesai satu berkas, log-nya harus dibalik imported → partial, dan urutan wajib X24 → X70D (levis-july-import-prd-begbal).

## X70D / X70T — tender & settlement

Juli 2026 prd_levis_begbal: 9.975 order, Rp 13.281.038.471 setelah pemulihan (levis-july-import-prd-begbal).

Residual X70D Juli ±Rp 39,25 juta (0,30%) tuntas didiagnosis — dua gap master data: toko 80448 PASKAL BANDUNG tanpa pos.config, dan SKU 0057O00010 "BAGGY BARREL MAX VOLUME" tanpa barcode/default_code. Keduanya selesai 24-Jul (levis-july-import-prd-begbal).

🔴 Sejak 16-Sep-2026 X70D BERHENTI memuat tender ber-acquirer (14 kode: BCA_QRIS, BCA_DEBIT_GPN, BCA_CARD, BRI_QRIS, MANDIRI_QRIS, OFFLINE_BANK_TRANSFER, dst). Dibuktikan atas 87 pasang file malam X70T/X70D: X70D kurang persis sebesar total kode acquirer — Rp 389.478.201 untuk 16–24 Sep (levis-x70t-acquirer-tenders).

X70T adalah laporan yang memuatnya. Bentuknya cross-tab, set kolom berubah tiap malam, header di baris 10, kolom terakhir NON CASH(Total) adalah subtotal bukan tender. Dibangun profile.read_wide_records + _post_x70t_settlement yang memposting SELISIH (PR #264, custom_retail_import 19.0.0.27.0).

SELESAI 26-Sep-2026 di `prd_levis_begbal`: susulan 13–25 Sep memposting Rp 1.307.639.151; POS Suspense Clearing = 0 untuk SETIAP hari September. Sekarang ada 24 akun POS Receivable - <tender>. Feed live id 17 (feed_levis_x70t, sequence 60, SESUDAH X70D seq 20); feed lama id 9 dipensiunkan (levis-x70t-acquirer-tenders).

Lubang feed X-center September: 13-Sep X70D tidak dikirim (5 dari 6 laporan datang); 15-Sep tidak ada satu pun laporan — satu hari dagang 22 toko hilang total, ±Rp 300 juta, pos_order 15-Sep = 0 baris. Odoo terbukti bersih (cron jalan, Trash/Junk kosong, purge hanya >30 hari). 13-Sep bisa dipulihkan dari X70T (total Rp 707.801.650, persis = total pos.order); 15-Sep tidak ada sumber apa pun, harus ditagih ulang ke X-center (levis-x70d-feed-gaps-sep2026).

## Feed drop-folder, mail ingest, MDM API

🔴 Semua feed menunjuk `/mnt/data_levis/data` tanpa penguncian per DB. Per 8-Sep-2026 ada 8 DB berebut folder yang sama; yang kalah kehilangan file tanpa error dan melaporkan ok — Imported 0 new file(s). Akibat nyata: 22 & 23-Agu prd_levis_begbal kehilangan X70D+X31 → Rp 1.558.706.480 menggantung di POS Suspense Clearing (retail-feed-shared-dropfolder-race).

8-Sep sore balapan DITUTUP: 71 feed dinonaktifkan; kini hanya prd_levis_begbal mengambil file (retail-feed-shared-dropfolder-race).

🔴 TERULANG 26-Sep-2026 lewat `demo_levis_wms` — klon prd_levis_begbal yang dibuat ±20-Sep membawa 13 feed + 2 mailbox IMAP aktif; ia menang balapan X70D/X31 tiap malam sejak 21-Sep → suspense prd menganggur Rp 1.413.245.899. Mailbox klonnya bahkan purge_enabled=t, dry_run=f sehingga menghapus surat dari INBOX bersama (retail-feed-shared-dropfolder-race).

Mail ingest: retail.import.mailbox menarik dari mail.erajaya.com:993 (levis.data@erajaya.com, pengirim XcenterAdmin@levi.com), 6 lampiran/malam 03:30 +0800, ±10,4 MB/hari. Invarian penghapusan: surat dihapus atas kekuatan BACKUP-nya, bukan kesuksesan impor (levis-mail-ingest).

Kredensial: LEVIS_MAIL_PASSWORD disimpan di /opt/odoo-platform/.env (mode 0600), backup /opt/odoo-platform/.env.bak.20260724-mailpw. Nilai yang benar pernah hanya ada di env container odoo19-platform-odoo. Verifikasi dengan hash, jangan pernah dicetak, dan password itu pernah tertempel di transkrip chat sehingga harus dirotasi (levis-mail-ingest-infra-fix-jul24, levis-mail-ingest).

Orkestrator produksi: cron id 46 "Levi's nightly full-auto (mail→import→post)" (per jam) dan cron id 47 monitor residual suspense (harian, alert in-app saja karena DB tanpa SMTP) (levis-mail-ingest-infra-fix-jul24).

Ekspor X70D kiriman toko: dari 25 lampiran satu sore, 20 benar-benar X70D tapi hanya 10 lolos glob X70D*.xlsx; judul kolom bahkan berbeda ANTAR-SHEET di berkas yang sama. Keputusan staging pindah dari nama ke isi (ingest_signature = TRANSNUM,TENDER AMOUNT), custom_retail_import 19.0.0.26.0, 5 DB (levis-store-export-variants).

MDM product API: modul custom_retail_import_api, route /api/mdm/*, auth api_key + CIDR allow-list wajib. CIDR Mulesoft yang sebenarnya tidak terdokumentasi di mana pun; sementara disempitkan ke 172.18.0.0/16 (retail-import-20-deploy-aug03, levis-mdm-product-api).

# 4. POS, clearing & store-day

## Clearing bulanan — status per bulan

| Bulan | Status | Bukti |
| --- | --- | --- |
| Juni 2026 (AR) | SELESAI 4-Aug + lanjutan 7-Aug | levis-june-ar-fico-final-rekon, levis-june-ar-clearing-completed |
| Juli 2026 | SELESAI & DIPOSTING 11-Aug | levis-july-clearing-completed |
| Agustus 2026 | SELESAI & DIPOSTING 9-Sep | levis-august-clearing-prep |
| September 2026 | BELUM | MDR Rp 30,2 jt sudah di bank, GL 7104000001 masih NOL (levis-wave3-decisions-sep18) |

Juni 2026. Rekon FICO cocok ke rupiah (AR 1.025.747.288 / deposit −671.710.641 / MDR 25.971.461,73). Tiga jurnal adjustment diposting 4-Aug bertanggal 01-JUL, bukan 30-Jun: REALOKASI 9.612.964, MDR 527.265, CLEARING 667.523.715 (levis-june-ar-fico-final-rekon). Lanjutannya 7-Aug: GLJV/2026/07/0026 SALESMANUAL 14.608.080, /0027 TOPUP 4.186.925, /0028 ADJ 264.842 (levis-june-ar-clearing-completed). 🔴 Kunci yang sempat salah diasumsikan: entry sales manual Rp 14.608.080 BUKAN pendapatan baru — uangnya masuk Juni tapi toko menginput ulang penjualannya di X24DN Juli, jadi yang benar adalah reklas Dr 1106000001 / Cr POS Receivable, bukan Dr AR / Cr Sales. Membukukan sebagai pendapatan akan mendobel pendapatan dan PPN Keluaran Juli (levis-june-ar-clearing-completed).

Juli 2026. 63 jurnal EBR-CLR-JULI-2026-* (GLJV/2026/07/0034..0096) diposting via scripts/tenants/levis/90_post_clearing_juli.py dengan CLR_POST=1; total debit Rp 32.055.956.081. Hasil akhir: Bank Suspense 1103000002 1.530.199.113,09; MDR 7104000001 94.186.098,68; AR EBR 1106000001 2.949.900; POS receivable Juli terbuka 490.494.449 pada 85 baris (levis-july-clearing-completed). Dokumen lengkap: docs/projects/levis/CLEARING_JULI2026.md. Sisa 490.494.449 ditelusuri tuntas 19-Aug: timing 31-Jul 412.665.600 + KOL Grand Indonesia 76.926.875 + AEON 1.400.875 + selisih antar tender −498.901 (levis-july-clearing-completed). 🔴 Fitur levis.pos.clearing sengaja TIDAK dipakai untuk Juli — memakai keduanya akan menjanjikan kolam piutang yang sama dua kali.

Agustus 2026. 32 jurnal (GLJV/2026/08/0075..0106, ref EBR-CLR-AGUSTUS-2026-A/B-<tgl>), total debit 15.416.516.180. Blok A settlement 15.003.850.580 bruto (MDR 61.065.767,34, 30 jurnal); blok B collection AR Juli 412.665.600 bruto (MDR 1.539.811,15, 2 jurnal). MDR Agustus terbentuk 62.605.578,49; Bank Suspense per 31-Agu −0,17. Blok C dilewati karena Finance melengkapi jurnal ATS 7–8 Sep (35 move, Rp 13.918.328.412,70) (levis-august-clearing-prep). Skrip: 104_prep_clearing_agustus.py + 105_clearing_agustus.py. 🔴 Clearing tidak merekonsiliasi kaki Bank Suspense — GL benar tapi widget rekonsiliasi bank menahan 2.348 baris. Obatnya scripts/tenants/levis/107_reconcile_bank_suspense.py (REC_MONTH=YYYY-MM, PREVIEW default, REC_COMMIT=1). Ini akan terulang tiap bulan — jalankan 107 sesudah setiap run clearing (levis-august-clearing-prep).

## Selisih yang sudah terurai

Rp 901.974 (Juli, terbawa utuh ke Agustus). GL 1106000101..110 per 31-Jul = 490.494.449 vs sheet AR JULI 489.592.475. Biang keroknya satu jurnal GLJV/2026/07/0047 yang mengalokasi lebih kecil dari piutang harinya (kurang bayar 06-Jul total 2.700.775). Per OU: AEON +1.400.875, CENTRAL PARK −499.900, PIM 1 +1.000, PVJ −1 (levis-july-901974-gap). ⚠️ Angka "belum tertelusur 599.726" di memory clearing Agustus adalah artefak — selalu bandingkan balance ≤ 31-Jul, bukan amount_residual.

Rp 1.980.248,29 — "selisih closing Juli" ternyata plug suspense GLJV/2026/07/0118 (Dr 1103000002 / Cr 2103100003). Dekomposisi eksak: 5 baris BCA unknown −2.791.009 + over-debit blok A/B +810.760,71 = −1.980.248,29 (levis-july-suspense-plug-1980248).

Rp 76.926.875 "KOL" — 32 transaksi Grand Indonesia 15-Jul, tender CASH, kolom approval KOL <nama influencer>. Barang diberikan GRATIS tapi POS mencatat penjualan tunai harga penuh → menggantung permanen di 1106000101. Butuh keputusan: reklas ke beban promosi, atau batalkan di X-Store dan impor ulang sebagai free goods (implikasi PPN cuma-cuma) (levis-july-clearing-prd-begbal).

## Fitur clearing in-app

levis.pos.clearing (+ .line/.alloc/.diag), levis.clearing.config, levis.bank.mid.map, levis.bank.narrative — dibangun 11-Aug-2026, PR #130/#131 (levis-pos-clearing-feature). Tiga tahap keras-terpisah atas permintaan user: action_compute (nol perubahan) → action_generate_moves (DRAFT) → action_post. Tanpa cron, tanpa auto-post.

Temuan yang membuat fitur ini mungkin tanpa upload: narasi statement bank sudah memuat gross dan MDR per settlement — BCA TGH/DDR/ADM, QRIS QR/DDR, BRI AMT/MDR. Diukur di 2.535 baris Juli: gross - mdr == amount pada seluruh 2.073 settlement, 0 selisih (levis-pos-clearing-feature).

Desain pembukuan berubah total di 19.0.1.30.0 (PR #167): kaki jurnal ditulis ke move baris rekening koran itu sendiri, menggantikan kaki suspense-nya. Sebabnya: membukukan lawan di jurnal terpisah membuat kaki suspense berdiri selamanya sehingga lock date terblokir (levis-pos-clearing-feature).

Pola NFC: ditambahkan ke parser di 19.0.1.31.0 (PR #168).

Defect alokasi setoran tunai SUDAH DIPERBAIKI (PR #140, _pool_accounts_for_channel): dulu Rp 11,94 jt dari Rp 15,59 jt alokasi cash_deposit mendarat di akun BUKAN-CASH. Tidak ada kerusakan buku karena Juli diselesaikan lewat jalur skrip (levis-pos-clearing-feature).

🔴 MASIH TERBUKA: 377 settlement teridentifikasi menunjuk tender BERBEDA dari akun yang dikredit alokasi (280 exact + 97 batch, x24_tender_mismatch). Total per toko benar, akun per-tender salah saji. Belum ada kerusakan buku; perbaikannya perubahan perilaku akuntansi, menunggu keputusan user (levis-pos-clearing-feature).

Hari dagang dijangkar ke tanggal mutasi sejak 19.0.1.51.0: _resolve_target = statement_line.date - settlement_lag_days, SELALU. Tanggal narasi jadi pemeriksa silang saja (levis-pos-clearing-feature).

🔴 `action_compute` menghapus `line_ids` dan membangun ulang receipt — keputusan manual TIDAK BOLEH disimpan di run. Itu persis insiden 9-Sep (44 centang hilang). Semua jawaban manusia hidup di levis.clearing.manual.map berkunci statement_line_id (levis-clearing-ebr-roundtrip, levis-pos-clearing-feature).

## Store-day, autoclearing, cash split

Store Settlement Reconcile (levis.pos.clearing.store.day + view SQL levis.pos.x70d.txn), 19.0.1.48.0, deploy 31-Agu ke 12 DB. Satu baris per Store OU per tanggal settlement: statement hari H vs tender X70D hari H-1 (levis-store-settlement-reconcile).

Autoclearing per store-day PR #258 merged 18-Sep, deploy `prd_levis_begbal` saja, modul 19.0.1.56.0, saklar mati semua, cron `active=false`. Pencocokan per (toko × hari dagang) — per baris mentok 27%, per store-day terbukti 226 store-day / 570 baris / Rp 3.887.852.400 pada klon September, shortfall nol (levis-store-day-autoclearing). ⚠️ 289 store-day adalah plafon aritmetika SQL; 226 yang benar-benar dibuktikan.

Cash split (19.0.1.61.0/62.0, 21–22-Sep, 6 DB): variance_bank dulu menjumlahkan MDR + kas belum disetor dalam satu kolom. Sekarang dipisah: statement_card_total, variance_bank (pada hari yang cocok = MDR saja), cash_deposit_total, cash_variance (levis-store-day-cash-split-and-matching).

Pencocokan setoran tunai: otomatis cash_auto_match default MATI; manual lewat tombol Cocokkan Setoran Tunai. Dry-run run 17: switch ON menempatkan 11 setoran Rp 17.009.300, 5 ambigu Rp 2.749.700, 51 (Rp 75.445.200) tetap tanpa toko (levis-store-day-cash-split-and-matching).

🔴 BUG produksi 22-Sep sudah diperbaiki: wizard memakai store_day_id ber-ondelete= "cascade" sementara action_compute menghapus seluruh store-day → wizard menghapus dirinya sendiri di tengah method ("record deleted", padahal pekerjaannya BERHASIL). Pelajaran umum: sebuah layar tidak boleh menggantung pada record yang akan dihancurkan oleh aksi layar itu sendiri (levis-store-day-cash-split-and-matching).

Workbook EBR round-trip PR #260, deploy 18-Sep ke 10 DB, 19.0.1.58.0/59.0: levis.clearing.ebr (pembangkit xlsx), levis.clearing.recon.upload, levis.clearing.manual.map, levis.clearing.match. Run POSCLR/2026/0001 (Agustus): 2.348 baris → workbook 1,0 MB dalam 17 detik. Kolom AMOUNT PAYMENT vs file klien: BCA 13.969.794.486 vs 13.969.830.691,67 (selisih 36.205,67 = SATU baris ATS yang klien ikutkan), BRI 1.446.723.819 vs 1.446.724.196 (selisih 377) — yang menghitung dobel adalah workbook klien (levis-clearing-ebr-roundtrip). Panduan Finance (Bahasa Indonesia, 5 langkah): https://claude.ai/code/artifact/f335009f-b48f-4f20-b581-69406c291a9c.

🔴 HANYA `prd_levis_begbal` yang ter-provision: prd_levis, rnd_levis, demo_updated_levis punya 0 levis_clearing_config, 0 levis_bank_mid_map, 0 run. Kalau ada yang bilang "modulnya belum bisa dipakai", tanya DB-nya dulu (levis-clearing-ebr-roundtrip).

Biaya ekspor diukur di produksi (run September, 567 baris): COMPILE SALES 62 detik, sisanya ≤1,4 detik. limit_time_real 1200s, Caddy 720s — jangan "memperbaiki" ekspor 90 detik yang tidak rusak (levis-clearing-ebr-roundtrip).

# 5. Bank & rekonsiliasi

## Impor statement

custom_bank_import 19.0.0.6.0 mengenali enam bentuk lewat auto-detect (bukan konfigurasi template):

| Bank / bentuk | Ciri | Sumber |
| --- | --- | --- |
| BCA corporate CSV (KlikBCA Bisnis) | preamble Informasi Rekening, DD/MM tanpa tahun | bank-import-bca-corp-csv |
| BCA corporate CSV varian 2 | tanggal DD/MM/YYYY penuh | bank-import-bca-corp-csv |
| BRI "BRISIM" xlsx | kolom geser, angka tertanam di Uraian | bank-import-multiformat-accounting-date |
| BRI "MUTASI" 6 kolom | header 6 sel: Tanggal / Uraian Transaksi / Teller ID / Debet / Kredit / Saldo | bri-mutasi-vs-brisim-export |
| BNI "TRANSACTION INQUIRY" xls | kolom dicari lewat label header | bank-import-multiformat-accounting-date |
| Mandiri "Acc_Statement" xls | dd/mm/YYYY HH:MM:SS | bank-import-multiformat-accounting-date |

Accounting date = bank transaction date. Akar "tanggal jadi hari impor" adalah core _post() yang menggeser move ≤ fiscalyear_lock_date ke hari ini. Wizard menulis tanggal parse balik dengan bypass_lock_check (bank-import-multiformat-accounting-date).

Statement prd_levis_begbal yang sudah beres: #12 IBCA Juni diperbaiki (735 baris, tanggal 06-01..06-30), #17 IBCA Juli 1.442 baris netto −84.065,62, #18 IBRI BRISIM 172 baris, #19 IBNI 4 baris netto −274.997, #20 IMand 4 baris netto −274.968. Template: BCA01, BRI01, BNI01, MDR01 (bank-import-multiformat-accounting-date).

🔴 BRI punya TIGA bentuk ekspor, dan "sabuk pengaman" indeks kolom yang MENGGIGIT. Mutasi_01-31_Agustus_2026.xlsx datang tanpa kolom Teller ID (5 kolom), auto-detect meleset, parser generik membaca kol-4=Kredit sebagai debit dan kol-5=Saldo sebagai credit. Tanpa error: 306 baris masuk dengan total Rp 170.868.400.902 (seharusnya kredit 1.436.278.456 / debet 1.436.607.680). Diperbaiki 8-Sep dengan menghapus 306 baris + statement 44, menandai log #60 failed, dan impor ulang dari file yang dinormalkan ke 6 kolom → log #63, netto −329.224. Kode agar `_parse_bri_mutasi` menerima varian 5 kolom BELUM dibuat (bri-mutasi-vs-brisim-export).

Impor BRI hidup di prd_levis_begbal jurnal IBRI (id 74), BUKAN prd_arkaaim (bri-mutasi-vs-brisim-export).

Drift versi 5.0 → 6.0 kosmetik, bukan bahaya — isinya murni Python (parser) dan field file bertipe Binary (attachment, tanpa kolom). Pelajaran: cek dulu APA isi kenaikan versinya sebelum panik (bank-import-multiformat-accounting-date).

## Statement berulang / duplikat

🔴 Impor kumulatif itu DISENGAJA (user, 30-Agu): klien mengimpor 1–7, lalu 1–14, lalu 1–31. Permintaannya: yang duplikat cukup tidak diproses ke jurnal — bukan memblokir bulannya (levis-bank-statement-duplicate-imports).

⚠️ Angka "3.145 baris / 1.943 duplikat" untuk IBCA Agustus SUDAH BASI; per 30-Agu tinggal 1.205 baris / 1.202 unik (dibersihkan sesi lain). Semua angka run POSCLR/2026/0010 adalah artefak dan jangan dipakai ("short Rp 10,3 M", "2.479 gap terbuka", dst) (levis-bank-statement-duplicate-imports).

Guard pintu clearing: 19.0.1.47.0 → salinan jadi state='skipped', nol alokasi. Harus dibuang SEBELUM alokasi — salinan yang memakan piutang hari itu membuat baris aslinya terbaca *short* (levis-pos-clearing-feature).

Guard pintu upload: custom_bank_import 19.0.0.5.0, custom.bank.import.dedup (AbstractModel) diwarisi wizard CSV dan custom.bank.h2h.connection (yang sebelumnya tanpa pemeriksaan sama sekali). Kuncinya selisih hitungan, bukan "kunci ada → lewati": dua penjualan asli boleh identik. 🔴 Jebakan yang membuat guard diam-diam tidak bekerja: tipe tanggal beda per jalur (H2H str vs CSV date) — dinormalkan lewat fields.Date.to_date (levis-bank-statement-duplicate-imports).

## Pemetaan MID/TID → toko

Metode yang dipakai, dari yang terkuat (levis-mid-mapping-by-evidence):

1. Pencocokan angka — gross settlement vs debit persis piutang tender terbuka ±2 hari; terima kunci hanya bila suaranya bulat dan ≥3 baris setuju.

2. Eliminasi lewat sisa per toko — contoh: TID 001999632289 Rp 557,0 jt; PIM 2 menyisakan Rp 551,8 jt. Validasi lewat prediksi: sesudah dipetakan sisa PIM 2 runtuh 551.823.858 → −1.000. Kalau sisa TIDAK runtuh, pemetaannya salah.

3. Cek-silang singkatan — untuk MEMBENARKAN, bukan menyimpulkan.

🔴 Nama toko di narasi bank adalah SINGKATAN, bukan pemotongan: LEVIS BIP = Bandung Indah Plaza, LEVIS GANCIT = Gandaria City. Nol tumpang-tindih kata dengan nama analytic OLS SES - ..., jadi fuzzy matching tidak bisa (levis-clearing-narrative-gotchas).

Skrip: 97_setup_mid_map.py (38 baris) + 98_setup_mid_map_cash.py (41 baris) = 79 aturan (PR #133/#135/#136). Keduanya resolve toko lewat nama, bukan id (levis-mid-mapping-by-evidence).

🔴 Constraint unik SQL tidak menjaga apa pun (semua journal_id NULL + Postgres NULLS DISTINCT + perbandingan string mentah). Diganti @api.constrains _check_no_colliding_rule + urutan preferensi (sequence, -panjang_kunci, kunci) di _resolve — PR #138, live sejak 11-Aug-2026. Escape hatch: context levis_skip_mid_map_guard=True, meninggalkan warning di log (levis-mid-mapping-by-evidence).

MID list klien (ALL_MID_EBR.xlsx, 31 toko × 4 bank) dimuat 16-Sep lewat 109_load_bank_mid_map.py: 80 rule baru → total 180. Hasil: 205 baris / Rp 821.286.058 ter-atribusi; coverage IBCA 91,1→94,8%, IBRI 97,2→99,1%. Sesudahnya WAJIB `action_levis_reread_narrative` (levis-new-stores-sept2026).

🔴 Mandiri & BNI INERT: _parse_mandiri dan _parse_bni masih stub _parse_minor — tidak pernah mengembalikan mid. 59 rule-nya benar dan sudah distage, tapi baru bekerja kalau grammar kedua feed itu ditulis (levis-new-stores-sept2026).

Setoran tunai (tanpa MID) dipetakan dari narasi. Tiga sinyal, holdout 70/30 ×5: 87,9% benar, 0,8% salah, 11,3% abstain (akurasi saat berani menebak 99,0%). Kuncinya: singkatan toko ditulis DENGAN SPASI SISIPAN (TH E PARK KENDARI, c ibubur) — buang SELURUH spasi lalu cari substring. WS##### TIDAK berguna (kode cabang BCA). 🔴 Boilerplate BCA .../FTSCY/WS... mengandung TSC = inisial TRANS STUDIO CIBUBUR → akurasi anjlok ke 64% kalau boilerplate tidak dibuang dulu (levis-cash-deposit-ou-patterns). Terdeploy 18-Sep: 43 aturan dimuat → 219 total; 53 dari 193 setoran tanpa OU terselesaikan (27%).

83 baris kanal transfer bernilai negatif (TRSF E-BANKING DB .../SWBCA/WS...) adalah sweep kas ke pusat, bukan setoran toko — jangan diberi OU (levis-cash-deposit-ou-patterns).

## MDR per payment type

🔴 Detail acquirer HANYA ada di X70D yang diekspor toko — kolom AUTH NUMBER / VOUCHER NUMBER feed malam selalu kosong (79 file, 25.414 baris, 0 terisi sejak 29-Jun-2026). tender_type tidak bisa menggantikannya: satu OFFLINE_OTHER_CREDITCARD memuat QRIS 42 / DEBIT OTHER 14 / DEBIT-GPN 20 / BCA Card 1 (levis-store-mdr-recon-source).

🔴 JANGAN parse "LAPORAN HARIAN LEVIS - <toko>.xlsx" — itu ketikan ulang manual dari X70D; dalam 1 bulan (206 baris) ada 13 baris meleset (No Tiket salah ketik, nominal meleset Rp 100, payment method salah, satu baris tertukar total) (levis-store-mdr-recon-source).

Tarif dikonfirmasi 18-Sep dari LIST_MDR.xlsx (17 bank × 18 kolom produk), 39 label PAYMENT terpetakan tanpa sisa. User menegaskan QRIS BCA/BNI/BRI memang 0% (MANDIRI & CIMB 0,7%) — jangan "perbaiki" jadi 0,7%. Uji MKG Sep-2026: 208 trx, Rp 346.630.200 gross → MDR Rp 1.309.664 (0,378%) (levis-store-mdr-recon-source).

Modul custom_levis_mdr 19.0.1.0.0: levis.mdr.rate (39 tarif effective-dated) + view levis.mdr.txn. Terpasang di rnd_levis + prd_levis_begbal. 🔴 Keputusan desain yang jangan dibongkar: transaksi tanpa label/tarif bernilai NULL, bukan 0 — nol adalah klaim (QRIS memang gratis) (levis-store-mdr-recon-source).

Kesimpulan lama diperbarui: setelah X70T live 26-Sep, ke-14 kode acquirer cocok 1:1 dengan label tarif levis.mdr.rate, jadi MDR tidak lagi bergantung ekspor toko mingguan (levis-x70t-acquirer-tenders).

3 toko mengekspor X70D tanpa kolom acquirer: PLAZA SENAYAN, METROPOLITAN MALL BEKASI, BALIKPAPAN SUPERBLOCK — MDR toko itu tidak bisa dihitung dari ekspor mereka (levis-store-export-variants).

Laporan MDR penuh (skrip 121, Laporan_MDR.xlsx, 6 sheet): 3.259 baris ber-MDR; Juli selisih −Rp 471.725, Agustus +Rp 1.316.611 (levis-wave3-decisions-sep18).

levis.mdr.bin (berkunci BIN kartu) masih 0 baris di semua DB; BIN tidak ada di X70D sehingga model itu tidak bisa dipakai untuk MDR X70D (docs/projects/levis/CONFIG_FOLLOWUPS_STATUS.md, levis-store-mdr-recon-source).

## Guard rekonsiliasi & laporan

custom_account_reconcile 19.0.3.0.0, PR #127 (PR #116 DITUTUP, jangan dibuka lagi), deploy 11-Aug ke 10 DB: button_draft() melepas rekonsiliasi dulu + catatan chatter; write() menolak ubah account_id/partner_id pada baris ber-partial di semua state; action_post() menolak payment kembar kecuali duplicate_checked; menu Unapplied Payments (reconciliation-guards-module).

GL Open Items wajib netting FIFO 2 pass karena clearing account di Levi's hampir tak pernah direkonsiliasi. Di GR/IR 2103109121 prd_levis_begbal: 28.348 baris kredit tanpa partner vs 26.618 baris debit berpartner. Netting per akun+partner saja hanya 54.966 → 53.406; pass kedua (baris tanpa partner boleh saling hapus lintas partner) → 1.665, grand total tidak berubah. Netting FIFO selalu aktif, bukan opsi wizard (keputusan user 27-Agu-2026) (gl-open-items-netting).

Aged Payable/Receivable as-of — lihat bagian 12 (T01). Basis lama menyembunyikan Rp 4,34 miliar utang terbuka (levis-t01-aged-as-of-done).

AR Aging Export (15 bucket hari lewat jatuh tempo), menu Invoicing → Reporting → Reports. Tanpa wizard sendiri — memakai context key di wizard Aged Receivable agar tidak memaksa -u seluruh tenant (ar-aging-export-report).

⚠️ tst_agedpay adalah DB scratch yang mendahului `/opt` dan memblok -u apa pun (view duplicate_checked); disarankan di-drop. Masalahnya selesai sendiri saat PR #116/#127 merge (tst-agedpay-ahead-of-opt, levis-aged-payable-as-of-fix).

# 6. Begbal, TB & GL

## Apa yang dimuat

EBR = company id 1. Workbook bulanan klien: YYYY-MM - EBR - TB and GL For Upload to Odoo.xlsx. Sheet: CoA EBR (645 akun), Trial Balance EBR 2026 (101 akun, 12 blok bulanan), GL EBR 2026, subledger Aging AP/AR, Advance, Deposit, Accrued, MDR Bank (levis-ebr-tb-gl-load).

🔴 Sheet GL versi pertama SINGLE-SIDED (tiap baris satu kaki, Amount = D−C, tanpa akun lawan; ΣD 80 miliar vs ΣC 13 juta) — tidak bisa diposting sebagai account.move balance. Spesifikasi export 2-sisi yang diminta ke tim EBR/SAP: docs/projects/levis/EBR_GL_2SIDED_SPEC.md (levis-ebr-tb-gl-load).

GL 2-sisi akhirnya datang: 2026 - EBR - TB and GL - BegBal Odoo.xlsx, dimuat ke prd_levis_begbal 10-Jul-2026 lewat 62_load_gl_2026.py — 1.185 voucher / 3.199 baris, 0 skipped (levis-gl-2026-detail-load).

🔴 Kunci voucher adalah kolom "No" (filled down), BUKAN Document No — hanya 150 dari 3.199 baris punya Document No; dikelompokkan per "No", semua 1.185 voucher balance ke nol (levis-gl-2026-detail-load).

GL memuat MUTASI SAJA, bukan saldo awal: TB beginning (31-Des-2025) + GL(Jan–Jun) = TB ending (Jun) untuk semua 105 akun, nol pengecualian. Saldo awal dimuat terpisah oleh 63_load_tb_opening.py (12 akun, D=C=Rp 106.522.488,75) (levis-gl-2026-detail-load).

GL tidak memuat pendapatan sama sekali (nol akun 4xxx); sisi penjualan hidup di jurnal POS/retail-import dengan cabang COA yang disjoint. Jadi GL dan POS tidak saling mendobel (levis-gl-2026-detail-load).

Hasil akhir: nol deviasi terhadap TB-ending-Juni pada seluruh 39 akun EBR; 9 akun POS netto persis 0,00 terhadap 1106000112 (levis-gl-2026-detail-load).

Paritas dibawa ke prd_levis (11-Jul) dan prd_detail_levis (11-Jul) lewat skrip 62/63/64/65 → ketiganya 1.425 move / 6.706 baris / Rp 71.293.028.285,76 / 4.387 order (levis-gl-2026-detail-load).

## Apa yang sengaja TIDAK dimuat

Kolom Juni TB EBR (`m6_*`) sengaja TIDAK dimuat — isinya siklus penjualan Juni, dan kredit Trade Receivables Juni-nya persis 6.253.197.087 = penjualan yang sudah diimpor incl. PPN. Memuatnya = dobel. Begbal dikunci di 31-Mei (levis-begbal-may-plus-june-sales).

Begbal s/d 31-Mei kecil sekali: Rp 106.950.181,07 tiap sisi. Pembentukan neraca sebenarnya (right-of-use 20 miliar, lease payable 13 miliar, deposit) semua ada di kolom Juni yang tidak dimuat (levis-begbal-may-plus-june-sales).

Finance masih berutang jurnal non-penjualan Juni (levis-begbal-may-plus-june-sales).

## Selisih yang diketahui

⚠️ Keluhan "masih ada selisih nilai jurnal" 13-Jul dan 14-Jul dua-duanya sebab yang sama: export TB klien BASI (diambil sebelum reload GL 10–11 Jul). Sweep penuh 105 akun workbook terhadap DB hidup: nol selisih nyata. Jawaban baku: minta accounting re-export TB dari Odoo bertanggal hari ini sebelum melaporkan selisih (levis-tb-selisih-jul13-stale-export).

Bucket yang memang nyata dulu: (1) struktur, netto 0 — diselesaikan 66_reclass_sales_structure.py (GLJV/2026/06/0012–0030); (2) 11 akun yang tidak ada di berkas GL klien, netto Rp 24,9 juta — butuh GL Juli / GL revisi dari EBR (levis-tb-selisih-jul13-stale-export).

Gap Rp 7.153.500 / 3 transaksi Juli — X101 datang SETELAH penjualan (SKU 0057O00010 baru dapat default_code pada 31-Jul 02:58, sementara terjual 25 & 29-Jul) dan strict-product memarkir seluruh transaksi. Selesai lewat re-import X24_FORCE=1 (levis-july-sales-gap-aug03). 🔴 65.815 produk baru dapat `default_code` pada 31-Jul — kelas kegagalan ini akan terulang setiap X101 tertinggal dari berkas penjualan.

🔴 Persediaan awal TIDAK PERNAH masuk GL. Mutasi 1113100021 baru mulai Juli 2026, saldo awal nol. Gap GL vs nilai fisik: Rp 17,53 M (Agu) → Rp 18,12 M (27-Agu) → Rp 25,31 M (25-Sep, GL 51.329.305.834 vs fisik 76.641.311.637) → Rp 25.312.005.806,49 (27-Sep, GL 55.147.538.511,64 vs fisik 80.459.544.318,13). Tiap posting COGS melebarkannya — posting Rp 7,62 M akan membuatnya ±Rp 32,93 M. Butuh jurnal pembukaan persediaan tersendiri (levis-cogs-june-gap-july-posted, levis-cogs-open-items-sep25).

1113100022 Inventories-footwear pernah negatif Rp −29.104.185 (Juli membebankan COGS footwear tanpa satu pun penerimaan footwear) (levis-cogs-june-gap-july-posted).

Cash Advance prd_levis_begbal: Dr 1102000099 Petty Cash clearing / Cr 1102000001 Cash on hand IDR lewat jurnal CSH1, dipasang 106_setup_cash_advance_cash_accounts.py (levis-begbal-cash-advance-cash-accounts). Sisa: draft yatim OBCA/2026/00001.

## Gotcha SQL Odoo 19 yang selalu kena di sini

account_account.code tidak ada — pakai code_store->>'1' (levis-cogs-june-gap-july-posted, levis-july-clearing-completed).

product_product.standard_price adalah jsonb berkunci company id (->>'1').

ir_property sudah tidak ada; pakai ir.default.

account.bank.statement.line tidak punya kolom SQL `date` — delegated ke account.move, jadi raw SQL wajib join move_id (levis-clearing-narrative-gotchas, levis-t18-bank-mid).

account_journal.name dan account_analytic_account.name bertipe jsonb; stock_warehouse.name varchar (levis-july-sales-gap-aug03, levis-t18-bank-mid).

retail_import_line.raw_data_json bertipe text, bukan jsonb — cast (raw_data_json::json)->>'k', dan untuk >1 field pakai json_to_record (8,8 s → 1,5 s) (levis-july-sales-gap-aug03, retail-recon-report).

Kredensial Postgres: docker exec odoo19-platform-postgres env atau db_password di /etc/odoo/odoo.conf. `.env` di repo/`/home` sudah BASI (levis-purchase-gr-basis-and-ppn-masukan, levis-gl-2026-detail-load).

# 7. COGS

## Basis harga

🔴 Basis yang benar = harga PO netto PPN (purchase_order_line.price_unit / 1.11). JANGAN pakai stock_move.value maupun standard_price sebagai basis: 3.592 move penerimaan Agustus ber-value NULL membuat rata-rata sum(value)/sum(qty) anjlok ke pecahan bersih dan melahirkan klaim palsu "harga Agustus beda 11% dari Juli" — padahal harga PO per produk identik Juli vs Agustus (2.712 produk dicek) (levis-cogs-june-gap-july-posted).

## Status per bulan (`prd_levis_begbal`)

| Periode | Nilai | Status |
| --- | --- | --- |
| Juni 2026 | Rp 4.227.985.550,39 | COGS/2026/0001, posted |
| Juli 2026 | Rp 12.034.701.508 | GLJV/2026/07/0032+0033, posted manual |
| Agustus 2026 | Rp 8,466 M | COGS/2026/0003, posted |
| paper bag delta | Rp 52,43 jt | 0004/0005/0006, posted 30-Sep |
| September 2026 | Rp 3.035.234.426 | COGS/2026/0007 computed, belum di-generate |

Sumber: levis-cogs-june-gap-july-posted, levis-cogs-open-items-sep25.

🔴 Juli dibukukan TANGAN, bukan lewat modul. Bentuknya persis levis.cogs.run (Dr 6120010001/2/3 / Cr 1113100021/2/3, analytic OU di kedua sisi) tapi levis_cogs_run 0 baris. Jangan pernah membukukan ulang Juli. Hitung ulang meleset Rp 1.116.818 (0,009%), seluruhnya = 3 pcs RIBCAGE SHORT ZIP (005DS0005026/27/28) di Grand Indonesia yang tidak punya baris PO sendiri — artinya jurnal Juli yang terposting justru LEBIH benar daripada hitung ulang (levis-cogs-june-gap-july-posted).

Margin yang dilaporkan ke FA: Juni GM 24,95% (Rp 1.405.518.975), Juli GM 21,15% (Rp 3.228.050.048), gabungan 22,17%. Beberapa toko <12% (AEON BSD, Summarecon Bandung, Bandung Indah Plaza) — perlu konfirmasi apakah harga PO = harga pokok riil (levis-cogs-june-gap-july-posted).

## Catch-up saat penerimaan

levis.cogs.catchup (fitur 16, 19.0.1.50.0, deploy 4-Sep ke 7 DB, AKTIF hanya di `prd_levis_begbal`) — hook di stock.move._action_done untuk penerimaan vendor. Kontraknya sengaja sempit: hanya produk di penerimaan itu; seluruh sisa qty terjual dibebankan; basis harga PO netto pajak dengan fallback standard_price; jurnal DRAFT digabung per tanggal buku; gagal di sini tidak pernah memblokir penerimaan (levis-cogs-catchup-on-receipt).

Output sebenarnya adalah `levis.cogs.charge` — buku besar biaya yang sudah diakui per (produk, gudang, bulan penjualan). levis.cogs.run._detail() menguranginya sebelum membukukan, sehingga satu unit tidak mungkin dibebankan dua kali oleh dua mekanisme itu (levis-cogs-catchup-on-receipt).

🔴 Jendela default hanya bulan berjalan — jangan dilebarkan sembarangan. COGS Juni dan Juli dibukukan tanpa meninggalkan baris levis.cogs.charge; melebarkan cogs_catchup_start ke bulan itu akan membebankan biayanya untuk kedua kalinya (levis-cogs-catchup-on-receipt).

## Bahaya dobel Agustus — SUDAH LEWAT

🔴 8 jurnal catch-up draft Rp 3.007.522.761,26 memuat porsi Agustus Rp 528.443.940,74 (897 unit) yang SUDAH dibukukan manual oleh FA di GLJV/2026/08/0021 (Rp 531.048.759). Per toko cocok sampai rupiah untuk 13 dari 14 toko; satu-satunya selisih (Grand Indonesia Rp 2.604.639) tepat = 7 unit RIBCAGE tanpa PO × Rp 372.082 (levis-cogs-open-items-sep25).

PRASYARAT TUNTAS 27-Sep-2026: 126_seed_cogs_charge_manual.py sudah di-APPLY di prd_levis_begbal. levis.cogs.charge kini punya source='manual' 595 baris / 907 unit / Rp 532.164.760,56; porsi Agustus hilang dari draft; 9 draft catch-up turun dari Rp 3.562.845.844,22 → Rp 3.034.401.903,48 (September murni). Bahaya dobel Rp 528 jt sudah lewat. Dump: /opt/odoo-platform/backups/prd_levis_begbal-pre-seed126-20260927.dump (levis-cogs-automation-deploy-sep25).

🔴 Skrip 126 tidak ada di `main` maupun di pohon kerja `/home`. Diverifikasi 28-Sep-2026: ia ada di riwayat git pada commit ba80583b dan 8b434ce7, terjangkau dari branch PR #263 (feat/levis-cogs-autopost) yang masih terbuka — bukan hilang, tapi belum mendarat (levis-cogs-automation-deploy-sep25).

## Status saklar (27-Sep-2026) dan hold FA

KEPUTUSAN USER 27-Sep-2026: NOL saklar dinyalakan selama hold FA masih berlaku.

| Saklar / objek | Nilai sekarang | Arti |
| --- | --- | --- |
| cogs_catchup_enabled | 1 | perhitungan jalan |
| cogs_catchup_autopost | 0 | posting manual (autopost menembus hold) |
| cron id 51 cron_levis_cogs_catchup | active=false | nextcall 2026-10-01 19:00 UTC |
| cogs_session_start | KOSONG | isu #16 (COGS melekat jurnal sesi POS) MATI |
| l10n_cogs_reported_through | 2026-08-31 | belum dimajukan |
| 9 draft catch-up | Rp 3.034.401.903,48 | posting di-HOLD FA |

Sumber: levis-cogs-open-items-sep25, levis-cogs-automation-deploy-sep25.

FA SETUJU otomatisasi COGS mulai 1-Okt-2026, tetapi posting draft September di-HOLD sampai penjualan toko yang belum ter-record (terutama toko baru ex-AMP) selesai masuk, dan harga 3 SKU RIBCAGE masih jadi pertanyaan tim M&P (levis-cogs-automation-deploy-sep25).

Dampak kalau saklar dinyalakan, disimulasikan SQL 27-Sep (read-only): _post_due memposting ke-9 draft Rp 3.034.401.903,48 sekaligus; _sweep September menghasilkan 13.312 unit → Rp 4.588.510.550,49 dalam SATU jurnal (±2.046 baris GL); Agustus 0 unit storable (bukti skrip 126 + isu #79 tuntas); warning tiap malam menyebut 9.218 unit non-storable (paper bag) karena _outstanding tidak memfilter is_storable — berisik, tidak dibebankan (levis-cogs-open-items-sep25).

🔴 JEBAKAN URUTAN: kalau l10n_cogs_reported_through dimajukan ke 30-Sep SEBELUM sweep pertama jalan, September jadi tertutup dan COGS-nya dilempar ke Oktober. Majukan reported_through hanya SETELAH COGS bulan itu lengkap (levis-cogs-open-items-sep25).

## Sisa data COGS

10–14 unit tanpa PO sama sekali: 3 SKU satu style 005DS0005026/27/28 RIBCAGE ukuran 26/27/28, semua di Grand Indonesia (Jul 3 · Agu 7 · Sep 4). Di GL sudah dibebankan manual; yang kosong hanya standard_price di master — usul isi Rp 372.081,98 dari PO ukuran 25 (PO/T/EBR/2026/08/00340, Rp 413.011 incl ÷ 1,11) sekaligus seed charge-nya (levis-cogs-open-items-sep25).

150 produk / 272 unit terjual September masih tanpa standard_price (menunggu GR).

⚠️ Sheet menandai #16 "Done" padahal check 16/09 klien sendiri masih mengeluh COGS belum melekat ke jurnal sales harian — jangan percaya kolom Status (levis-cogs-open-items-sep25).

# 8. Purchase & GR/IR

## Arsitektur GR journal

Platform ini membuang field interim stock input/output standar, jadi valuasi real-time core tidak memposting apa pun. custom_levis_localization membukukan langsung lewat pasangan kategori property_stock_valuation_account_id + account_stock_variation_id (levis-gr-journal-opt-in-behavior).

Saklar custom_levis_localization.suppress_gr_journal, default MATI = memposting. MATI → penerimaan vendor posting Dr Stock Valuation / Cr Stock Variation ref GR-VAL:<move id>; retur vendor posting kebalikannya ref GR-RET-VAL:<move id>. ON → keduanya ditekan dan GL diluruskan lewat levis.inventory.reconciliation (levis-gr-journal-opt-in-behavior, addons/_tenants/custom_levis_localization/MODULE_KNOWLEDGE.md).

prd_levis/rnd_levis/demo_levis di-set suppress_gr_journal=1; demo_updated_levis = 0 (levis-gr-journal-opt-in-behavior).

🔴 Jurnal GR TIDAK tertaut lewat `stock_move.account_move_id` (NULL untuk semua move). Satu-satunya tautan adalah account_move.ref = 'GR-VAL:<stock_move_id>' di jurnal *Inventory Valuation*. Mencari ref LIKE '<picking>%' memberi nol baris dan kesimpulan palsu "GL bersih" (levis-po-ppn-included-correction, levis-po-qty-price-swap).

Odoo 19 tidak punya `stock.valuation.layer`; FIFO dihitung on-the-fly dari stock_move.value / quantity (levis-po-ppn-included-correction).

## GR/IR bill-clearing

Akar keluhan "Jurnal terbentuk saat Vendor Bill masih COGS pada AP": baris produk bill tidak pernah dirutekan ke akun GR/IR yang dikredit penerimaan. Diperbaiki di account_move_line._compute_account_id (levis-grir-bill-clearing-fix).

🔴 Akun GR/IR WAJIB `liability_current`, bukan liability_payable/asset_receivable. Merutekan baris produk (tanpa due date) ke akun payable/receivable menabrak aturan Odoo "any journal item on a payable account must have a due date" → bill tidak bisa diposting (levis-grir-bill-clearing-fix).

🔴 Asumsi "no-op untuk trade" SALAH. Dua cacat nyata: (1) gate memakai is_storable padahal seluruh katalog Levi's `type='consu', is_storable=False` (344.268/344.268) meski tetap real-time valued → gate NEVER fired; diperbaiki jadi type == 'consu'. (2) Setiap account_stock_variation_id kategori real-time diimpor sebagai liability_payable; _ensure_grir_current menormalkannya (levis-grir-bill-clearing-fix).

Baris Trade pada levis.purchase.account.map memang grir_account_id = NULL dan memang seharusnya begitu — GR/IR trade diambil per kategori; mengisi baris map akan meng-override pemetaan per kategori. ⚠️ docs/projects/levis/CONFIG_FOLLOWUPS.md menyatakan sebaliknya dan SALAH; pakai CONFIG_FOLLOWUPS_STATUS.md (levis-config-followups-status).

Pemetaan GR/IR per kategori: Textile 1113100021→2103109121, Footwear …022→…122, Accessories …023→…123, Miscellaneous …024→…124, semuanya liability_current (docs/projects/levis/CONFIG_FOLLOWUPS_STATUS.md).

## Auto-reconcile & backfill

T02a (PR #247, merged+deploy 17-Sep, 1.52.0, TANPA `-u`): GR/IR di-netting saat bill post. 🔴 Netting per `(account, purchase_line_id)`, BUKAN per pasangan — terukur: dari 42.922 baris GR/IR bill terposting hanya 41% cocok dalam Rp 0,02; 15.198 meleset >Rp 1.000, total Rp 2,52 miliar. Dua sebab struktural: penerimaan parsial (satu bill 200 baris / 200 baris PO / 600 stock move) dan basis beda (penerimaan neto pajak, bill tidak). Saklar grir_auto_reconcile default 1; 0 = rollback seketika (levis-t02a-grir-autoreconcile).

🔴 Setengah bagian kedua: _compute_account_id adalah precompute tanpa `@api.depends`, jadi create() yang mengirim account_id melewati routing — persis yang dilakukan importer bill, dan sebab bill impor mendarat di COGS (levis-t02a-grir-autoreconcile).

T02b (PR #253, DIJALANKAN DI PRODUKSI 17-Sep): 114_grir_backfill_reconcile.py menjalankan ulang _levis_reconcile_grir() — tidak mengarang pencocokan kedua. Hasil prd_levis_begbal: 408 bill, 0 gagal, 63.756 partial + 27 full; 2103109121 65.779→6.659 baris, 2103109123 5.224→567. Saldo buku keempat akun IDENTIK sebelum/sesudah — itu ujiannya (levis-grir-backfill-t02b).

🔴 Rollback harus mencatat account.partial.reconcile, bukan account.full.reconcile (di klon: 408 bill → 63.758 partial tapi hanya 27 full) (levis-grir-backfill-t02b).

Sisa sesudah backfill (JANGAN salah baca netto −36,04 sebagai "sudah cocok"): (A) 202 jurnal STJ "Koreksi PPN Masukan atas GR" Rp 2.135.691.535 tanpa purchase_line_id; (B) 2.681 penerimaan September Rp 4.278.052.042 tanpa bill sama sekali — posisi terbuka yang sah; (C) 312 baris netto Rp −14,87 (levis-grir-backfill-t02b).

Efek gabungan T02a + T02b: baris GR/IR terbuka 68.345 → 7.978, seluruh baris reconcilable 71.273 → 12.316. Sisa Rp 5,1 miliar di 2103109121 adalah posisi belum tertagih yang sah (levis-wave1-deploy-sep18).

## Gap Agustus Rp 6,08 M — SUDAH DIBACKFILL

Kredit GR/IR Agustus kurang Rp 6.084.177.039 dibanding debit tagihan. Bukan selisih harga PO — 43 receipt terisi owner_id (konsinyasi) sehingga stock_move.value NULL dan _levis_book_valuation_entry() berhenti di guard if not amount; perbaikan 27-Agu memakai _set_value() yang tidak memanggil _create_account_move(), jadi value terisi tapi GL tidak menyusul. Sebaran: Grand Indonesia Rp 3.904.410.909 (21 receipt), Gandaria City Rp 2.003.077.997 (20 receipt, nol GR sepanjang Agustus), Trans Studio Cibubur Rp 176.688.132 (levis-august-grir-gap).

SELESAI 9-Sep-2026: 100_backfill_gr_journal_owner_receipts.py membukukan 3.592 entri Rp 6.084.177.042,48 bertanggal receipt masing-masing. Selisih GR/IR Agustus kini Rp 46,64 pembulatan di 22 toko. Dump /var/backups/odoo/prd_levis_begbal-pre-grbackfill-20260909.dump (levis-august-grir-gap).

Akar owner_id-nya sendiri: 43 receipt (14703/IN/*, 33595/IN/*, 27917/IN/*) terisi owner partner 36 Agus Kurniawan. Berbahaya, bukan kosmetik: quant ber-owner = stok konsinyasi sehingga tidak bisa direservasi. 🔴 JANGAN perbaiki lewat ORM/UI — owner_id adalah valuation trigger. Dipakai SQL satu transaksi dengan BEGIN ISOLATION LEVEL REPEATABLE READ + backfill _set_value() (levis-receipt-owner-consignment-fix).

## Jebakan PO

PPN included tapi `tax_ids` kosong (6-Agu-2026). PO dibuat lewat import Excel, dan import melewati onchange_product_id() — di Odoo 19 purchase.order.line.tax_ids bukan stored-compute. Akibatnya GR menilai persediaan bruto. Koreksi SELESAI 6-Agu: 243 dokumen GR, Rp 3.322.153.130,21 dikeluarkan dari harga pokok, 6/6 verifikasi lulus. Bentuk: satu jurnal per dokumen GR, ref PPN-INC-KOREKSI:<nama GR>, bertanggal akhir bulan periode GR-nya sendiri (levis-po-ppn-included-correction). 🔴 JANGAN satu transaksi besar — versi pertama menahan row lock 22 menit di prod. 🔴 Jebakan _post(soft=True): tanggal akhir bulan yang jatuh di masa depan tidak diposting, hanya ditandai auto_post='at_date' — 74 jurnal sempat menggantung; pakai min(akhir_bulan, hari_ini).

Qty ⇄ Unit Price tertukar (6-Agu). 18 PO (PO/T/EBR/2026/08/00132..00149) masuk lewat base_import dengan kolom tertukar (413.011 pcs @ Rp 1). 🔴 Total rupiahnya justru BENAR — swap mempertahankan qty × harga, jadi anomali tidak terlihat dari angka total mana pun. 🔴 Retur biasa MENGGANDAKAN kerusakan: kategori FIFO, receipt @ Rp 1 menggerus standard_price → retur over-reverse GL ±Rp 1,23 miliar. SELESAI: 15 PO direset ke draft, qty/harga ditukar balik, confirm ulang — 948.681.379 pcs → 3.046 pcs untuk nilai yang sama persis Rp 1.796.549.453. Guard _check_levis_qty_price_swap (@api.constrains, PR #111) — harus constrains, bukan onchange, karena base_import tidak pernah menjalankan onchange. Laporan: docs/projects/levis/INSIDEN_PO_SWAP_QTY_HARGA_06AGU2026.md (levis-po-qty-price-swap). Sisa: 27917/IN/00001 sengaja dibiarkan atas keputusan user — retur tanpa jurnal, GL masih menanggung Rp 191,29 jt (levis-po-ppn-included-correction).

Salah size di receiving lahir di PO, bukan di gudang. _check_levis_receipt_line_from_po menolak baris receipt tanpa purchase_line_id, jadi produk pada receipt selalu diwarisi dari PO. Kasus "4 baris size 25 padahal fisiknya 25/26/27/28" berasal dari file upload PO yang kolom produknya tersalin turun. Guard SKU-ganda + wizard konfirmasi (PR #211 merged 4-Sep, main 19.0.1.41.0); diagnosis 103_report_po_duplicate_sku.py. Hasil 4-Sep: 8 pasang (PO, SKU) di 5 PO Agustus, semuanya sudah GR done + bill posted → koreksi harus jalur retur (levis-po-duplicate-sku-guard).

Menggeser GR antar periode: button_draft() → write({'name':'/','date':target}) → action_post(). Tanpa name='/', _check_sequence_mixin menolak perubahan tanggal lintas periode. Skrip 94_shift_po_gr_to_july31.py (shift-posted-gr-journal-period).

Menghapus permanen dokumen stok done harus SQL, bukan ORM — stock.move.line.unlink() mendorong reserved_quantity quant jadi negatif (purge-done-stock-docs-odoo19).

PO Return (custom_po_return): return picking tetap draft/ready (gudang validasi manual); RTV valuation journal GR-RET-VAL:; bug admin-fee account.account.deprecated (field dihapus di Odoo 19) yang memblokir SELURUH modul sudah diperbaiki (levis-po-return-fixes).

Vendor segrup jatuh ke AP Third Party. 439 bill posted PT SINAR EKA SELARAS mendarat di 2103100001 padahal master menunjuk 2103200001. Fix PR #193 pakai flag res.partner.l10n_related_party, bukan "master vendor selalu menang" (aturan itu akan membajak PO trade 68 dari 74 vendor). GR/IR sengaja tidak dibelah. Reklas saldo lama TIDAK dikerjakan atas permintaan user (levis-related-party-payable).

Purchase Report Trade/Non-Trade: custom_accounting_reports 19.0.0.21.0, PR #183 merged 19-Agu, 9 DB. Smoke test prd_levis_begbal: trade 44.373.987.923,53 + non-trade 10.108.847.001,67 = 54.482.834.925,20, unclassified 0. Panduan: docs/projects/levis/PURCHASE_REPORT_TRADE_NONTRADE.md (purchase-report-trade-split).

Purchase Report basis GR (#25/#30, PR #192, reports 19.0.0.23.0, 10 DB): wizard dapat date_basis (gr default / bill). Di prd_levis_begbal basis GR vs Bill menghasilkan angka IDENTIK — fiturnya tersedia, bukan mengoreksi angka (levis-purchase-gr-basis-and-ppn-masukan).

# 9. Operating Unit & master data

Dimensi OU = analytic plan "Operating Unit" (plan_id=2) berisi EBR - HEAD OFFICE + toko bernama OLS SES - <MALL>. Head Office OU = perusahaan itu sendiri (res.company.l10n_ho_analytic_id) (levis-operating-unit-normalization, levis-manual-bill-payment-ou-batch).

Tooling (semua idempoten, RUN_DRY=1 default): 40_setup_trade_ou.py, 41_normalize_ou.py, 42_backfill_ou_analytic.py, 43_align_pos_naming.py, 44_fix_cash_journal_accounts.py (scripts/tenants/levis/README.md).

🔴 `stock.warehouse.code` adalah kunci join retail-import — JANGAN pernah diubah. Satu nama toko hidup di 4 tempat: warehouse, OU analytic, purchase journal (Pembelian - <name>), pos.config (levis-operating-unit-normalization).

🔴 JANGAN rename dengan `LIKE '%OLS %'` — nama produk nyata memuatnya (GRAPHIC CREWNECK TEE TOOLS PEWTER, Original Cut OLS TS SCU). Bangun map eksplisit old→new dari pos.config (levis-pos-naming-alignment).

🔴 Mengarsipkan warehouse yang punya `pos.config` ditolak core walau config-nya sudah diarsipkan — _archive_warehouse() memarkir operation type config di Head Office selama penulisan (levis-operating-unit-normalization).

GRAND INDONESIA ternyata berdagang harian (70–110 baris X24DN/hari); daftar "resmi" yang mengarsipkannya sudah basi, dan _ri_assert_stores_postable hard-fail setiap impor yang memuat toko terarsip. ARCHIVED_STORES kini kosong (levis-operating-unit-normalization).

Cash journal per toko: EBR CoA tidak punya akun kas per toko, jadi point_of_sale memilih sendiri dengan menyusuri blok kode 1102 dan menabrak 6 akun EBR asli. Diperbaiki 44_fix_cash_journal_accounts.py. ⚠️ Kode baru BERBEDA per DB — jangan asumsikan sama (levis-pos-naming-alignment).

## 9 toko baru September 2026

prd_levis_begbal, 16-Sep-2026, 108_add_stores.py. Hasil: 33 OU aktif, 33 warehouse, 32 pos.config, nol jurnal tercipta. Dump /opt/db-backups/manual/prd_levis_begbal-pre-newstores-20260916.dump (levis-new-stores-sept2026).

🔴 DUA sistem kode toko — jangan tertukar. STORE CODE 5 digit (80741) vs SAP STORE CODE ship-to 10 digit (0020080741). Importer join ke STORE CODE lewat xid posconfig_<STORE CODE>. Sheet klien hanya memberi ship-to → STORE CODE = 5 digit setelah "00200". 23 toko lama memakai nomor XStore LEGACY (14696, 33267) sebagai stock.warehouse.code; 9 toko baru memakai STORE CODE (80680, 80741–80748) (levis-new-stores-sept2026).

Satu "toko" = 9 record, urutannya penting: warehouse → akun kas (1102000034–42) + jurnal kas → pos.payment.method CASH → pos.config (clone dari Paskal cfg 21, 12 tender termasuk SUSPENSE) → analytic OU → jurnal pembelian → operating.unit → xid posconfig_<code> → petty.cash.float. Kas dibuat SEBELUM pembelian (levis-new-stores-sept2026).

🔴 BUG upstream yang menggigit: setup._unique_journal_code menyimpan base[:4] lalu menempel counter → loop tak berhingga sejak n=10. Diperbaiki 16-Sep di /home DAN /opt tanpa bump versi manifest (murni Python); test regresi memakai SIGALRM supaya loop jadi FAIL bukan hang CI (levis-new-stores-sept2026).

🔴 l10n_store_code sempat kelewat — itulah field yang dibaca _levis_store_code_index (matcher setoran tunai, matcher bank, laporan closing harian), BUKAN xid posconfig_. PACIFIC PLACE (27648) masih kosong (levis-new-stores-sept2026).

🔴 Feed X24DN/X70D BELUM memuat 9 toko baru — nol baris untuk 9 kode itu sepanjang sejarah, nol pos.order. Uang banknya sudah mengalir sejak 29-Agu tapi datanya belum. Ini pekerjaan XStore/klien, bukan Odoo (levis-new-stores-sept2026).

Menunggu klien: Mandiri 72223624331 tercantum untuk DUA toko (80680 DR RATULANGI dan 80748 MALL PANAKKUKANG) — 2 rule diblokir guard; DR RATULANGI tidak punya nomor BNI; 2 settlement BCA ber-MID di luar sheet: 004632694 (Rp 3.468.355) dan 004776753 (Rp 1.329.905) (levis-new-stores-sept2026).

8 toko Sulawesi/Kalimantan baru belum punya label EBR pendek (BIP, SENCY, PVJ) — kolom REMARKS workbook jatuh ke kode toko sampai Finance menyebut nama pendeknya (levis-clearing-ebr-roundtrip).

## Kategori produk & governance

levis.categ.reclass (19.0.1.22.0): UI memindahkan produk ke kategori lain dan membukukan koreksi GL. 🔴 Harus menghitung ulang dari POS karena di prd_levis_begbal nol account_move_line punya product_id — jurnal penutup POS per akun saja. Periode tertutup membukukan dua entri di bulan berjalan lewat clearing account (REVERSAL + RE-BOOKING) (levis-categ-reclass-feature).

custom_levis_categ_approval 19.0.1.0.0 (6 DB): write() menolak ubah categ_id hanya bila TIGA hal benar sekaligus (categ berubah, produk punya movement, pemetaan akun berbeda). Dua tier: account.group_account_manager → grup Finance Manager (Devina + Hermawan). Clearing account 2300000000 (levis-categ-change-governance). 🔴 Tier 1 besar (27–73 user), jadi fan-out aktivitas dibatasi activity_fanout_max default 8; di atasnya hanya catatan chatter.

Gotcha keras: approval.matrix wajib company_id eval="False" atau diam-diam membebaskan setiap company lain; tier on_overdue harus none atau tier 1 lapse ke tier 2 dan perubahan GL cuma bawa satu tanda tangan (levis-categ-change-governance).

Master kategori: 174 kategori setelah 32_clean_stray_categ.py + 33_map_categ.py di demo_levis (demo-levis-coa-stray-categ); 285–297 kategori di DB besar. Bagan akun hanya punya 4 pasang akun COGS/persediaan (textile/footwear/accessories/misc) untuk 297 kategori — "per kategori" hanya bisa nyata di baris run, bukan di akun (levis-cogs-june-gap-july-posted).

⚠️ GOTCHA pajak default: tax id 28 (sale) / 21 (purchase) bernama "12% (Non-Luxury Good)" tetapi amount-nya 11,0 (PPN DPP Nilai Lain 12% × 11/12). Ada pajak "12%" lain (id 29/22, amount 12,0). Resolve by name `ilike 'Non-Luxury'`, jangan by `amount==12` (demo-updated-levis-setup).

Template import PO memakai nama pajak `PPN 12% (Included)` (tax 37), bukan 12% (Non-Luxury Good) — nama itu dimiliki dua pajak sekaligus sehingga ambigu saat import (levis-po-ppn-included-correction).

Reset transaksi: 20_reset_txn.py (FK-closure + session_replication_role='replica'). 🔴 LANDMINE: jangan pernah `TRUNCATE ... CASCADE` — res_company.account_opening_move_id menjembatani CASCADE ke SELURUH DB (pernah terjadi di rnd_levis) (levis-txn-reset). 🔴 FK-closure adalah heuristik: custom_po_return dan account_full_reconcile selamat dari setiap reset sampai di-seed ke CORE (levis-reset-orphan-tables-bug). Di prd_levis_begbal wajib RESET_KEEP_JOURNALS=EBRTB.

# 10. Pajak

## PPh

107 kode objek dimuat ke tax.withholding.category + .rule di 6 DB lewat 70_load_withholding.py + withholding_codes.csv (PR #60). Distribusi: pph_23=70, pph_26=26, pph_4_2=10, pph_21=1. Akun: PPh 23 2104100005, PPh 4(2) 2104100001, PPh 26 2104100008, PPh 21 2104100003 (levis-withholding-codes-load). 🔴 Loader menulis ulang `bupot_object_code` setiap run, jadi koreksi lewat UI akan regresi kecuali CSV-nya ikut diedit. Belum terdaftar: kode objek untuk PPh 22 (2104100004) dan PPh 15 (2104100002).

PPh di Levi's dibukukan sebagai pajak pembelian bernilai NEGATIF pada baris bill (PPh 23 −2%, PPh 21 −2,5%, PPh 22 −2,5%, PPh 4(2) −10%) (levis-reset-to-draft-tax-lines).

🔴 PPh pernah DOBEL: engine custom_tax_id memposting MISC "Pemotongan PPh" sendiri; kalau operator JUGA memasang native tax "PPh 23%" di kolom Taxes, PPh terbukukan dua kali (plus rounding mismatch 412.305 vs 412.305,60). Guard di _custom_apply_withholding melewati baris yang punya tax bernilai negatif (19.0.0.4.1, 5 DB Levi's). Aturannya either/or (custom-tax-id-double-pph-booking).

TERBUKTI tidak dobel lagi (T20, 17-Sep): Rekap PPh Pemotongan = GL sampai rupiah — Juni 278.157.397, Juli 473.339.553, Agustus 293.790.391,59, total 1.045.287.341,59. 🔴 DUA jebakan pengukurannya: _build_lines() memancarkan baris subtotal per kode objek, jadi menjumlahkan "semua kecuali grand_total" memberi tepat 2× (terlihat persis seperti bug dobel); dan basis GL harus jurnal BILL, bukan move_type in (in_invoice,in_refund) — Juni memuat 10 jurnal manual entry Rp 136.799.195 yang sah (levis-t20-closure-evidence).

Kode Objek di Rekap PPh dibaca dari base line (expense), bukan tax line — operator mengisi picker di baris expense sementara PPh turun ke baris tax. Helper _tax_base_splits() menelusuri balik dan membagi DPP/PPh proporsional. Hasil Jan–Sep 2026: 277 baris, total tetap Rp 1.067.641.588,59, yang tadinya semua kosong kini 254 berisi. PR #238, reports 19.0.0.27.0, hanya `prd_levis_begbal` (rekap-pph-kode-objek-from-base-line).

🔴 "Rekap Bukti Potong PPh" KOSONG di `prd_levis_begbal`, dan menambah kolom tidak akan mengubahnya. custom_coretax_bukti_potong = 0 baris; bupot hanya di-materialisasi oleh jalur engine, sementara Levi's hampir selalu memotong lewat native PPh tax. Gap pipeline, bukan kolom report — perlu keputusan (rekap-pph-kode-objek-from-base-line).

x_custom_withholding_category_id pada account.move.line = picker PPh per baris bill, 19.0.0.3.0 (custom-tax-id-aml-field-drift). ⚠️ 19.0.0.4.0 pernah membawa WIP sesi lain (NITKU/TIN) ke skema seluruh 17 DB — lihat bagian 14.

Guard akun PPh (T17, PR #257, custom_tax_id 0.9.0): _custom_check_withholding_accounts bersifat read-only karena me-repoint account_id sebelum _post() tidak mungkin (posting me-resync dynamic lines). Audit produksi: 947 bill, 0 selisih. Memperbaiki selisih = arahkan repartition line tax, BUKAN menyalakan engine withholding (dobel) (levis-wave3-decisions-sep18).

Reset to draft: _sync_tax_lines mengambil snapshot pra-write hanya untuk move yang sudah draft, jadi button_draft menimpa keterangan (#7, sudah live di custom_tax_id) dan nominal pajak (#8, PR #178, custom_tax_id 19.0.0.7.0, merged+deploy 19-Agu ke 6 DB) (levis-reset-to-draft-tax-lines).

## e-Faktur & PPN

🔴 Levi's adalah PKP Pedagang Eceran — PPN keluaran dilaporkan DIGUNGGUNG, bukan per faktur. prd_levis_begbal punya 0 `out_invoice`; PPN Keluaran Jun–Agu 2026 Rp 3.230.593.942 (DPP Rp 29.368.721.056) dari 22.207 POS order, semuanya move_type='entry'. Jadi custom.report.faktur.pajak dan ekspor FK keluar KOSONG — itu bukan bug, itu jalur yang salah (ppn-digunggung-retail-report).

Jalur yang benar: custom.report.ppn.digunggung (PR #190, reports 19.0.0.22.0, deploy 20-Agu). Melebarkan salah satu sisi = masa terhitung dua kali (ppn-digunggung-retail-report).

Rincian per transaksi: custom.report.ppn.digunggung.detail (PR #195, reports 19.0.0.24.0, 11 DB, 26-Agu). 🔴 Odoo memposting satu jurnal per sesi POS (1.454 jurnal untuk 24.218 order), jadi nomor struk hanya ada di `pos.order`. Verifikasi Agu-2026: rincian = rekap = Rp 1.249.052.143 dari 7.632 transaksi (ppn-digunggung-detail-report).

e-Faktur "need at least one PPN or STLG tax group" = XMLID tax-group per company hilang. Semua 9 DB Levi's adalah klon turunan erajaya dengan 1_erajaya_tg_* xmlid dan tanpa yang standar; diperbaiki 17-Jul dengan alias ir_model_data. "SLTG" adalah ejaan erajaya untuk STLG — cocokkan by xmlid, bukan nama (efaktur-taxgroup-xmlid-fix).

🔴 Grid uang FK adalah 1.0 (rupiah bulat), di-hardcode `FK_AMOUNT_ROUNDING`, BUKAN `move.currency_id.rounding` (Odoo mengirim IDR dengan rounding 0,01) (efaktur-fk-of-export-entry-points).

custom_coretax_export 19.0.1.8.0 (8-Sep): faktur DP dan faktur pelunasan berdiri sendiri — UANG_MUKA_* selalu kosong, _coretax_fk_net_factor() menyekala harga. Ini PEMBALIKAN dari 19.0.1.7.0 (efaktur-uang-muka-settlement). Levi's tanpa efek (0 faktur keluaran) tetapi tetap di--u agar tidak meninggalkan drift.

Guard signer Coretax: NPWP Penandatangan hanya kolom bupot (BPPU/BP21/BPNR); FK_COLUMNS/OF_COLUMNS tidak punya kolom itu. Guard lama memblokir e-Faktur atas field yang tidak pernah dicetak — diperbaiki require_signer (coretax-signer-guard-scoped).

Prasyarat config yang menghentikan ekspor dengan `UserError`: NPWP company kosong di `prd_levis_begbal`, dan 0 dari 30 UoM membawa kode Coretax sehingga setiap baris OF jatuh ke UM.0018 (efaktur-fk-of-export-entry-points).

Import PPN Masukan: custom.report.ppn.masukan.import, 10 kolom di produksi termasuk Tanggal & Nomor Faktur Pajak (#33/PT-2 BISA DITUTUP) (levis-t20-closure-evidence, levis-purchase-gr-basis-and-ppn-masukan).

## Template Coretax / Mitra Pajakku

Empat template klien kini di repo: docs/projects/levis/tax-templates/ (PR #248).

| Template | Bentuk | Status |
| --- | --- | --- |
| FK Keluaran — Mitra Pajakku | Import FK: FK 35 kol + OF 16 kol | sudah ada, byte-identik |
| Retur PM — Coretax | Retur 12 + DetailRetur 15 | sudah ada, cocok |
| FK Keluaran — Coretax | Faktur 18 + DetailFaktur 14 | BARU (PR #249) |
| Retur PM — Mitra Pajakku | Import RM: RM 24 + OF 23 | BARU (PR #249) |

Sumber: levis-tax-import-templates, levis-t16-fk-digunggung.

🔴 Berkas impor dibaca BERDASARKAN POSISI. Header OF retur Mitra Pajakku sengaja mengulang empat nama (kolom 9–16 = angka faktur, 17–23 = angka retur). Merapikannya merusak upload (levis-t16-fk-digunggung).

🔴 Sheet DetailRetur di berkas sample berhenti di 14 header sementara kode menulis 15 — kode yang BENAR (sheet Keterangan mencantumkan PPNBM Retur sebagai wajib). Jangan "memperbaiki" kode agar cocok dengan sample (levis-tax-import-templates).

fk_source (invoice / digunggung / both, default invoice): digunggung mengambil angka dari custom.report.ppn.digunggung — satu FK per hari per toko, bukan menurunkan ulang, sehingga ekspor dan SPT tidak bisa berbeda. Field pembeli non-TIN: NPWP 0000000000000000, ID TKU 000000, kode transaksi 04, satuan UM.0018 (levis-t16-fk-digunggung).

Verifikasi masa 08/2026: 679 faktur di kedua format; rekap DPP 13.782.351.923,00 / PPN 1.516.072.957,00 — kedua export sama persis. Berkas jadi di /srv/sftp-share/files/FakturPajakKeluaran_{CORETAX,MITRA_PAJAKKU}_2026-{07,08}.xlsx (levis-t16-fk-digunggung).

🔴 Retur masih 0 baris — terhalang ALUR, bukan format: 784 dari 911 vendor bill punya NSFP (86%), tapi hanya 3 in_refund dan 0 ber-NSFP, tanpa baris pajak, padahal 200 stock move ke lokasi supplier menunjukkan retur fisik terjadi → wilayah #26 / T10 (levis-tax-import-templates).

Field NSFP di account_move: x_custom_nsfp, x_custom_tanggal_faktur_pajak, x_custom_has_faktur_pajak. Akun: PPN Keluaran 2104300001, PPN Masukan 1117200001 (levis-tax-import-templates).

# 11. Sheet After Go Live

Sheet klien 1Lgx1tBAq8-vPLAHgwE9Bn96d6Kpf8LSGnFP2svX_YhM, per 18-Sep-2026 78 baris (dulu 61) + tab "meeting candance"; tab "Pending Tax" menyusut jadi 1 baris. Sheet-nya PUBLIK — curl -sL ".../export?format=xlsx" berhasil tanpa auth (levis-golive-new-issues-sep18).

⚠️ Kolom Status di sheet klien BUKAN sumber kebenaran. Audit 19-Agu membuktikan mayoritas baris "Open" sebenarnya sudah live (levis-sheet-after-golive-status-aug19), dan sebaliknya #16 ditandai "Done" padahal klien sendiri masih mengeluh (levis-cogs-open-items-sep25).

Klien menandai tiga baris *High Priority in Accounting*: #67, #74, #77 (levis-golive-new-issues-sep18).

| # | Isi | Status | Bukti |
| --- | --- | --- | --- |
| 62 | 9 toko baru | OPEN (toko sudah dibuat di prd; PR #243 masih terbuka) | levis-new-stores-sept2026 |
| 63 | OU saat akuisisi aset | DONE (klien tandai Done 17-Sep) | levis-golive-new-issues-sep18 |
| 64 | Movement Inventory Detail | SEBAGIAN — sumber dibangun, template klien tidak ada | levis-golive-new-issues-sep18 |
| 65 | paper bag COGS | DONE PR #257 (is_storable=True, skrip 124 lalu 123) | levis-wave3-decisions-sep18 |
| 66 | prefix DSPFA | DONE PR #255 | levis-wave1-deploy-sep18 |
| 67 | Purchase Report GR belum di-bill | DONE PR #255 (High Priority) | levis-wave1-deploy-sep18 |
| 68 | penomoran GR/<wh>/YYYY/MM/NNNNN | DONE PR #257, 33 picking type | levis-wave3-decisions-sep18 |
| 69 | penomoran INTF/<wh>/… | DONE PR #257, 33 picking type | levis-wave3-decisions-sep18 |
| 70 | penomoran STADJ/ + STSCP/ | DONE PR #257 | levis-wave3-decisions-sep18 |
| 71 | COA write-off 7218000001 | DONE PR #257 (di stock.location, bukan kategori) | levis-wave3-decisions-sep18 |
| 72 | panduan clearing plus-minus 2103400001 | OPEN | levis-golive-new-issues-sep18 |
| 73 | Aged Receivable vs GL Open Items | TERJAWAB, bukan bug (selisih uang NOL) | levis-point-a-stock-reports-sep18 |
| 74 | COGS re-run | DONE PR #255 (High Priority) | levis-wave1-deploy-sep18 |
| 75 | kolom "BILL TYPE" di upload | DONE PR #257 (template skrip 122) | levis-wave3-decisions-sep18 |
| 76 | reset to draft bulky | DONE PR #255; "#76-lanjut" masih ada | levis-golive-new-issues-sep18 |
| 77 | jurnal depresiasi per aset | DONE PR #255 (High Priority) | levis-wave1-deploy-sep18 |
| 78 | confirm bulky | DONE PR #255 | levis-wave1-deploy-sep18 |
| 79 | 904 unit COGS-0 Agustus | TERJAWAB; posting di-HOLD FA | levis-cogs-open-items-sep25 |

Baris lama yang penting dan masih bergerak:

#11 lebar kolom per user — GH issue #182. Akar: list_controller.js tidak mendaftarkan getContext di useSetupAction (pivot/graph punya), jadi layout tidak pernah ikut ke ir.filters. Diperbaiki sebagian di PR #259 (createViewKey() mencampur daftar field ke hash sehingga tiap modul yang menambah satu field membuang seluruh lebar tersimpan; kunci kini resModel|viewId|nestedModel.field). Dikonfirmasi klien: yang diminta LEBAR kolom, bukan pilihan kolom. Estimasi 2–3 hari; biaya sebenarnya memelihara patch core lintas rilis (levis-sheet-after-golive-status-aug19, levis-point-a-stock-reports-sep18).

#16 COGS di jurnal sesi POS — kode LIVE tapi MATI (cogs_session_start kosong). 🔴 Tanggal cutover WAJIB dan default KOSONG karena Jun–Agu 2026 sudah dibukukan COGS/2026/0001..0003. 1-Okt-2026 aman; 517 entri sesi September semuanya posted (levis-point-a-stock-reports-sep18, levis-cogs-open-items-sep25).

#36 gerbang OU wajib di baris P&L — PR #256 merged+deploy 18-Sep, saklar ou_required_pl default 0 (inert) (levis-wave1-deploy-sep18).

#23/#48 — 1116100007 dan 1116200001 sudah reconcile = true di produksi; sisanya pertanyaan "apakah fungsi clearing sudah proper" (levis-golive-new-issues-sep18).

#44 akun advance — domain picker diperluas menerima asset_cash (PR #257). 🔴 Menandai akun kas reconcile=true akan membuat SETIAP penyelesaian advance merekonsiliasi kas — itu yang dihindari (levis-wave3-decisions-sep18, levis-t20-closure-evidence).

#50 MDR — laporan penuh skrip 121 (bukan hanya Juli). Temuan: September Rp 30,2 jt MDR sudah di bank tetapi GL 7104000001 masih NOL (levis-wave3-decisions-sep18).

#61 wizard clearing massal — dua hal berbeda: action_open_lines membuka daftar tanpa limit (63.240 baris satu akun GR/IR), dan wizard lama memuat setiap baris ke line_ids sebagai Command.set. Sekarang action ber-limit dan wizard batch tidak memuat baris. Setelah T02a + T02b, urgensinya turun drastis (levis-point-a-stock-reports-sep18, levis-wave1-deploy-sep18).

#59 "berat untuk ditarik" — browse record 22,6s/23,3s/17,6s → SQL 3,0s/2,3s/1,3s (levis-point-a-stock-reports-sep18).

🔴 Berkas template klien yang diklaim "sudah dikirim" TETAPI TIDAK ADA di share maupun repo — pola berulang: Template Movement Inventory Detail.xlsx (#64), Template Internal Transfer Stock Detail.xlsx (#69), Template Adjustment Stock Report.xlsx (#70), Template Purchase Return Report.xlsx (#26), Template Summary Inventory.xlsx (#27/#28) (levis-golive-new-issues-sep18, levis-golive-client-answers-sep16). Arahnya sudah dibalik 18-Sep: kami yang mengirim template — 117_build_report_templates.py membangun enam workbook di /srv/sftp-share/files/Template_*.xlsx, tiap berkas punya sheet Petunjuk dengan asumsi bertanda [ASUMSI] (levis-golive-new-issues-sep18).

Tiga fakta tenant yang membentuk semua laporan stok (levis-point-a-stock-reports-sep18, levis-golive-new-issues-sep18):

1. 🔴 Penjualan POS TIDAK PERNAH membuat `stock.move` — 82.482 pos.order.line (91.008 unit) vs NOL move ke lokasi customer. Laporan movement dari stock.move saja menampilkan penerimaan dan retur tanpa satu pun penjualan; sumber wajib stock.move UNION pos.order.line.

2. On-hand ditulis snapshot X20, jadi "saldo awal ± pergerakan" tidak rekonsiliasi ke stock_quant; Summary menurunkan Beginning dari Ending secara mundur dan membawa selisihnya di kolom Adjustment.

3. 🔴 `default_code` ada di `product_product`, bukan `product_template` — 290.707 varian vs 10.479 template.

Enam laporan stok dibangun di custom_accounting_reports, BUKAN custom_wms_reports: menaruh menuitem ke action WMS akan memaksa modul ini depend ke WMS dan menyeret cycle count, barcode, stock_account ke delapan DB akuntansi tanpa gudang. Modul jembatan yang dirancang di plan T11 tidak diperlukan (levis-point-a-stock-reports-sep18).

# 12. Plan After Go Live T00–T21

Plan lengkap ada di /root/.claude/plans/https-docs-google-com-spreadsheets-d-1lg-silly-pretzel.md (10-Sep-2026). ⚠️ REVISI 3 (16-Sep-2026) adalah versi berlaku; revisi 1 memuat 42 pernyataan salah dan jangan dipakai. Jalur kritis 9 → 10 hari kerja (levis-after-golive-plan-sep2026).

| Task | Isi | Status | PR |
| --- | --- | --- | --- |
| T00 | rekonsiliasi tiga arah custom_levis_localization | SELESAI 16-Sep oleh pihak lain | #193 |
| T01 | Aged as-of + AP Aging Export | SELESAI & TERDEPLOY 13 DB | #241 |
| T02a | GR/IR auto-reconcile saat bill post | SELESAI & TERDEPLOY 17-Sep | #247 |
| T02b | backfill GR/IR bill lama | DIJALANKAN DI PRODUKSI 17-Sep | #253 |
| T05 | analytic OU pada 5 penulis jurnal aset | SELESAI & TERDEPLOY 16-Sep | #244 |
| T05b | penetapan OU 148 aset | belum di produksi — keputusan Accounting | #245 |
| T07 | Asset Register: kolom akun/lokasi/OU, basis posted | SELESAI & TERDEPLOY 17-Sep | #246 |
| T09 | Purchase Report (Vendor Ref = SO SES, No. PO, warehouse) | lingkup terkunci; #67/#25 terdeploy | #255, #192 |
| T10 | Purchase Return Report | TERBLOKIR template klien | — |
| T11 | Summary Inventory + jembatan menu | SEBAGIAN (6 laporan stok live) | #259 |
| T12 | COGS melekat jurnal sales harian per store (lane S) | kode LIVE tapi MATI | #259 |
| T13 | ekualisasi peredaran usaha | TERBLOKIR gate G7 Tax | — |
| T14 | laporan PPh withholding | test_pph_withholding_report merah sejak lama | #238 |
| T15 | retur pajak masukan | format SELESAI, alur 0 baris | #249 |
| T16 | FK Keluaran Mitra Pajakku + digunggung | SELESAI & TERDEPLOY 17-Sep, 6 DB | #249, #248 |
| T17 | mapping COA PPh (guard read-only) | SELESAI; audit 947 bill 0 selisih | #257 |
| T18 | MID tampil + filter + tombol pemetaan | belum merge/deploy | #250 |
| T19 | MDR | gate G11 (InaL); laporan #50 selesai | #257 |
| T20 | bukti penutupan 6 baris sheet | SELESAI 17-Sep | — |
| T21 | (sisa, belum dikerjakan) | OPEN | — |

T03, T04, T06, T08 tidak tercatat di memory — hanya ada di plan file di atas.

Jawaban klien 16-Sep-2026 yang mengubah lingkup (levis-golive-client-answers-sep16):

G6 / T12 — klien MENOLAK penyempitan lingkup. COGS harus melekat ke jurnal sales per hari per store. Item ber-COGS 0: auto-recalculate selama periode OPEN; kalau CLOSED → COGS Catch Up di periode berjalan. T12 keluar dari lane R jadi lane S sendiri (0,5 → 3 hari).

G1 / T05 — alur LVA BENAR, bukan salah konfigurasi. Akuisisi ke 1116100009 Prepaid-Office supplies lalu depresiasi FULL AMOUNT di bulan akuisisi. FA-LVA justru masuk seed (kini 13 baris).

G2 / T05 — ROU ke-7 'Others' DIBATALKAN. Cukup 6 kategori.

G5 / T11 — harus ikut Template Summary Inventory dari user, dan menu tarik report pindah ke Invoicing ▸ Reporting.

G4 / T10 — referensi Purchase Return Report "sudah diberikan" — berkasnya TIDAK ikut terlampir.

K-1 / T09 — dikonfirmasi: kolom Vendor Reference memang diisi nomor SO SES oleh tim MnP; tampilkan juga nomor PO dan nama warehouse.

G14 / #22 — dialihkan: catatan "COA Tampungan" ditulis tim IT BA (Pak Ade), bukan Accounting.

🔴 MASIH KOSONG — semua gate Tax nol jawaban: G7 (T13), G8 (T15), G9 (T16), G10 (T17), K-2 (#58 Stephani), plus G11 (InaL, T19 MDR) dan G15 (Fiqo, #44). Jangan mulai T13/T15/T16/T17 sebelum Tax menjawab (levis-golive-client-answers-sep16). ⚠️ Catatan: G9 ternyata BUKAN celah kode — exporter FK Keluaran Mitra Pajakku sudah dibangun dan benar; yang hilang cuma berkasnya (levis-tax-import-templates).

Temuan verifikasi rev2 yang paling mahal kalau dilupakan (levis-after-golive-plan-sep2026):

🔴 PR #177 dan #197 MEREVERT kode live kalau di-merge apa adanya (entri REPORT_MODEL_MAP dua laporan digunggung; drill-down GL Open Items). 8 PR juga menurunkan versi di bawah yang terpasang.

Perintah backup lama tidak pernah autentikasi — $PGPASSWORD harus diekspansi DI DALAM container.

Semua hitungan DB pemasang terlalu kecil (asset 7→13, reports 11→13, layout_memory 16→18).

Container ada EMPAT yang me-mount /opt addons (odoo, odoo-mgmt, odoo-front, odoo-vaspmo).

Pencocokan GR/IR per baris mustahil — cuma 41% cocok.

Nilai Selection baru TIDAK butuh `-u`; sebaliknya menambah kolom laporan SELALU butuh -u (template QWeb menulis <th> literal).

# 13. Yang MASIH TERBUKA

Prioritas menurun. Angka rupiah disebutkan kalau ada.

## Keuangan / butuh keputusan klien

1. 9 draft COGS catch-up Rp 3.034.401.903,48 (September murni) — posting di-HOLD FA sampai penjualan toko ex-AMP masuk. Nol saklar dinyalakan atas keputusan user 27-Sep (levis-cogs-open-items-sep25, levis-cogs-automation-deploy-sep25).

2. Persediaan awal tidak pernah masuk GL — gap Rp 25.312.005.806,49 (GL 55.147.538.511,64 vs fisik 80.459.544.318,13 per 27-Sep). Butuh jurnal pembukaan persediaan tersendiri, dan tiap posting COGS melebarkannya (levis-cogs-open-items-sep25).

3. Clearing September 2026 belum dijalankan — MDR Rp 30,2 jt sudah di bank tetapi GL 7104000001 masih NOL; sisa suspense September −Rp 193.219.638,96 (ekor BRI) menunggu (levis-wave3-decisions-sep18, levis-august-clearing-prep).

4. KOL Rp 76.926.875 — 32 transaksi Grand Indonesia 15-Jul, barang gratis tercatat penjualan tunai. Menggantung permanen di 1106000101. Butuh keputusan: reklas ke beban promosi, atau batalkan di X-Store + impor ulang sebagai free goods (implikasi PPN cuma-cuma) (levis-july-clearing-prd-begbal).

5. Selisih Juli Rp 901.974 terbawa utuh ke Agustus, nol jurnal koreksi sepanjang Agustus/September. Rp 2.700.775 adalah kurang-terima bank 06-Jul yang harus ditagih/di-write-off (levis-july-901974-gap).

6. Plug suspense Rp 1.980.248,29 (GLJV/2026/07/0118) — hanya Rp 2.791.009 yang bisa dijelaskan; sisa Rp 810.760,71 adalah over-clearing blok A/B (levis-july-suspense-plug-1980248).

7. `27917/IN/00001` sengaja dibiarkan — GR qty/harga tertukar yang returnya tidak berjurnal; GL masih menanggung Rp 191,29 juta persediaan yang barangnya tidak ada (levis-po-ppn-included-correction).

8. 377 settlement dengan `x24_tender_mismatch` — total per toko benar, akun per-tender salah saji. Perubahan perilaku akuntansi, menunggu keputusan user (levis-pos-clearing-feature).

9. 8 pasang (PO, SKU) duplikat di 5 PO Agustus, semuanya sudah GR done + bill posted → koreksi harus jalur retur (levis-po-duplicate-sku-guard).

10. Satu payment menggantung 8282/2026/07/074 17-Jul PT ARTISAN WAHYU, residual Rp 1.500 (levis-t01-aged-as-of-done).

11. Reklas AP related party saldo lama TIDAK dikerjakan atas permintaan user — Rp 44,58 M masih terbuka di 2103100001 (levis-related-party-payable).

12. 11 akun, netto Rp 24,9 juta yang tidak ada di berkas GL klien — butuh GL Juli / GL revisi dari EBR (levis-tb-selisih-jul13-stale-export).

13. Jurnal non-penjualan Juni masih diutang Finance (levis-begbal-may-plus-june-sales).

14. Draft yatim `OBCA/2026/00001` (9-Sep, Dr 1102000099 / Cr 2103300001) milik request PCA yang sudah dihapus — tanya Finance (levis-begbal-cash-advance-cash-accounts).

## Data / sumber

15. Data 15-Sep-2026 HILANG TOTAL — satu hari dagang 22 toko, ±Rp 300 juta, nol sumber di mana pun. Harus ditagih kirim ulang ke X-center (levis-x70d-feed-gaps-sep2026).

16. Feed X24DN/X70D belum memuat 9 toko baru — nol baris sepanjang sejarah, sementara uang banknya sudah mengalir sejak 29-Agu. Pekerjaan XStore/klien (levis-new-stores-sept2026).

17. 375 baris X101 ditolak zero-price (8 style garmen nyata) — butuh master terkoreksi + retail_import.x101_update_price=1 (levis-july-sales-gap-aug03, x101-import-queue-limits-and-price-gap).

18. 10–14 unit RIBCAGE tanpa PO dan 150 produk / 272 unit September tanpa `standard_price` (levis-cogs-open-items-sep25).

19. Harga 3 SKU RIBCAGE jadi pertanyaan tim M&P, belum diputuskan (levis-cogs-automation-deploy-sep25).

20. 5 template klien yang diklaim terkirim tapi tidak ada (#64, #69, #70, #26, #27/#28) (levis-golive-new-issues-sep18).

21. Mandiri `72223624331` tercantum untuk DUA toko; DR RATULANGI tanpa nomor BNI; 2 settlement BCA ber-MID di luar sheet klien (levis-new-stores-sept2026).

22. 8 toko baru belum punya label EBR pendek untuk kolom REMARKS workbook (levis-clearing-ebr-roundtrip).

## Kode / teknis

23. 🔴 `custom_levis_mdr` dan skrip 126 berjalan di produksi tapi tidak ada di `main`. Keduanya ada di git, hanya pada branch PR yang masih terbuka: modul MDR di PR #264 (commit 1280256a), skrip 126 di PR #263 (commit ba80583b/8b434ce7) — diverifikasi 28-Sep-2026. Itu membuat -u dari worktree GAGAL untuk prd_levis_begbal, dan menutup salah satu PR tanpa merge akan meninggalkan kode produksi tanpa rumah di main (levis-cogs-automation-deploy-sep25).

24. Parser BRI varian 5 kolom belum dibuat — sementara file bentuk itu harus dinormalkan manual ke 6 kolom sebelum diimpor (bri-mutasi-vs-brisim-export).

25. `_parse_mandiri` / `_parse_bni` masih stub — 59 rule MID sudah distage tapi inert (levis-new-stores-sept2026).

26. PR #243 (9 toko, 14 insertion di 41_normalize_ou.py) masih OPEN (levis-new-stores-sept2026).

27. PR #250 (T18) belum merge/deploy — deploy nanti hanya -u custom_levis_bank_reconcile di prd_levis_begbal (satu-satunya pemasang) (levis-t18-bank-mid).

28. Isu #72 (panduan clearing plus-minus 2103400001) dan #76-lanjut masih OPEN (levis-golive-new-issues-sep18).

29. #11 lebar kolom — GH #182, estimasi 2–3 hari; biaya sebenarnya memelihara patch core (levis-sheet-after-golive-status-aug19).

30. `x48_post_enabled=0` karena bug belum diperbaiki: refund X48 di-tender ke metode CASH toko dan nilainya mendarat di akun *Cash Difference* (Rp 19.798.400 pada file Juni), bukan mengurangi kas (docs/projects/levis/CONFIG_FOLLOWUPS_STATUS.md, retail-import-x24dn-source-of-truth).

31. Cron depresiasi aset NONAKTIF — depresiasi tidak jalan otomatis, harus diposting manual. ⚠️ Dokumen FD/Manual versi awal menyebut cron ini aktif; itu SALAH (docs/projects/levis/CONFIG_FOLLOWUPS_STATUS.md, levis-config-followups-status).

32. `levis.mdr.bin` 0 baris dan COA biaya audit menunggu arahan Finance (docs/projects/levis/CONFIG_FOLLOWUPS_STATUS.md).

33. "Rekap Bukti Potong PPh" kosong — gap pipeline (bupot hanya lahir dari jalur engine), perlu keputusan (rekap-pph-kode-objek-from-base-line).

34. NPWP company kosong di `prd_levis_begbal` dan 0 dari 30 UoM punya kode Coretax — kedua-duanya menghentikan ekspor e-Faktur dengan UserError (efaktur-fk-of-export-entry-points).

35. `x24_autoregister_from_sales` masih OFF di setiap DB — diblokir keputusan Finance soal akun income/COGS kategori "MDM Pending"; map kategorinya SEBELUM membalik flag (retail-import-20-deploy-aug03).

36. CIDR egress Mulesoft tidak terdokumentasi di mana pun — sementara 172.18.0.0/16 (retail-import-20-deploy-aug03).

37. Port 18069 listen di `0.0.0.0` dan `ufw` host inactive — seluruh instance Odoo terjangkau dari interface host mana pun (retail-import-20-deploy-aug03).

38. `auth_totp` terpasang di semua DB tapi 0 user enroll; Odoo 19 CE tak punya res_company.totp_policy sehingga penegakan 2FA butuh modul kecil (levis-admin-rights-cleanup).

39. `prd_levis_AP` belum dirapikan hak aksesnya — terblokir 4 user tanpa grup fungsional (levis-admin-rights-cleanup).

40. Alarm WhatsApp DIMATIKAN (ALERT_WHATSAPP_DISABLED=1 di /opt/odoo-platform/.env, cadangan backups/.env.bak-20260908) — sesi baileys perlu pairing QR ulang. Peringatan tetap ditulis ke log (retail-feed-shared-dropfolder-race).

41. `LEVIS_MAIL_PASSWORD` harus dirotasi — nilainya pernah tertempel di transkrip chat (levis-mail-ingest).

# 14. JANGAN — khusus Levi's

Larangan di bawah hanya berlaku/khas di vertikal ini. Aturan platform umum (dump sebelum sentuh prod, dua checkout, pre-commit bukan hook, bump versi addon shared) ada di CLAUDE.md repo.

## Tentang DB dan versi

JANGAN mengira `prd_levis` adalah produksi. Ia environment testing; produksi sebenarnya prd_levis_begbal (retail-feed-shared-dropfolder-race).

JANGAN commit dari working tree `/home`. Versi produksi jauh di depan dan commit naif justru MEREVERT fitur main. Buat worktree di atas origin/main, port hanya file fitur yang dimaksud (levis-module-versions-lag-git, levis-po-duplicate-sku-guard).

JANGAN menilai keberadaan kode dari `git ls-files` di `/home` — bandingkan dengan origin/main (levis-store-day-cash-split-and-matching).

JANGAN merge PR #177 atau #197 apa adanya — keduanya MEREVERT kode live (levis-after-golive-plan-sep2026).

JANGAN membuka lagi PR #116 (custom_account_reconcile) — sudah ditutup dan digantikan PR #127 (reconciliation-guards-module).

JANGAN `-u` modul Levi's dari worktree `docker run` untuk prd_levis_begbal: worktree tidak punya custom_levis_mdr/custom_report_inline_assets, dan Odoo lalu mencoba ALTER TABLE stock_warehouse ALTER COLUMN wms_mode DROP NOT NULL lalu kena lock timeout. Pakai docker exec pada container yang mount /opt (levis-cogs-automation-deploy-sep25).

JANGAN jalankan suite penuh `custom_levis_localization` di DB Levi's mana pun — ±345rb produk, TestClearingStoreDay menggantung berjam-jam. Jalankan per kelas (levis-t02a-grir-autoreconcile).

JANGAN `-u custom_account_reconcile` di `tst_agedpay` — DB itu menyimpan view PR #116 yang merujuk field yang tidak ada di /opt (tst-agedpay-ahead-of-opt).

## Tentang akuntansi

JANGAN backdate jurnal adjustment ke periode yang angkanya sudah dilaporkan ke klien, walaupun fiscalyear_lock_date bisa dibuka sementara dan walaupun secara akuntansi jurnalnya "milik" periode itu. Bukukan di periode terbuka berikutnya. Kalau terlanjur ter-posting dan jurnalnya masih baru: hapus, jangan reverse — reversal mengembalikan saldo tapi tetap menambah mutasi dan baris GL di periode itu (levis-closed-period-no-backdate).

JANGAN membukukan ulang COGS Juli 2026. Sudah diposting tangan (GLJV/2026/07/0032+0033), dan hitung ulang justru LEBIH salah (levis-cogs-june-gap-july-posted).

JANGAN melebarkan `cogs_catchup_start` ke Juni/Juli tanpa seed levis.cogs.charge dulu — biayanya akan dibebankan kedua kali (levis-cogs-catchup-on-receipt).

JANGAN majukan `l10n_cogs_reported_through` sebelum COGS bulan itu lengkap — September akan tertutup dan COGS-nya dilempar ke Oktober (levis-cogs-open-items-sep25).

JANGAN posting 8/9 draft catch-up apa adanya sebelum porsi periode yang sudah dibukukan manual dibuang (skrip 126 sudah menyelesaikan Agustus) (levis-cogs-open-items-sep25).

JANGAN pakai fitur `levis.pos.clearing` untuk Juli 2026 — kolam piutang yang sama akan dijanjikan dua kali (levis-july-clearing-completed).

JANGAN mengisi baris Trade `grir_account_id` di `levis.purchase.account.map` — itu akan meng-override pemetaan GR/IR per kategori (levis-config-followups-status).

JANGAN memakai `stock_move.value` atau `standard_price` sebagai basis COGS — pakai harga PO netto PPN (levis-cogs-june-gap-july-posted).

JANGAN mengaktifkan `x31_post_enabled` bersama `x24_discount_reclass` — saling eksklusif, Gross Sales menggelembung dua kali (docs/projects/levis/CONFIG_FOLLOWUPS_STATUS.md).

JANGAN menyalakan engine withholding untuk memperbaiki selisih akun PPh — itu membuat PPh dobel; arahkan repartition line tax (levis-wave3-decisions-sep18).

JANGAN memasang PPh sebagai native tax di kolom Taxes kalau engine withholding aktif — either/or (custom-tax-id-double-pph-booking).

JANGAN menandai akun kas `reconcile=true` hanya supaya muncul di picker advance — setiap penyelesaian advance akan merekonsiliasi kas (levis-wave3-decisions-sep18).

JANGAN taruh akun clearing di outstanding PCPAY — _configure_payment_journal menimpa setelan itu setiap kali bill pihak ketiga dibayar (levis-begbal-cash-advance-cash-accounts).

JANGAN mengandalkan `button_draft` sebagai rollback clearing — Odoo 19 tidak melepas rekonsiliasi; rollback HANYA lewat restore dump (levis-july-clearing-completed, levis-august-clearing-prep).

## Tentang data & import

JANGAN menulis ulang `default_code` ke bentuk ber-hubung X101. X24/X48/X70D matching, X32P, HHT dan setiap dokumen terposting berkunci PROD SKU. Satu user pernah melakukannya manual pada produk 386191 (31-Jul) — revert (levis-x101-dual-code-po-import).

JANGAN menjalankan X101 penuh lewat queue_job — pakai odoo shell (x101-import-queue-limits-and-price-gap).

JANGAN `TRUNCATE ... CASCADE` tabel transaksi — CASCADE menjembatani lewat res_company.account_opening_move_id dan menghapus SELURUH DB (levis-txn-reset).

JANGAN reset transaksi `prd_levis_begbal` tanpa `RESET_KEEP_JOURNALS=EBRTB` — 6 move EBRTB yang menjadi alasan DB itu ada akan hilang (levis-reset-orphan-tables-bug).

JANGAN rename apa pun dengan `LIKE '%OLS %'` (levis-pos-naming-alignment).

JANGAN mengubah `stock.warehouse.code` — kunci join retail-import (levis-operating-unit-normalization).

JANGAN memakai `x24_np_category_id` (atau id kategori apa pun) lintas DB — cocokkan by nama (levis-gl-2026-detail-load).

JANGAN memperbaiki `owner_id` receipt lewat ORM/UI — ia valuation trigger dan akan mengubah nilai stok; pakai SQL REPEATABLE READ + _set_value() (levis-receipt-owner-consignment-fix).

JANGAN menghapus dokumen stok `done` lewat ORM — reserved_quantity quant jadi negatif (purge-done-stock-docs-odoo19).

JANGAN mengklon DB Levi's produksi tanpa mematikan feed + mailbox-nya tepat setelah restore — klon mewarisi 13 feed + 2 mailbox aktif dan akan mencuri file dari drop folder bersama serta menghapus surat dari INBOX bersama. Cek cepat: select count(*) from retail_import_feed where active (retail-feed-shared-dropfolder-race).

JANGAN centang Track Inventory (`is_storable`) produk mana pun tanpa mengukur dampaknya dulu — Odoo langsung membuat stock.move is_inventory dan mengeluarkan SELURUH stok ke lokasi adjustment, tanpa jurnal kalau lokasi itu belum punya valuation_account_id. Hasilnya buku stok NOL sementara GL tetap terisi (kasus paper bag: 48.500 unit, GL Rp 141,7 juta). Urutan mengikat: skrip 124 dulu, baru 123 (levis-wave3-decisions-sep18).

JANGAN memarkir seluruh transaksi karena baris NP — kategori NP harus jatuh ke jalur lazy-create (retail-import-x24-composite-match-npmerch).

JANGAN mengisi `journal_id` pada metode pembayaran SUSPENSE — ia harus pay_later (retail-import-decouple-suspense).

JANGAN parse "LAPORAN HARIAN LEVIS - <toko>.xlsx" — ketikan ulang manual yang salah (levis-store-mdr-recon-source).

JANGAN memutuskan apakah sebuah berkas X70D dari nama berkasnya — putuskan dari isi (header memuat TRANSNUM dan TENDER AMOUNT) (levis-store-export-variants).

JANGAN "memperbaiki" tarif QRIS BCA/BNI/BRI jadi 0,7% — user menegaskan memang 0% (levis-store-mdr-recon-source).

JANGAN memberi OU pada 83 baris kanal `transfer` — itu sweep kas ke pusat (levis-cash-deposit-ou-patterns).

JANGAN melewatkan kode terminal `Z####` ke `match_type='tid'` — _normalise_key hanya menyisakan angka sehingga Z6FK1 jadi 61 lalu suffix-match ke merchant id lain (levis-cash-deposit-ou-patterns).

## Tentang pengukuran dan pelaporan

JANGAN ukur sisa POS receivable dengan `amount_residual` untuk membandingkan ke sheet — pakai balance ≤ tanggal (levis-july-901974-gap).

JANGAN masukkan `1106000112` ke pola `11060001%` — itu POS suspense contra dan akan melipatduakan debit Juli tiap toko. Pakai code between '1106000101' and '1106000110' (levis-july-clearing-completed).

JANGAN nilai rekonsiliasi dari `sum(amount_residual)` per move — nol baik saat settled maupun saat kedua kaki masih terbuka dan saling menghapus. Group by account dan hitung reconciled (x24-import-blocked-by-open-pos-session).

JANGAN jumlahkan "semua baris kecuali grand_total" pada Rekap PPh — ada baris subtotal per kode objek, hasilnya tepat 2× (levis-t20-closure-evidence).

JANGAN cocokkan clearing per TRANSNUM — EBR sering salah ketik transnum; kunci transnum melaporkan 17 "selisih" palsu (levis-july-clearing-prd-begbal).

JANGAN baca laporan raw-SQL langsung sesudah `reconcile()` — amount_residual basi, wajib env.flush_all() dulu (levis-august-clearing-prep).

JANGAN percaya kolom Status di sheet klien, dan jangan mengutip angka plan rev1 atau angka T18 lama (73 baris / Rp 368 jt; yang benar 2 baris / Rp 5.050.800) ke klien (levis-sheet-after-golive-status-aug19, levis-after-golive-plan-sep2026, levis-t18-bank-mid).

JANGAN memakai angka run POSCLR/2026/0010 — semuanya artefak duplikat statement (levis-bank-statement-duplicate-imports).

JANGAN jalankan ulang `84_report_ppn_included_correction.py` setelah koreksi — ia menghitung DPP dari nilai GR yang kini sudah DPP (levis-po-ppn-included-correction).

JANGAN jalankan ulang skrip 69 untuk entry SALESMANUAL — ref-guard sudah SystemExit (levis-june-ar-fico-final-rekon).

JANGAN menjadikan kasus yang kebetulan benar sebagai tes. SMB SOPIAN PERMANA lulus hanya karena alfabet ('M' < 'O'); tesnya harus memakai varian yang alfabetnya melawan (levis-mid-mapping-by-evidence).