HANDOVER

Handover — WMS

Warehouse Management — rnd/demo, belum produksi

EAL-Hub · platform Odoo 19 multi-tenant Erajaya Active Lifestyle
Berlaku per: 28 September 2026

Daftar isi di halaman berikut kosong sampai Word memperbaruinya: buka dokumen, tekan Ctrl+A lalu F9, atau klik kanan daftar isi → *Update Field*.

Daftar Isi

Serah terima tumpukan Warehouse Management System di atas Odoo 19 CE. Setiap angka dan tanggal menyebut sumbernya dalam tanda kurung: nama file memory, path repo, nomor PR, atau nama basis data. Terakhir diverifikasi terhadap runtime 28-Sep-2026 (pg_database + ir_module_module pada odoo19-platform-postgres).

# 1. Status sebenarnya

WMS BELUM DIPAKAI PRODUKSI OLEH SIAPA PUN. Yang ada adalah demo, DB riset, dan satu integrasi tipis ke produksi Levi's. Jangan menjual dokumen ini sebagai "sudah live".

Fakta yang bisa diperiksa hari ini:

| Basis data | Ukuran | Isi nyata | Arti |
| --- | --- | --- | --- |
| rnd_wms | 172 MB | 3 gudang, 223 lokasi, 3.302 produk, 13 picking, 1.957 quant | DB referensi/riset |
| demo_wms | 380 MB | 3 gudang, 67 lokasi, 13 produk, 55 picking | Demo JD Sport Cikupa |
| db_wms | 67 MB | 2 gudang, 1 produk, 2 picking | Sisi WMS demo 3PL 21-Sep |
| prd_wms | 63 MB | 1 gudang default, 12 lokasi, 0 produk, 0 picking | Kerangka kosong, bukan produksi |
| tst_wms_scope | 69 MB | DB uji unit | Sekali pakai |

`prd_wms` menyandang awalan `prd` tetapi KOSONG — dibuat 28-Jul-2026, 10 modul WMS terpasang, nol data master, nol transaksi (DB prd_wms). Jangan memperlakukannya sebagai produksi dan jangan menyebutnya ke klien sebagai bukti.

Yang benar-benar menyentuh produksi hanyalah empat modul di `prd_levis_begbal`: custom_wms_base, custom_wms_cycle_count, custom_wms_docs, custom_wms_reports berstatus installed; `custom_wms_integration` masih `uninstalled` (DB prd_levis_begbal, 28-Sep-2026). Gudang DC SCM id=80 `wms_mode=remote` sudah ada (wms-erp-round-trip).

TO engine (`custom_wms_to_engine`) bukan mesin otonom. cron_evaluate_and_materialize hanya membuat TO berstatus proposed; tidak ada eksekusi digerakkan status — action_start dan action_done manual (addons/ee_gap/custom_wms_to_engine/MODULE_KNOWLEDGE.md). Tiga cacat yang pernah membuatnya tidak berguna sudah diperbaiki 17-Jul-2026 dan diverifikasi menghasilkan TO/2026/00001 di rnd_wms (wms-demo-and-to-engine-runtime-bug), tetapi semantik low-water-nya terbalik dari proposal dan bin kosong tidak pernah memicu — lihat §9. Di rnd_wms hanya ada 1 `custom.to.rule` dan 203 transfer order (DB rnd_wms), jadi cakupan aturannya belum pernah diuji pada konfigurasi klien nyata.

Tidak ada modul _tenants/ untuk WMS — JDS berjalan di atas ee_gap/custom_wms_* + core/custom_hht_bridge (docs/projects/README.md).

# 2. Modul custom_wms_*

Sepuluh modul custom_wms_* ada di main; custom_wms_base hanya ada di branch `feat/wms-warehouse-scope` (tip 589c8fad, belum di-push, belum ada PR — wms-erp-round-trip) padahal sudah installed di prd_levis_begbal. Dua modul pendukung melengkapi tumpukan menjadi 13.

| Modul | Versi | Fungsi |
| --- | --- | --- |
| custom_wms_base | branch-only | stock.warehouse.wms_mode (none/local/remote); post_init_hook menaikkan gudang yang sudah punya strategy/plan/TO rule ke local |
| custom_wms_putaway | 19.0.0.3.0 | Mesin putaway bertingkat (tier 1..6, 9 jenis rule + custom_python), menumpang model kapasitas native Odoo 19 |
| custom_wms_to_engine | 19.0.0.3.0 | Orkestrasi transfer internal berbasis rule (low-water, expiry, konsolidasi, replenishment pick) |
| custom_wms_cycle_count | 19.0.0.2.0 | Cycle count berbasis plan: session → line → adjustment + gerbang persetujuan varian |
| custom_wms_inbound_qc | 19.0.0.1.0 | Karantina inbound nyata: quant di lokasi ber-flag tak bisa direservasi, gerbang QC, registrasi barang tak dikenal |
| custom_wms_receiving_ext | 19.0.0.2.0 | Kelengkapan GR: GS1 AI 17 → stock.lot.expiration_date, supplier_batch_ref, wizard impor CSV/XLSX |
| custom_wms_docs | 19.0.0.2.0 | Picking list, packing list, barcode list, price tag/label (QR + Code128) |
| custom_wms_reports | 19.0.0.2.0 | 5 laporan SQL view read-only + PDF stock take + metode spot_check |
| custom_wms_sap_slotting | 19.0.1.0.0 | Pencarian penyimpanan dua dimensi gaya SAP (Lagertyp × Lagerbereich) |
| custom_wms_integration | 19.0.0.1.0 | REST /api/wms/* masuk + event outbox keluar (SAP dan host generik) |
| custom_wms_hht | 19.0.0.4.0 | Aplikasi handheld berbasis task (sidebar, scan paket, stock move nyata) |
| custom_hht_bridge | 19.0.0.2.0 | Registry perangkat HHT + HMAC /api/hht/* + PWA shell + antrean offline |
| custom_barcode | 19.0.2.0.0 | Scan-in/scan-out picking ala EE untuk CE; dipakai 15 DB, jangan diubah sembarangan |

Semuanya tier ee_gap/core = shared. custom_barcode terpasang di 15 DB (levis, arkaaim, wms, esb) — itulah alasan custom_wms_receiving_ext sengaja dibuat sebagai modul baru, bukan perubahan custom_barcode (wms-receiving-ext).

# 3. Slotting & SAP (W07)

Mesin putaway ditulis ulang 22-Jul-2026 agar menumpang model kapasitas native Odoo 19 (stock.package.type, stock.storage.category, removal_strategy_id) dan hanya menambah yang tidak ada padanannya: geometri bin (wms_length_mm/width/height), urutan jalan (wms_walk_sequence), reservasi kategori produk (wms_allowed_categ_ids). Sebelum itu rnd_wms punya 0 baris stock_package_type/stock_storage_category/stock_putaway_rule (rnd-wms-native-slotting-build).

`scripts/tenants/wms_demo/51_config_native_slotting.py` WAJIB dijalankan, bukan data demo opsional. Tanpa itu rule dimensi/berat tidak mencetak skor apa pun (rnd-wms-native-slotting-build).

W07 ECOMMERCE / SAP slotting dibangun 30-Jul-2026 dari workbook klien "Config BIN WMS - Ecomm Under Armour.xlsx". Modul custom_wms_sap_slotting menambah storage type (AC1/AC2/AP1/AP2/FO1/FO2/FL1) dan section (BB1…TR1/GA2) plus jenis rule sap_storage_search (w07-ecomm-sap-slotting).

Skoring 100 - 12*type_step - 1*section_step. Kalibrasi ini disengaja: tetap di storage type yang benar selalu ≥91 dan auto-apply pada ambang 90; fallback type pertama mendarat di 87 dan berhenti untuk review HHT. Terverifikasi: 154 bin, kapasitas 67.824.000 cm3, 3.292 SKU (1.908 berstok), 0 overflow, utilisasi 42,7%; 5 test modul + 29 regresi custom_wms_putaway hijau; runbook scripts/tenants/wms_ecomm/README.md (w07-ecomm-sap-slotting).

custom_wms_sap_slotting terpasang hanya di `rnd_wms` (diverifikasi 28-Sep-2026: uninstalled di demo_wms dan prd_wms), sengaja TIDAK masuk apply_updates.sh, dan custom_wms_putaway dibiarkan byte-identik supaya tidak ada tenant lain yang butuh -u (w07-ecomm-sap-slotting).

# 4. Receiving, cycle count, inbound QC

## Receiving

custom_wms_receiving_ext menutup item 3 & 4 lembar kebutuhan WMS: GS1 AI 17 ditulis ke stock.lot.expiration_date, supplier_batch_ref baru (fallback AI 10), dan custom.wms.receipt.import.wizard (CSV/XLSX via openpyxl 3.1.5, validasi all-or-nothing, unduh template) (wms-receiving-ext).

Jebakan over-receipt yang nyata: Odoo 19 mengisi move line incoming dengan demand penuh, sementara custom_barcode.action_apply_to_picking menambah hasil scan di atasnya — 18 yang di-scan terbukukan 36. Diperbaiki di 19.0.0.2.0 dengan field provenance stock.move.line.wms_scan_session_id: scan men-SET qty, baris sesi lain dipertahankan, re-apply idempoten (wms-demo-scenario-15-point). Wizard impor punya masalah kembar dan menol-kan qty move-line produk terdaftar lebih dulu (4 menjadi 14) (wms-receiving-ext).

product_expiry auto-stamp expiration_date saat lot dibuat, jadi guard "tulis hanya bila kosong" diam-diam membuang tanggal GS1/template — tanggal eksplisit harus menang (wms-receiving-ext).

## Cycle count

Plan per stock.warehouse dengan frequency dan method (ABC velocity, random, per zona, per nilai, last-counted); cron harian memanggil start-wizard, session draft → in_progress → reviewing → closed, varian disetujui supervisor lalu action_post() membuat stock.move ke stock.location_inventory (addons/ee_gap/custom_wms_cycle_count/MODULE_KNOWLEDGE.md). `spot_check` ditambahkan lewat selection_add, ukuran sampel dari parameter custom_wms_reports.spot_check_sample_size (default 10) (wms-reports-pack).

Dua cacat historis: ir_sequence_data.xml adalah placeholder sehingga semua session bernama CC/NEW (wms-report-barcodes), dan modul ini memposting stock.move dengan field name yang sudah tidak ada di Odoo 19 — artinya setiap penyesuaian cycle count rusak, ESB atau bukan; kini reference + description_picking (esb-odoo-efn-integration). Di rnd_wms baru ada 3 `custom_cycle_count_session` (DB rnd_wms).

## Inbound QC

Odoo 19 CE mereservasi stok yang baru mendarat di dok, jadi penerimaan dua langkah adalah *routing*, bukan *hold*. Modul ini menjadikannya gerbang nyata: wms_is_qc_area (implies wms_block_reservation) diwarisi seluruh bin anak (addons/ee_gap/custom_wms_inbound_qc/MODULE_KNOWLEDGE.md).

Bug yang hanya ketangkap smoke test ujung-ke-ujung: putaway auto-apply menulis ulang tujuan receipt yang masih qc_state=pending ke bin penyimpanan — barang lewat karantina. Diperbaiki dengan membuat stock.move.line._is_incoming() mengembalikan False selama wms_qc_state == 'pending'. Di shell/test uid adalah __system__ (uid 1), bukan base.user_admin (uid 2) — grant group_wms_qc_inspector dulu sebelum action_wms_qc_pass (rnd-wms-native-slotting-build, wms-demo-scenario-15-point).

# 5. Handheld (HHT) & barcode

custom_wms_hht dibangun 27-Jul-2026 sebagai modul BARU, bukan perubahan custom_hht_bridge — bridge terpasang di 5 DB termasuk prd_arkaaim yang tidak punya model custom_wms_* sama sekali (wms-hht-app).

Bridge lama ternyata cangkang demo: 5 tab datar, dropdown lokasi kosong, dan /api/hht/scan yang cuma menulis hht.scan.log dengan "applied": False. Handheld itu tidak pernah menerima atau memetik apa pun (wms-hht-app).

Aplikasi baru: sidebar (drawer <640px) dengan badge pekerjaan + pemilih gudang, satu kotak scan yang selalu ter-fokus, halaman Receive / Put-away / Pick & Pack / Package / Stock Count / Bin to Bin / Stock Check; 19/19 test hijau di demo_wms dan rnd_wms, naik ke 57 setelah halaman Stock Check. /hht/wms/* memakai type="jsonrpc", auth="user" sehingga pergerakan stok teratribusi ke operator; API perangkat HMAC /api/hht/* tidak disentuh (wms-hht-app).

Denso BHT-1700QWB-1 hanya membaca EAN-13, gagal pada SEMUA Code128. Itu konfigurasi simbologi perangkat, bukan barcode yang jelek: zbarimg berhasil mendekode 31/31 barcode pada 300 dpi dari PDF yang sama (denso-bht-code128-disabled). Barcode bin/lokasi dan dokumen (JDC-GR-IN-01, JDC/IN/00012) alfanumerik dan hanya bisa Code128 — tidak ada fallback EAN-13, jadi mengaktifkan Code128 di perangkat itu wajib, bukan opsional.

_resolve_barcode tidak menormalkan GTIN-14 ke EAN-13; script demo mendaftarkan alias product.barcode dengan barcode.zfill(14). Serial/IMEI: GS1 AI 21 kini menamai lot, dan scan 14–16 digit polos diresolusi ke satu-satunya produk serial pada picking itu (wms-demo-scenario-15-point) — tapi rnd_wms masih 0 produk bertracking serial, jadi alur IMEI butuh konfigurasi product.tracking='serial' untuk didemokan (wms-receiving-ext).

# 6. Laporan

Kontrak pelaporan: setiap laporan membawa barcode di tingkat transaksi DAN tingkat baris. PDF (Picking, Packing, Barcode List, Label, Stock Take, Scrap Note) plus XLSX lewat mixin custom.wms.xlsx.report — kolom A/B adalah Document Barcode + Item Barcode sebagai gambar tertanam, tombol "Export XLSX (with barcode)" di header tiap list. Barcode dokumen = Code128; barcode item dirender auto sehingga payload 13 digit keluar sebagai EAN-13, justru karena handheld Denso hanya membaca EAN-13 (wms-report-barcodes, denso-bht-code128-disabled).

custom_wms_reports menutup item 11–15 lembar kebutuhan: 4 SQL view _auto=False dengan list+pivot (ekspor XLSX native) — purchase return, stock summary (qty + nilai), stock take (baris cycle count + nilai varian), transfer — plus PDF Stock Take / Spot Check; menu di Inventory > Reporting > WMS Reports (wms-reports-pack). Jebakan yang sudah dibayar sekali:

<head> dibuang dari template report; wrapper <main> wajib (odoo19-report-head-dropped, odoo19-report-wrapper-needs-main). Model report _auto=False hanya men-flush dirinya sendiri — kelima view model kini mendeklarasikan _depends (wms-report-barcodes).

'%.1f%%' di dalam atribut <template> diciutkan jadi satu % oleh data loader → ValueError: incomplete format. Pakai str.format di QWeb, jangan %-formatting (wms-demo-scenario-15-point).

Odoo 19: kwarg field adalah aggregator=, bukan group_operator=; <group> di search view TIDAK menerima expand/string (RelaxNG hard error); standard_price company-dependent adalah JSONB per company id — SQL harus (pp.standard_price->>company_id::text)::float (wms-reports-pack).

`odoo shell --no-http` membuat setiap PDF ~60 detik (wkhtmltopdf tak punya server untuk callback; delivery slip core Odoo ~123 detik). Lewat HTTP nyata 3–6 detik. Jangan pernah menilai kecepatan report dari shell (wms-report-barcodes, odoo19-slow-pdf-report-callback).

# 7. Integrasi WMS ↔ ERP & DC SCM

Dikerjakan 20/21-Sep-2026 di branch `feat/wms-warehouse-scope` (4 commit: 2663b0b0, 5336885b, 032e57ca, 589c8fad). Belum di-push, belum ada PR (wms-erp-round-trip).

Keputusan klien: WMS menjadi DB terpisah yang dibagi banyak principal (3PL); stack WMS juga dipasang di Levi's; empat alur menyeberang (PO→DC, DC→toko, retur, e-commerce). Ini sengaja membatalkan K1 dan K10 di docs/projects/wms-implementation/04-Architecture.md.

Garis potong yang tidak boleh digeser: picking penerimaan WAJIB tetap di DB ERP. GR/IR dan analitik Operating Unit lahir dari stock.move._action_done yang membaca picking_type_id.warehouse_id (custom_levis_localization/models/stock_move.py:93,161). Karena itu /api/wms/confirm menulis kuantitas lalu memanggil button_validate milik tenant sendiri (wms-erp-round-trip).

Pagar wajib sebelum stack ini boleh masuk DB retail: putaway [] kecuali local; inbound_qc tidak lagi menempel NOT IN ke reservasi gudang lain; outbox butuh gudang aktif DAN host terkonfigurasi + cron di-seed MATI; /hht/ menyerah ke bridge bila pengguna tak punya gudang WMS; to.rule.warehouse_id wajib (wms-erp-round-trip).

Terbukti end-to-end, HTTP nyata, data Levi's asli: PO ke DC SCM → asn terkirim → picking mendarat di WMS → terima 9 dari 10 → goods_receipt balik → ERP memposting Dr 1113100021 / Cr 2103109121 Rp 1.216.216,26 dengan analitik DC SCM 100% di kedua kaki, qty_received 9, backorder 1; kirim ulang = tidak ada perubahan. Demo dua DB (21-Sep): demo_levis_wms ↔ db_wms, principal LEVIS, PO 12 unit → terima 11 → posting STJ/2026/09/07765 Rp 1.486.486,54, backorder 1, 213 test hijau (custom_core 19 + WMS 194) (wms-erp-round-trip).

Fase 3 selesai: wms.principal (kode + secret sendiri via credential_ref → ir.config_parameter + company) dan secure_endpoint(scope, secret_resolver=...) di custom_core. Pemanggil menyebut diri di header X-WMS-Principal; tanda tangan yang membuktikannya, lalu company diturunkan dari situ (wms-erp-round-trip).

Kontrak resolver punya TIGA jawaban dan tidak boleh disamakan: ("", None) = tak menyebut nama → jatuh ke secret scope; (None, None) = TOLAK; (secret, caller) = verifikasi dengan kunci itu. Draf pertama meng-coerce None → "" sehingga setiap penolakan jadi fallback ke secret bersama (wms-erp-round-trip).

Di gudang bersama, KOSONGKAN custom_core.secure_endpoint.wms.secret supaya hanya principal terdaftar bisa masuk (wms-erp-round-trip).

Outbox: stock.picking.button_validate() mengantre wms.integration.event (goods_receipt, goods_issue + pick_confirmed, putaway_done, pack_created, stock_adjustment); cron _cron_drain_outbox() tiap 5 menit lewat adapter custom_adapter_framework (retry/backoff + circuit breaker) (addons/ee_gap/custom_wms_integration/MODULE_KNOWLEDGE.md).

# 8. Demo & skenario 15 titik

scripts/tenants/wms_demo/ menyemai demo WMS JD Sport Cikupa lengkap: 00_create_db.sh (menerima argumen nama DB), 10–50 gudang/produk/PO inbound/SO outbound/putaway+cyclecount+ bin2bin, 60_admin_login, 99 verifikasi — baris terakhir 99 menghardcode "demo_wms" berapa pun nama DB sebenarnya (wms-demo-and-to-engine-runtime-bug).

70_scenario_test.py menelusuri lembar 15 kebutuhan klien dan mencetak PASS/PARTIAL/FAIL + bukti per item. Hasil: 15/15 PASS di demo_wms (SCN03) dan rnd_wms (SCN01), 93/93 unit test hijau, commit a03f297 di feat/industry-packs. Item 8 ditutup DUA cara: TO engine low-water plus reordering rule SKU native dari 52_config_orderpoints.py (commit 23a9bd4) — 9 stock.warehouse.orderpoint + route Buy + vendor pricelist, scheduler menaikkan RFQ P00002 di kedua DB (wms-demo-scenario-15-point).

80_poc_scenario.py membangun gudang POC sendiri (2-step in / 2-step out) dan menelusuri Warehouse → Location → Storage Category → Putaway → PO inbound → Internal transfer → Delivery order → Picking out → Cycle count → Print label → Scrap → Reporting: 14/14 PASS, artefak ke /var/lib/odoo/poc_wms/POC<nn>/, tulisan di docs/projects/warehouse-jds/WMS-POC-Scenario.md (wms-report-barcodes).

Hasil uji dipublikasikan sebagai sheet BARU "WMS Requirement Test Result — demo_wms + rnd_wms (27 Jul 2026) rev2", id 1neyxAkmQ3RpNwCQVhfWjV2K0g_Y9LEmpdyLYgQEBRr0. Sheet rev2 sudah BASI — masih menyebut orderpoint belum terkonfigurasi (wms-demo-scenario-15-point).

# 9. Bug/jebakan yang diketahui

| # | Jebakan | Konsekuensi jika diabaikan |
| --- | --- | --- |
| J1 | Semantik low-water TO terbalik dari proposal: source_location_domain memilih quant di BAWAH ambang (bin yang diisi), target_location_domain memilih DONOR | Aturan dibuat terbalik, replenishment mengalir ke arah salah (wms-demo-and-to-engine-runtime-bug) |
| J2 | Low-water hanya melihat bin yang sudah punya baris quant; bin kosong tidak pernah memicu | Bin yang benar-benar habis tidak pernah direplenish (wms-demo-and-to-engine-runtime-bug) |
| J3 | -u custom_wms_putaway,custom_wms_hht bersamaan di rnd_wms mati dengan ir_model_inherit parent_id NULL pada model 590 = stock.picking | Registry gagal. Ini state DB lama, bukan regresi kode; upgrade satu per satu (rnd-wms-ir-model-inherit-crash) |
| J4 | auth="none" = tidak ada uid sama sekali, bukan public user; .sudo() tidak cukup | Expected singleton: res.users() di message_post/tracking — setiap /api/wms/* yang menyentuh chatter gagal di produksi (wms-erp-round-trip) |
| J5 | Rute tulis tanpa readonly=False; outbox membungkus payload di _envelope() sementara /api/wms/asn membaca bentuk datar; adapter yang di-pin namanya mengabaikan status=disabled | J5a laten di WORKERS=0 lalu fatal; J5b 200 OK tapi picking lahir di gudang salah tanpa baris; J5c event terkirim ke adapter yang sudah dimatikan (wms-erp-round-trip) |
| J6 | Placeholder ir_sequence_data.xml di custom_wms_to_engine dan custom_wms_cycle_count | Semua TO bernama TO/NEW, semua session CC/NEW (wms-demo-and-to-engine-runtime-bug, wms-report-barcodes) |
| J7 | Container odoo19-platform-odoo memegang kode LAMA sampai di-restart; upgrade dari container mgmt tidak me-reload Python container web | Method baru 500 walau -u sukses (wms-report-barcodes, restart-both-odoo-containers) |
| J8 | pkill dan wget TIDAK ADA di image odoo; odoo shell/-u di container mgmt butuh --http-port=8171 --gevent-port=8172; test HTTP butuh --db-filter='^<db>$' | Server lama tetap hidup ("Address already in use") — pakai kill -9 <pid>; tanpa db-filter semua rute jawab 404 (wms-erp-round-trip, wms-demo-scenario-15-point) |
| J9 | Odoo 19 mengganti nama stock.quant.package → `stock.package`; custom.transfer.order punya stock_move_id, BUKAN picking_id; test controller harus mem-patch wms_api.request DAN odoo.http.request | AttributeError; _() mati di NoneType.uid sehingga setiap error bisnis jadi INTERNAL (wms-hht-app) |
| J10 | Rule putaway menyasar zona (JDC-HD) sementara stok ada di bin anak; dua rule bisa meranking bin yang sama | "Sudah ada stok" harus membandingkan prefix parent_path, dan saran harus di-dedup sebelum top-3 (wms-hht-app) |

# 10. Paket dokumen klien

## `docs/projects/wms-implementation/` — paket generik + addendum JDS

Tujuh dokumen (00 PID, 01 BRD, 02 FSD, 03 TSD, 04 Architecture, 05 Estimasi Mandays, 06 Addendum JDS) plus deck PPTX/PDF v1.0. BRD memuat 60+ kebutuhan bernomor (BR-xx) dengan MoSCoW; FSD memuat 22 acceptance test; terakhir diverifikasi terhadap repo 2026-08-11. Estimasi berikut semua tanpa PM — kolom PM sengaja dikosongkan dan harus dijumlahkan ulang setelah alokasi PM masuk (docs/projects/wms-implementation/README.md):

| Skenario | BA | DEV | QA | Total (+15% kontingensi) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Greenfield | 90 | 252 | 106 | ≈ 448 md / ≈ 25 minggu |
| Brownfield (reuse modul) | 51 | 84 | 44 | ≈ 179 md / ≈ 12 minggu |
| JDS pasca-POC | 34 | 59 | 32 | ≈ 125 md / ≈ 10 minggu |

Lingkup dasar angka itu: 1 gudang, ≤3 zona, ≤200 bin, ≤5.000 SKU. Angka indikatif berbasis asumsi tertulis, bukan komitmen kontrak (docs/projects/wms-implementation/README.md).

## `docs/projects/warehouse-jds/` — materi klien JDS

Capability deck HTML, WMS Feature Configuration Guide HTML, WMS-POC-Scenario.md, WMS-Test-Scenario-rnd_wms.xlsx, 18 screenshot di img/, script capture Playwright di shotter/, plus seed_wms_demo.py dan seed_barcode_config.py. Status engagement JDS: pra-implementasi — POC selesai dan lulus, kontrak implementasi belum (docs/projects/wms-implementation/06-Addendum-JDS.md v1.1, 2026-08-11).

# 11. Yang MASIH TERBUKA

Sisa pekerjaan teknis (wms-erp-round-trip):

1. Pasang `custom_wms_integration` di produksi. Masih uninstalled di prd_levis_begbal per 28-Sep-2026. Controller-nya memanggil secure_endpoint(SCOPE, secret_resolver=...) saat import, sementara keempat container odoo (odoo, -mgmt, -front, -vaspmo) masih memegang custom_core LAMA di memori — memasangnya sekarang = TypeError saat import = registry Levi's gagal dimuat. Urutan wajib: restart keempat container DULU, baru -i custom_wms_integration.

2. Push branch `feat/wms-warehouse-scope` dan buka PR-nya. 4 commit termasuk custom_wms_base yang sudah terpasang di produksi tetapi belum ada di main.

3. Fase 4.4 sinkronisasi master data (SKU masih dibuat manual di sisi WMS), Fase 6 rekonsiliasi stok bernilai, lalu pairing produksi ke `db_wms`.

Pertanyaan terbuka untuk fase Requirement JDS (docs/projects/wms-implementation/06-Addendum-JDS.md §5):

| # | Hal | Mengapa penting |
| --- | --- | --- |
| O1 | Volume riil: jumlah gudang, zona, bin, SKU aktif di Cikupa | Menentukan pengali estimasi; demo memakai skala kecil |
| O2 | Perangkat handheld riil dan simbologi aktif | Unit Denso hanya membaca EAN-13 — harus diuji, bukan diasumsikan |
| O3 | Integrasi SAP di-scope atau tidak | Bila ya, kontrak payload + kesiapan SAP jadi gate SIT; bila tidak, −10 md |
| O4 | Kualitas master produk JDS (barcode unik, dimensi, berat) | Slotting volume/dimensi tak bisa dinyalakan tanpa itu |
| O5 | Mode SAP slotting dipakai atau tidak | Bila ya, butuh daftar type & section riil JDS |
| O6 | Denah bin riil dan urutan jalan | Harus dibekukan di akhir fase Design |
| O7 | Ekspektasi ketersediaan & RPO | RPO nyata platform saat ini 24 jam |

Utang kebersihan: DB tertinggal demo_levis_wms (1.843 MB), db_wms, tst_wms_scope, tst_levis_wms, dan `prd_wms` yang kosong perlu diputuskan nasibnya (pg_database 28-Sep-2026); salinan modul uji di /opt/odoo-platform/data/odoo-filestore/wms-scope-test masih ada (wms-erp-round-trip).

# 12. JANGAN — khusus WMS

JANGAN menyebut WMS "sudah produksi". prd_wms kosong; satu-satunya jejak produksi adalah 4 modul + gudang DC SCM di prd_levis_begbal (DB prd_levis_begbal, 28-Sep-2026).

JANGAN memasang `custom_wms_integration` sebelum keempat container odoo di-restart — registry Levi's akan gagal dimuat. Dan jangan memasang stack WMS penuh ke DB retail tanpa pagar wms_mode di custom_wms_base (wms-erp-round-trip).

JANGAN memindahkan picking penerimaan ke DB WMS. GR/IR dan analitik OU lahir dari stock.move._action_done di DB ERP (wms-erp-round-trip).

JANGAN mengubah `custom_barcode` untuk kebutuhan WMS — 15 DB memakainya; buat modul extension. Dengan alasan sama: jangan masukkan custom_wms_sap_slotting ke apply_updates.sh dan jangan tambah field ke custom_wms_putaway tanpa alasan (wms-receiving-ext, w07-ecomm-sap-slotting, shared-addon-new-field-breaks-every-db).

JANGAN `-u` dua modul WMS sekaligus di `rnd_wms`, dan jangan menyalahkan perubahan sendiri untuk crash registry sebelum A/B terhadap git archive commit terakhir (rnd-wms-ir-model-inherit-crash).

JANGAN memakai `%`-formatting di template QWeb, dan jangan menilai kecepatan PDF dari odoo shell --no-http (wms-demo-scenario-15-point, wms-report-barcodes).

JANGAN mengasumsikan HHT bisa membaca Code128 sebelum simbologi perangkat diaktifkan; dekode PDF dengan zbarimg -q --raw dulu (denso-bht-code128-disabled).

JANGAN rsync seluruh pohon `addons` ke `/opt` — kedua checkout berbeda dan ada modul yang hanya ada di /opt (odoo-platform-checkouts, opt-untracked-module-inline-assets).