HANDOVER

Handover — Pipeline & prospek

GentleWoman, Finance Portal, JDS, PPS/Odoo-Hub, EAA

EAL-Hub · platform Odoo 19 multi-tenant Erajaya Active Lifestyle
Berlaku per: 28 September 2026

Daftar isi di halaman berikut kosong sampai Word memperbaruinya: buka dokumen, tekan Ctrl+A lalu F9, atau klik kanan daftar isi → *Update Field*.

Daftar Isi

# 1. Ringkasan

Empat jalur yang belum berjalan plus satu submission award. Setiap angka dan tanggal menyebut sumbernya dalam tanda kurung: nama file memory, path repo, nomor PR, atau nama basis data. Status DB diverifikasi terhadap pg_database pada odoo19-platform-postgres, 28-Sep-2026.

Semua yang ada di halaman ini adalah pipeline, bukan produksi. Tidak ada satu pun yang punya DB produksi, kontrak implementasi berjalan, atau pengguna akhir. Yang ada adalah dokumen, pilot, dan estimasi. Jangan menggambarkannya seolah berjalan.

| Proyek | Pelanggan | Tahap | DB | Dokumen yang sudah ada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GentleWoman | GentleWoman (retail fashion) | Pilot storefront; diblokir integrasi pembayaran Eraspace | gentlewoman (110 MB, hanya custom_storefront_api) | 11 markdown + 4 PDF + 1 PPTX + SoC xlsx |
| Finance Portal | Erajaya (di depan SAP S/4HANA) | Charter Draft for Approval 23-Jun-2026; belum ada tenant | tidak ada (hanya terpasang di rnd_ppob) | Charter, Architecture v1/v2 docx, 3 dokumen estimasi + xlsx |
| Warehouse JDS | JDS — JD Sport Cikupa | Pra-implementasi; POC lulus, kontrak belum | tidak ada (POC di demo_wms/rnd_wms) | Paket wms-implementation 7 dokumen + materi klien JDS |
| PPS / Odoo-Hub | Erajaya VAS / Eraspace | Dokumen BRD/TSD/UAT siap; program Fase 1–3 belum dimulai | node ppob di 192.168.3.185 (kosong) | BRD + TSD docx, UAT xlsx, paket ppob-implementation 10 dokumen |
| EAA — EAL-Hub | Internal Erajaya (E-InnoHub) | Material siap, belum disubmit | — | docs/awards/eaa-ealhub/ form + 3 PPTX (tanpa PDF) |

# 2. GentleWoman

Paket dokumen di docs/projects/gentlewoman/: 00 Board Briefing, 01 PID, 02 BRD, 03 FSD, 04 TSD, 05 Executive One-Pager, 06 AI Personal Shopper MVP Plan, spec-headless-fashion-commerce-ai.md, plus Release 1.0 Business Package (11-TSD-v1.0, 12-Blueprint-v1.0, 13-FSD-v1.0) dengan artefak PDF/PPTX dan Scope of Compliance (SoC) - ecommerce website for GentleWomanAP .xlsx (docs/projects/gentlewoman/README.md).

Posisi yang tidak konsisten antar dokumen — perlu diputuskan satu versi. One-pager menyebut "Live pilot · tenant `gentlewoman`" sementara indeks proyek platform menyebut GentleWoman "pre-implementation, owned modules: none yet" (docs/projects/gentlewoman/05-one-pager.md vs docs/projects/README.md). Yang bisa diverifikasi: DB gentlewoman ada (110 MB) dan hanya custom_storefront_api 19.0.0.1.0 yang installed (28-Sep-2026); container odoo19-platform-storefront Up 6 weeks (healthy).

Satu blocker menurut dokumen: Fase 1 "built, integrated and verified end-to-end", dan satu-satunya dependensi ke go-live penuh adalah integrasi pembayaran Eraspace — checkout selesai sampai pembuatan order dan aktif begitu spesifikasi API vendor tiba (docs/projects/gentlewoman/05-one-pager.md).

Yang diklaim sudah jalan di pilot: browse/detail produk, ketersediaan ukuran, harga promo, "New" drops, pencarian & filter bilingual ID/EN; store locator + stok toko real-time + click-&-collect; akun + guest checkout, alamat tersimpan, riwayat order, wishlist; program afiliasi (link terlacak, komisi, payout, dashboard self-serve); promosi, newsletter, CMS editorial di dalam Odoo; konsen UU PDP.

AI personal shopper adalah diferensiator Fase 3 yang budget-gated, sengaja di luar jalur kritis launch (docs/projects/gentlewoman/05-one-pager.md, 06-ai-personal-shopper-mvp-plan.md).

Tiga permintaan ke board yang menggantung: (1) endorse pilot naik ke rencana launch produksi; (2) unblock pembayaran dengan meneruskan dokumentasi API Eraspace ke tim delivery; (3) putuskan budget AI shopper — approve atau defer, independen dari launch.

Rebuild artefak: python tools/build_gentlewoman_deck.py dan python tools/build_gentlewoman_docs.py; publikasi ke Odoo lewat python tools/publish_gentlewoman_docs.py (XML-RPC ke DB gentlewoman, atau --print-shell). PDF dipublikasikan sebagai ir.attachment publik dan dijangkau lewat proxy /api/docs/<id> yang hanya menyajikan PDF publik (id non-publik → 404). Attachment id berubah setiap PDF di-regenerate — tabel id di README harus diperbarui setelah publish (docs/projects/gentlewoman/README.md).

# 3. Finance Portal

Posisi: Odoo sebagai *system of engagement* di depan SAP S/4HANA yang tetap *system of record* (posting GL, MIRO, pembayaran). Memenuhi requirement "Finance Portal - Integration.xlsx": Cash Advance, Reimbursement & Expenses, Vendor Invoice (PO / Non-PO Non-Trade), settlement Perjalanan Dinas — masing-masing dengan approval Tax → Finance, validasi budget/PR, push SAP + mirror status, sinkronisasi master data, dan SSO (docs/projects/finance-portal/README.md).

Empat modul Odoo + satu sidecar non-Odoo: custom_finance_portal (domain engagement + finance.document.mixin, tanpa posting GL), custom_finance_budget (budget biaya per divisi/tahun + _check_document_budget soft enforce), custom_finance_portal_sap (adapter finance_sap_bridge/finance_hris_bridge, push async via queue_job, cron sinkron master harian, webhook masuk secure_endpoint('finance_sap'), finance.sync.log), custom_finance_portal_sso (Keycloak SSO via auth_oauth + mapping role→group employee vs vendor), dan services/finance-sap-bridge (jembatan Kafka ⇄ HMAC-REST, punya mode mock tanpa Kafka).

Siklus hidup dokumen: draft → submitted → (Tax review → Finance review) → approved → pushed → posted → paid (+ rejected/cancelled). Odoo tidak pernah memposting jurnal; _finance_push_to_sap mengirim dokumen yang sudah disetujui ke bridge, dan bridge memirror tanggal payment-plan + status SAP balik lewat webhook (_finance_apply_sap_status).

Belum ada tenant Finance Portal. Satu-satunya DB di host ini yang memasang custom_finance_portal adalah rnd_ppob — DB kerangka PPOB, bukan lingkungan Finance Portal (diverifikasi 28-Sep-2026; lihat juga rnd-ppob-db-setup).

Dependensi eksternal yang bertanda "Not Ready" di spreadsheet klien dan BUKAN build kita — suite berjalan stub/mock sampai semuanya mendarat: SAP memaparkan PR/PO/GR non-trade dengan nilai + status (sekarang hanya trade); konektor Kafka/SAP untuk posting GL, journal, MIRO, payment list, GL account/budget, master feed (item category, COA, cost budget, approval matrix); addon Attachment ke SAP Basis; status approval PO/invoice dari SAP; kontrak API HRIS travel + employee-master. Bentuk JSON dan topic map yang disepakati ada di services/finance-sap-bridge/app/contracts.md (docs/projects/finance-portal/README.md).

Estimasi scope Odoo saja (effort SAP dan HC/HRIS dikeluarkan): subtotal PMO 47 / BA 93 / Dev 177 / QA 84 = 401 mandays, dengan kontingensi 15% menjadi PMO 54 / BA 107 / Dev 204 / QA 97 = ≈ 462 mandays, durasi ±24 minggu. Satu manday = satu orang-hari; mandays ≠ durasi kalender (docs/projects/finance-portal/Project-Estimation-Odoo-Finance-Portal.md).

Charter berstatus Draft for Approval, versi 1.0, 2026-06-23 (docs/projects/finance-portal/Project-Charter-Odoo-Finance-Portal.md).

Opsi packaging: tambahkan custom.hub.industry.pack "Finance Portal (SAP)" di custom_hub_console (_SEED_PACK_MODULES + industry_pack_seed.xml) yang memuat 4 modul portal + custom_approval_engine, custom_adapter_framework, queue_job, hr, account, auth_oauth — belum dilakukan.

# 4. Warehouse JDS

Status engagement: pra-implementasi. POC selesai dan lulus; kontrak implementasi belum (docs/projects/wms-implementation/06-Addendum-JDS.md v1.1, 2026-08-11).

Tidak ada DB JDS. POC dijalankan di demo_wms (380 MB, demo JD Sport Cikupa) dan rnd_wms (172 MB, implementasi referensi). Detail teknis tumpukan WMS ada di handover terpisah 30-wms.md — termasuk fakta bahwa DB bernama prd_wms kosong dan bukan produksi.

Bukti yang sudah ada: skenario POC 12 kategori transaksi (A–L) 14/14 PASS (docs/projects/warehouse-jds/WMS-POC-Scenario.md); uji otomatis lembar 15 kebutuhan klien 15/15 PASS (scripts/tenants/wms_demo/70_scenario_test.py); walkthrough 80_poc_scenario.py; dataset demo 10..52_*.py; materi klien (capability deck, configuration guide, WMS-Test-Scenario-rnd_wms.xlsx, 18 screenshot) di docs/projects/warehouse-jds/.

JDS tidak punya modul sendiri dan sebaiknya tetap begitu: ia berjalan di atas ee_gap/custom_wms_* + core/custom_hht_bridge; tidak ada alasan membuat modul _tenants/ kecuali muncul kebutuhan yang tidak layak digeneralisasi (docs/projects/wms-implementation/06-Addendum-JDS.md §1).

Estimasi JDS pasca-POC, tanpa PM (kolom PM sengaja dikosongkan): BA 30 / DEV 51 / QA 28 = 109, plus kontingensi 15% → BA 34 / DEV 59 / QA 32 ≈ 125 mandays, ≈ 10 minggu. Dibanding Greenfield 448 md itu hemat 72%; dibanding Brownfield generik 179 md selisihnya 54 md karena Requirement lebih pendek, Design delta lebih kecil, dan pengujian bisa memakai 70_scenario_test.py + 80_poc_scenario.py sebagai basis regresi.

Asumsi lingkup estimasi: 1 gudang (Cikupa), ≤3 zona, ≤200 bin, ≤5.000 SKU aktif, integrasi SAP di-scope. Penyesuaian bila asumsi berubah: SAP tidak di-scope −10 md; skala >500 bin +8; >10.000 SKU +10; mode SAP slotting tidak dipakai −5; gudang kedua serupa +10; mode offline handheld terbukti wajib +12; pembersihan master data massal dinilai setelah audit (docs/projects/wms-implementation/06-Addendum-JDS.md §6).

Delapan hal yang harus ditutup di fase Requirement & fit-gap JDS (O1–O8): volume riil gudang/zona/bin/SKU aktif di Cikupa; perangkat handheld riil dan simbologi yang aktif (unit Denso di lingkup proyek ini hanya membaca EAN-13 — harus diuji, bukan diasumsikan); integrasi SAP di-scope atau tidak; kualitas master produk JDS (barcode unik, dimensi, berat); mode SAP slotting dipakai atau tidak; denah bin riil dan urutan jalan; ekspektasi ketersediaan & RPO (RPO nyata platform saat ini 24 jam); serta relevansi gap platform yang sudah diketahui (cron sesi hitung, berkas placeholder, mode offline handheld) (docs/projects/wms-implementation/06-Addendum-JDS.md §5).

# 5. PPS / Odoo-Hub

Program PPS (Erajaya Value-Added Services / Eraspace, revamp EVShop) di atas Odoo Hub. Lingkup gabungan: control plane Odoo Hub dan fungsi PPOB/PPS, mencakup Fase 1–3 (docs/projects/pps-odoo-hub/README.md).

Paket dokumen klien sudah lengkap: BRD 15 bab / 26 tabel / 142 kebutuhan bernomor (BR-HUB, BR-AU, BR-MD, BR-WL, BR-TU, BR-DP, BR-TX, BR-BL, BR-CH, BR-PR, BR-RS, BR-FI, BR-OP, BR-NF) dengan MoSCoW + status platform + fase, 14 aturan bisnis, 10 keputusan terbuka, 12 risiko, gerbang antar fase; TSD 11 bab / 25 tabel termasuk 7 rute kanal + 2 rute VA + 2 feed + 5 operasi wallet yang perlu dibangun, 10 utang teknis, 14 kriteria penerimaan teknis; UAT Script 9 lembar / 184 kasus uji (107 positif / 77 negatif) dengan Traceability seluruh 142 kebutuhan dan Defect Log.

Isi dokumen di-grounding ke kode nyata — addons/control_plane/custom_hub_console, tenant-orchestrator, dan 12 modul addons/verticals/custom_ppob_* — dan tidak ada kapabilitas berstatus perlu dibangun yang ditulis seolah sudah tersedia (docs/projects/pps-odoo-hub/README.md).

`docs/projects/pps-odoo-hub/` TIDAK berhubungan dengan stack `odoohub` lama. Yang ini generator dokumen BRD/ TSD/UAT; odoohub adalah pendahulu odoo-platform yang sudah dimatikan (odoohub-predecessor).

Substrat teknisnya sudah ada tetapi kosong: node ppob di VPS 192.168.3.185 terbangun dan terverifikasi 8-Sep-2026 dengan 11 modul PPOB installed, IDR, chart_template=id — tetapi nol data master dan nol transaksi. Enam gap G1–G6 (termasuk API wallet sinkron belum ada) masih terbuka. Rincian ada di handover 40-integrasi.md §2 (ppob-node-vps-185-takeover, docs/projects/ppob-implementation/README.md).

Estimasi PPS tiga fase, tanpa PM: BA 32 / DEV 114 / QA 56 ≈ 233 mandays / ≈ 23 minggu — lebih besar dari Brownfield generik (243 md/13 minggu justru lebih singkat durasinya) karena mencakup tiga gelombang perpindahan otoritas (saldo → dispatch → konsolidasi), masing-masing dengan gerbang paritasnya sendiri. Untuk gap *Revamp EVShop* khusus: ≈497 md penuh / ≈235 md prioritas, yang di-rebase menjadi 178 md / 14 minggu untuk delivery AI-assisted (docs/projects/ppob-implementation/README.md, dokumen 07 dan 09).

# 6. Submission Erajaya Achievement Award (EAA) untuk EAL-Hub

Disiapkan 17-Sep-2026: material submission Erajaya Achievement Award jalur Project lewat platform E-InnoHub di QLEAP, untuk project EAL-Hub (= brand produksi platform Odoo ini, eal-hub.erajaya.com; EAL = Erajaya Active Lifestyle). Belum disubmit — login NIK milik user (eaa-ealhub-submission).

Deliverable di docs/awards/eaa-ealhub/: 00-form-innohub.md (teks final tiap field form Basic Info → Business Issue → Idea → Project Implementation, plus tabel sumber tiap angka) dan deck yang dibuat tools/build_eaa_ealhub_deck.py, yang meng-import build_pptx/build_pdf dari tools/build_presentation.py sehingga keduanya bisa dipakai sebagai library. Isi direktori per 28-Sep-2026: EAA-EAL-Hub.pptx, EAA-EAL-Hub-Business-Issue.pptx, EAA-EAL-Hub-Idea.pptx, plus brand/, screenshots/, template/ — tidak ada berkas `.pdf` di sana, walau memory menyebut .pdf pernah dibuat, jadi regenerate dulu kalau PDF dibutuhkan.

Tim: user (owner) + Agus Suripto 202307510, Christopher Hansel 202401484, Arindini Nuri 202611005.

Angka kunci: 124 user internal (88 prd_levis_begbal + 36 prd_arkaaim) × Rp 170.000 (odoo.com/pricing paket Custom) × 12 = Rp 252.960.000/tahun lisensi EE dihindari; 159 modul kustom (108 ee_gap), 646 model, 215.567 baris Python, 645 commit.

Timeline nyata (BUKAN "4 bulan"): commit pertama 16-Mei-2026 → kedua DB produksi berdiri 11-Jun (26 hari) → jurnal pertama 10-Jul (55 hari) → 12.422 jurnal sebelum 1-Agu. Headline: 8 minggu dari nol ke produksi.

Nilai jual dashboard Next.js 15: finance-cockpit (14 tie-check per page load, parity vs laporan Odoo, 70.735 baris ~1 detik), sales-cockpit (Rp 27,92 M / 19.268 order / 23 toko / 72 SPG), login-gateway, vas-pmo — semua read-only di tingkat DB, dan asisten finance sengaja TANPA LLM (eaa-ealhub-submission, finance-cockpit-dashboard).

Branding: logo Erajaya Active Lifestyle dari login-gateway/public/brand/eal-logo.png; logo InnoHub + E-University diekstrak dari PDF playbook klien ke docs/awards/eaa-ealhub/brand/. Palet: navy #23308F (warna bersama), merah #E30613 (Erajaya), oranye #F79009 (InnoHub).

Asumsi yang HARUS tetap tertulis: rate Rp 3 juta/manday adalah asumsi; ±Rp 7,15 M adalah nilai setara build, bukan penghematan; dan JANGAN mengklaim satu tanggal go-live bersih — cutover Levi's sengaja bertahap (eaa-ealhub-submission, levis-config-followups-status).

Yang belum ada: rubrik penilaian EAA (playbook InnoHub hanya cara memakai platform). Dependensi build deck (python-pptx, reportlab) tidak terpasang di python sistem — pakai venv.

# 7. Komitmen & dokumen yang menggantung

| # | Hal | Sumber |
| --- | --- | --- |
| P1 | GentleWoman: dokumentasi API pembayaran Eraspace harus diteruskan ke tim delivery — satu-satunya blocker go-live | docs/projects/gentlewoman/05-one-pager.md |
| P2 | GentleWoman: board harus memutuskan endorse launch dan approve/defer budget AI shopper | docs/projects/gentlewoman/05-one-pager.md |
| P3 | GentleWoman: status "Live pilot" vs "pre-implementation" bertentangan antar dokumen — satukan sebelum dipakai ke klien | 05-one-pager.md vs docs/projects/README.md |
| P4 | GentleWoman: tabel attachment id di README harus diperbarui setiap PDF di-regenerate | docs/projects/gentlewoman/README.md |
| P5 | Finance Portal: Charter masih Draft for Approval (23-Jun-2026) — belum ada persetujuan | Project-Charter-Odoo-Finance-Portal.md |
| P6 | Finance Portal: 5 kelompok dependensi SAP/Kafka/HRIS bertanda "Not Ready" — suite jalan stub/mock sampai mendarat | docs/projects/finance-portal/README.md |
| P7 | Finance Portal: belum ada tenant; industry pack custom_hub_console belum dibuat | DB (28-Sep-2026), docs/projects/finance-portal/README.md |
| P8 | JDS: O1–O8 harus ditutup di fase Requirement; simbologi handheld Denso wajib diuji, bukan diasumsikan | 06-Addendum-JDS.md §5, denso-bht-code128-disabled |
| P9 | JDS: estimasi 125 md bersifat indikatif berbasis asumsi tertulis, bukan komitmen kontrak, dan kolom PM masih kosong di seluruh paket | docs/projects/wms-implementation/README.md |
| P10 | PPS: 10 keputusan terbuka di BRD + 9 di 06-Addendum-PPS.md; 5 operasi wallet masih perlu dibangun | docs/projects/pps-odoo-hub/README.md, ppob-implementation/README.md |
| P11 | PPS/PPOB: enam gap G1–G6 harus diakui apa adanya di setiap presentasi — sudah tertulis terbuka di paket dokumen | docs/projects/ppob-implementation/README.md |
| P12 | EAA: submission belum dikirim (login NIK milik user); rubrik penilaian belum ada | eaa-ealhub-submission |
| P13 | EAA: deck lama docs/presentation-erajaya-vas.md masih menyebut 82 modul — basi, jangan dipakai | eaa-ealhub-submission |
| P14 | Katalog fitur: memory menyebut direktorinya tak ter-track dan branch-nya belum di-push, tetapi per 28-Sep-2026 8 berkas di `docs/platform-feature-catalog/src/` SUDAH tracked dan `origin/docs/feature-catalog-main` SUDAH ada — verifikasi dulu sebelum mengutip klaim lama | platform-feature-catalog vs git ls-files / git branch -a |
| P15 | Katalog fitur: hitungan modul di main adalah 156, bukan 158 — dua modul hanya ada di checkout /home; rebuild setelah setiap merge | platform-feature-catalog |

Catatan terakhir tentang katalog fitur, karena ia jadi lampiran presales untuk semua prospek di atas: pipeline-nya build_catalog_json.py → catalog.json → render_md.py/render_html.py/build_xlsx.py, dijalankan lewat ./build.sh lalu ./publish.sh ke /srv/sftp-share/files/katalog-fitur-platform/, dengan verify.py menjalankan 14 pemeriksaan. Dua invarian yang menjaganya jujur: taxonomy.py::DOMAIN_BY_MODULE wajib mencakup setiap modul di disk dua arah tanpa bucket catch-all (addon baru menggagalkan build sampai diklasifikasi), dan --audit mencocokkan setiap model/field yang diklaim knowledge file terhadap hasil AST scan — hanya 4 dari 129 knowledge doc berstatus `reviewed`, 111 masih draft generator (platform-feature-catalog).